Приложение №1

к муниципальной программе

Краснодарского края "Развитие

жилищно-коммунального хозяйства на 2015год "

# Подпрограмма «Отдельные мероприятия муниципальной программы»

# Паспорт подпрограммы «Отдельные мероприятия муниципальной программы»

| Наименование подпрограммы | # подпрограмма «Отдельные мероприятия муниципальной программы» на 2015 год (далее - Подпрограмма) |
| --- | --- |
| Координатор Подпрограммы | администрация Андрюковского сельского поселения |
| Участники подпрограммы | администрация Андрюковского сельского поселения |
| Цели Подпрограммы Задачи Подпрограммы Перечень целевых показателей подпрограммы | Комплексное решение вопросов связанных с организацией благоустройства и обеспечением санитарного порядка на территории поселения, формирование комфортных условий проживания населения. - обеспечение наружным освещением; -озеленение территории, включая уход за клумбами, цветочное оформление; - содержание мест захоронения, расположенных на территории поселения; - содержание детских, спортивных площадок, парка, аллеи, памятников и других общественных мест, расположенных на территории поселения; - санитарная очистка, сбор и вывоз бытовых отходов и мусора с территории поселения; - доля освещенных улиц в общей протяженности; - количество светильников, протяженность линий уличного освещения; - объем денежных средств, выделяемых из бюджета на озеленение территории общего пользования и благоустройство скверов, газонов и цветников в расчете на 1 жителя; -удельный вес очистки территории от случайного мусора; |
| Этапы и сроки реализации Подпрограммы | 2015год |
| Объем бюджетных ассигнований Подпрограммы | Объем бюджетных ассигнований составляет 395,9 тыс. рублей. |
| Контроль за выполнением Подпрограммы | администрация Андрюковского сельского поселения Мостовского района, Совет Андрюковского сельского поселения Мостовского района |

# 1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения подпрограммными методами

Право граждан на благоприятную среду жизнедеятельности закреплено в основном Законе государства - Конституции Российской Федерации, в связи с чем создание благоприятной для проживания и хозяйствования среды является одной из социально значимых задач, на успешное решение которой должны быть направлены усилия органов местного самоуправления при деятельном участии в ее решении сельского населения.

Проблема благоустройства территории поселения является одной из насущных, требующей каждодневного внимания и эффективного решения.

Муниципальная подпрограмма «Отдельные мероприятия муниципальной программы» (далее- Подпрограмма) предусматривает улучшение внешнего облика сельского поселения, благоустройство территорий общего пользования, улучшение качества жизни, создание благоприятных условий для проживания на территории поселения.

Программа направлена на решение наиболее важных проблем благоустройства территории поселения путем обеспечения содержания чистоты и порядка улиц за счет средств бюджета поселения.

Основной целью Программы является комплексное решение вопросов, связанных с благоустройством и обеспечением санитарного порядка на территории поселения.

Применение программно-целевого метода позволит обеспечить системный подход к решению существующих проблем в сфере благоустройства, а также повысить эффективность и результативность осуществления бюджетных расходов.

Постоянное население составляет 4 110 человек.

1.1.Мероприятия по организации уличного освещения

В настоящее время на территории поселения  протяженность   освещенных улиц составляет   3,463 км.( 23 % от общей протяженности). Это не отвечает современным требованиям.

В рамках мероприятий по организации уличного освещения необходимо  финансирование потребления электрической энергии на нужды наружного освещения, техническое обслуживание существующих линий наружного освещения, изготовление сметной документации на ремонт уличного освещения,  реализация мероприятий по ремонту, реконструкции уличного освещения.

Учитывая, что функционирование наружного освещения имеет важное социальное значение, необходимо проведение в возможно короткие сроки комплекса мероприятий, обеспечивающих надлежащий уровень надежности, эффективности и направленных на его восстановление и дальнейшее развитие.

# 1.2. Мероприятия по организации озеленения

На территории поселения  значительная часть зеленых насаждений достигла состояния естественного старения (посадки 60-х годов), что требует особого ухода либо замены новыми насаждениями. В связи с недостатком бюджетных средств работы  по замене новыми насаждения на 2015 год не планируются, будет производится уход за существующими насаждениями, а так же уход за клумбами.

1.3.Реализация мероприятий по организации и содержанию мест захоронения

На территории поселения расположено 2 кладбища в станице Андрюки и селе Соленом. Основной проблемой является содержание кладбищ в надлежащем санитарном состоянии, отвечающем установленным санитарным нормам и правилам.

В рамках данных мероприятий в 2015 году необходимо производить дератизацию кладбищ, уборку территории от мусора, вывоз мусора, покос травы в летний период.

1.4.Отдельные мероприятия по благоустройству

На территории поселения находится парк, памятники, аллея, детские площадки и другие общественные места, территории которых необходимо содержать в надлежащем санитарном состоянии, отвечающем установленным санитарным нормам и правилам.

В связи с чем, в рамках отдельных мероприятий  по благоустройству необходимо направить средства на уборку  данных территорий, вырубку поросли деревьев, покос травы   в летнее время, ГСМ, расходные материалы для косилок, дератизацию территорий.

1.5.Мероприятия по организации сбора и вывоза бытовых отходов и мусора

Одно из важнейших мероприятий, способствующих охране здоровья населения, окружающей природной среды. Санитарно-эпидемиологическая обстановка не позволяет прекращать работу по сбору и вывозу твердых бытовых отходов, крупногабаритного мусора, уборке улиц и дорог.

На территории поселения централизовано вывоз мусора от населения не производится  в связи с отсутствием специальной техники. Сбор и вывоз мусора производится МУП «Псебайводоканал» с общественных территорий, а так же производится размещение мусора на полигоне временного размещения.

# 2. Цели, задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы

Целью подпрограммы является комплексное решение вопросов связанных с организацией благоустройства и обеспечением санитарного порядка на территории поселения, формирование комфортных условий проживания населения.

Для выполнения цели необходимо решение  следующих задач:

- обеспечение наружным освещением;

-озеленение территории, включая уход за клумбами, цветочное оформление;

- содержание детских, спортивных площадок, парка, аллеи, памятников и других общественных мест, расположенных на территории поселения;

- содержание мест захоронения, расположенных на территории поселения;

- организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора

# 3. Перечень мероприятий Подпрограммы

Перечень мероприятий Подпрограммы, приведен в приложении к Подпрограмме.

# 4. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы

Финансирование мероприятий муниципальной программы предполагается осуществлять за счет средств местного бюджета.

Объем финансирования муниципальной программы из средств местного бюджета составит на 2015 год –395,9тыс.рублей.

Объем финансирования мероприятий на 2015 год определен исходя из затрат на реализацию аналогичных мероприятий, реализуемых администрацией Андрюковского сельского поселения Мостовского района в рамках выполнения своих полномочий, с учетом индексов-дефляторов и прогнозной оценки расходов.

Средства местного бюджета, направляемые на финансирование мероприятий муниципальной программы, подлежат уточнению при принятии решения о местном бюджете на 2015 год.

Для реализации муниципальной программы могут привлекаться также внебюджетные источники – средства общественных организаций, спонсорские и другие средства.

# 5. Оценка социально-экономической эффективности Подпрограммы

Реализация Подпрограммы позволит:

увеличить протяженность линий уличного освещения, количество светильников;

увеличить количество высаженных цветов и декоративных растений;

содержать в надлежащем санитарном состоянии кладбища, общественные территории.

В результате реализации Подпрограммы планируется достигнуть следующих показателей:

| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | 2015 год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 5 |
| 1 | Количество светильников уличного освещения | шт. | 20 |
| 2 | Количество высаженных цветов, декоративных растений | шт. | 1500 |
| 3 | Сокращение количества стихийных свалок | шт. | 5 |

# 6. Критерии выполнения Подпрограммы

Результаты реализации мероприятий Подпрограммы проявляются в следующих контрольных количественных абсолютных значениях:

| N п/п | Наименование критерия | Единица измерения | 2015 год |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | Количество установленных светильников | шт | 20 |
| 4 | Площадь убранной территории к общей площади населенного пункта | М3 | 50 |
| 5 | Количество ликвидированных стихийных свалок к их общему количеству | Шт. | 5 |

# 7. Механизм реализации Подпрограммы

Текущее управление муниципальной программой осуществляет координатор муниципальной программы – администрация Андрюковского сельского поселения Мостовского района (далее- администрация поселения).

Администрация поселения:

- обеспечивает разработку муниципальной программы;

- формирует структуру муниципальной программы;

- организует реализацию муниципальной программы;

- принимает решение о внесении в установленном порядке изменений в муниципальную программу и несет ответственность за достижение целевых показателей муниципальной программы;

- проводит оценку эффективности муниципальной программы;

- готовит годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы;

- организует информационную и разъяснительную работу, направленную на освещение целей и задач муниципальной программы;

- размещает информацию о ходе реализации и достигнутых результатах муниципальной программы на официальном сайте в сети «Интернет»;

- осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной программой;

- организует нормативно-правовое и методическое обеспечение реализации муниципальной программы;

- осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам средств реализации муниципальной программы;

- разрабатывает и утверждает сетевые планы-графики реализации мероприятий муниципальной программы, осуществляет контроль за их выполнением;

- до 1 марта года, следующего за отчетным, направляет в Совет Андрюковского сельского поселения Мостовского района доклад о ходе выполнения программных мероприятий и об эффективности использования финансовых средств;

- несет ответственность за нецелевое использование бюджетных средств муниципальной программы.

Текущий контроль, анализ выполнения и оценку эффективности реализации муниципальной программы в соответствии с установленным порядком осуществляет администрация Андрюковского сельского поселения Мостовского района.

В реализации муниципальной программы принимает участие глава Андрюковского сельского поселения, ведущего специалиста администрации Андрюковского сельского поселения.

Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы основывается на принципе сопоставления фактически достигнутых целевых показателей с их плановыми значениями по результатам отчетного года.

Приложение № 1

к подпрограмме «Отдельные

мероприятия муниципальной

программы»

Перечень  мероприятий подпрограммы

«Отдельные   мероприятия муниципальной программы»

| N п/п | Наименование мероприятия | Источник финансирования | Объем финансирования всего, тыс. руб. |  | Муниципальный заказчик, |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2 | 3 | 4 |  | 7 |
| 1. | Мероприятия по организации уличного освещения | местный бюджет | 90,4 |  | администрация Андрюковского сельского поселения |
| 1.1. | Содержание уличного освещения (электроэнергия) | местный бюджет | 89,3 |  | администрация Андрюковского сельского поселения |
| 1.2. | Техническое обслуживание уличного освещения | местный бюджет | 1,1 |  | администрация Андрюковского сельского поселения |
| 2. | Мероприятия по организации и содержанию мест захоронения | местный бюджет | 40,3 | администрация Андрюковского сельского поселения |  |
| 2.1. | Уборка мусора, вывоз мусора на кладбищах станицы Андрюки, села Соленого | местный бюджет | 10,5 | администрация Андрюковского сельского поселения |  |
| 2.2. | Покос травы на кладбищах в летний период | местный бюджет | 10,0 | администрация Андрюковского сельского поселения |  |
| 2.3. | Дератизация кладбищ станицы Андрюки, села Соленого | местный бюджет | 10,0 | администрация Андрюковского сельского поселения |  |
| 2.3. | Ритуальные услуги (услуги по захоронению безродных) | местный бюджет | 9,8 | администрация Андрюковского сельского поселения |  |
| 3. | Отдельные мероприятия по благоустройству | местный бюджет | 265,2 | администрация Андрюковского сельского поселения |  |
| 3.1. | Уборка общественных территорий от мусора, вырубка поросли, покос травы в летний период | местный бюджет | 180,2 | администрация Андрюковского сельского поселения |  |
| 3.2. | Дератизация парка, свалки | местный бюджет | 15,0 | администрация Андрюковского сельского поселения |  |
| 4. | Мероприятия по организации сбора и вывоза бытовых отходов и мусора | местный бюджет | 70,0 | администрация Андрюковского сельского поселения |  |
| 4.1. | Вывоз мусора | местный бюджет | 70,0 | администрация Андрюковского сельского поселения |  |

Исполняющий обязанности

| главы Андрюковского сельского поселения | Л.Н.Позднякова |
| --- | --- |