СОВЕТ ПЕРЕПРАВНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

- МОСТОВСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ

от 29.06.2016		                                                                                    № 84

ст-ца Переправная

Об утверждении Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Переправненского сельского поселения Мостовского района на 2016-2030 годы

В соответствии со статьей 8 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 29 декабря 2014 года № 456-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 1 октября 2015 года № 1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов», постановления администрации Переправненского сельского поселения Мостовского района от 19 января 2016 года № 04 «О разработке программы комплексного развития транспортной инфраструктуры и программы комплексного развития социальной инфраструктуры Переправненского сельского поселения Мостовского района»,  на основании Устава Переправненского сельского поселения Мостовского района и протокола заседания комиссии по социальным вопросам и законодательству Совета Переправненского сельского поселения Мостовского района от 04 марта 2016 года №, Совет Переправненского сельского поселения Мостовского района   р е ш и л:

1.Утвердить Программу комплексного развития транспортной инфраструктуры Переправненского сельского поселения Мостовского района на 2016 -  2030 годы  согласно приложению.

2. Общему отделу администрации Переправненского сельского поселения (Кривомазова) обнародовать настоящее решение в установленном законом порядке и разместить на официальном сайте Переправненского сельского поселения в сети Интернет (http://pereprava-sp.ru).

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его обнародования.

Глава Переправненского

сельского поселения                                                                           А.Е.Кошмелюк

|  | ПРИЛОЖЕНИЕ к решению Совета Переправненского сельского поселения Мостовского района от 29.06.2016 г. № 84 |
| --- | --- |

ПАСПОРТ

Комплексной программы развития транспортной инфраструктуры Переправненское сельское поселения Мостовского района Краснодарская края

| Наименование Программы | Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Переправненское сельское поселение в составе Мостовского района Краснодарского края на период 2016-2021 годы с перспективой до 2030 года. |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | - Генеральный план Переправненского сельского поселения Мостовского района Краснодарского Края на период до 2030 года; - Постановление Правительства Российской Федерации от 25.12.2015г. №1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов». |
| Заказчик Программы | Администрация Переправненского сельского поселения в составе Мостовского района Краснодарского края Юридический и почтовый адрес: 352555, Краснодарский край, Мостовской район, ст-ца Переправная, ул. Красная, д. 24. |
| Разработчик Программы | Общество с ограниченной ответственностью «ЭнергоАудит» Юридический и почтовый адрес: 160011, г. Вологда, ул. Герцена, д.56, оф.202. |
| Цель Программы | Целями Программы являются: - развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей ускорение товародвижения и снижение транспортных издержек в экономике; - повышение доступности услуг транспортного комплекса для населения; - повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы. |
| Задачи Программы | - увеличение протяженности автомобильных дорог местного значения, соответствующих нормативным требованиям; - повышение надежности и безопасности движения по автомобильным дорогам местного значения; - обеспечение устойчивого функционирования автомобильных дорог местного значения; - увеличение количества стоянок для автотранспорта, создание условий для парковок автомобилей в установленных местах, освобождение придомовых территорий, пешеходных зон от автомобилей; - обеспечение более комфортных условий проживания населения сельского поселения, безопасности дорожного движения. |
| Сроки и этапы реализации Программы | Срок реализации Программы – 2016-2030 годы. Этапы осуществления Программы: первый этап – с 2016 года по 2021 год; второй этап – с 2022 года по 2030 год. |
| Объемы и источники финансирования | Программа финансируется из местного, районного, краевого и федерального бюджетов, инвестиционных ресурсов банков, предприятий, организаций, предпринимателей, средств граждан. Объемы финансирования определяются в соответствии с предусмотренными мероприятиями. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | - ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения – 12 км; - сокращение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения до 65%. |
| Источники финансирования Программы, (млн. руб.) | Программа финансируется из местного, районного, областного и федерального бюджетов, инвестиционных ресурсов банков, предприятий, организаций, предпринимателей, средств граждан. |
| Система контроля за исполнением Программы: | Собрание представителей Администрации Переправненского сельского поселения Мостовского района Краснодарского края. |
| Основные исполнители программы: | - Администрация Мостовского района (в рамках своих полномочий); - Администрация Переправненского сельского поселения Мостовского района (в рамках своих полномочий); - физические и юридические лица, заинтересованные в реализации мероприятий программы. |

# 2. ЗАДАЧИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПЕРЕПРАВНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Цель программы:

- создание условий для приведения объектов и сетей инженерно-коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия для проживания граждан и улучшения экологической обстановки на территории Переправненского сельского поселения.

- развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей ускорение товародвижения и снижение транспортных издержек в экономике;

- повышение доступности услуг транспортного комплекса для населения;

- повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы.

- Программа направлена на снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры, повышение качества предоставляемых коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации.

- Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Переправненского сельского поселения представляет собой увязанный по задачам, ресурсам и срокам осуществления перечень мероприятий, направленных на обеспечение функционирования и развития транспортной инфраструктуры Переправненского сельского поселения.

Основными задачами Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Переправненского сельского поселения являются:

- модернизация, ремонт, реконструкция, строительство объектов благоустройства и дорожного хозяйства;

- для достижения цели по развитию современной и эффективной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей ускорение товародвижения и снижение транспортных издержек в экономике, необходимо решить задачу, связанную с увеличением протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям. Это позволит увеличить пропускную способность дорожной сети, улучшить условия движения автотранспорта и снизить уровень аварийности за счет ликвидации грунтовых разрывов, реконструкции участков автомобильных дорог местного значения, имеющих переходный тип дорожной одежды проезжей части;

- для достижения цели по повышению доступности услуг транспортного комплекса для населения в области автомобильных дорог необходимо решить задачу, связанную с созданием условий для формирования единой дорожной сети, круглогодично доступной для населения;

- для достижения цели по повышению комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы в области автомобильных дорог необходимо решить задачи, связанные с повышением надежности и безопасности движения на автомобильных дорогах местного значения, а также обеспечением устойчивого функционирования дорожной сети и транспортной безопасности дорожного хозяйства. Дороги местного значения поселения в направлениях движения пешеходов необходимо оборудовать средствами снижения скоростей, средствами регулировки движения;

Развитая транспортная инфраструктура поможет снизить средний расход топлива автомобильного транспорта, снизит объем потребляемых энергоносителей, снизит долю транспортно-логистических затрат в себестоимости продукции, что приведет к повышению энергоэффективности экономики в целом.

Программа реализуется в период с 2016- по 2030 годы в 2 этапа.

Индикаторами, характеризующими успешность реализации Программы, станут показатели качества автомобильных дорог общего пользования муниципального значения.

Формирование и реализация Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Переправненского сельского поселения базируются на следующих принципах:

системность – рассмотрение Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Переправненского сельского поселения как единой системы с учетом взаимного влияния разделов и мероприятий Программы друг на друга;

комплексность – формирование Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Переправненского сельского поселения в увязке с различными целевыми программами (федеральными, региональными, муниципальными).

Полномочия органов местного самоуправления при разработке, утверждении и реализации Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Переправненского сельского поселения:

Программа комплексного развития систем транспортной инфраструктуры разработана в соответствии с документами территориального планирования Переправненского сельского поселения, при этом органы местного самоуправления имеют следующие полномочия:

1. Представительный орган – Переправненское сельское поселение осуществляет рассмотрение и утверждение Программы.

Переправненское сельское поселение имеет право:

- запрашивать и получать от населения и организаций, осуществляющих эксплуатацию транспортной инфраструктуры в границах Переправненского сельского поселения, необходимую для осуществления своих полномочий информацию;

- разрабатывать и утверждать в соответствии с действующим законодательством экономические и правовые нормы и нормативы по обеспечению реализации мероприятий, предусмотренных в Программе комплексного развития транспортной инфраструктуры Переправненского сельского поселения;

- рассматривать жалобы и предложения населения и организаций, осуществляющих эксплуатацию объектов транспортной инфраструктуры в границах сельского поселения, возникающие в ходе разработки, утверждения и реализации Программы.

2. Глава Переправненского сельского поселения – осуществляет принятие решения о разработке Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Переправненского сельского поселения; утверждение перечня функций по управлению реализацией Программы, передаваемых структурным подразделениям администрации сельского поселения или сторонней организации.

Глава Переправненского сельского поселения имеет право:

- запрашивать и получать от населения и организаций, осуществляющих эксплуатацию транспортной инфраструктуры в границах Переправненского сельского поселения, необходимую для осуществления своих полномочий информацию;

- выносить предложения о разработке правовых актов местного значения, необходимых для реализации мероприятий Программы;

- рассматривать жалобы и предложения населения и организаций, осуществляющих эксплуатацию объектов транспортной инфраструктуры в границах Переправненского сельского поселения, возникающие в ходе разработки, утверждения и реализации Программы.

- Администрация Переправненского сельского поселения:

- выступает заказчиком Программы комплексного развития объектов транспортной инфраструктуры Переправненского сельского поселения;

- организует проведение конкурса инвестиционных проектов субъектов коммунального комплекса для включения в Программу комплексного развития объектов транспортной инфраструктуры Переправненского сельского поселения;

- организует реализацию и мониторинг Программы.

Администрация Переправненского сельского поселения имеет право:

- запрашивать и получать от населения и организаций, осуществляющих эксплуатацию объектов транспортной инфраструктуры в границах Переправненского сельского поселения, необходимую для осуществления своих полномочий информацию;

- выносить предложения о разработке правовых актов местного значения, необходимых для реализации мероприятий Программы;

- рассматривать жалобы и предложения населения и организаций, осуществляющих эксплуатацию объектов транспортной инфраструктуры в границах Переправненского сельского поселения, возникающие в ходе разработки, утверждения и реализации Программы.

Сроки и этапы:

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Переправненского сельского поселения разрабатывается на период с 2016 до 2030 года.

Этапы осуществления Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Переправненского сельского поселения:

- этап – 2016 - 2021 годы;

- этап – 2022 - 2030 годы.

# 3. ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПЕРЕПРАВНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Транспортная инфраструктура – система коммуникаций и объектов сельского, внешнего пассажирского и грузового транспорта, включающая улично-дорожную сеть, линии и сооружения внеуличного транспорта, объекты обслуживания пассажиров, объекты обработки грузов, объекты постоянного и временного хранения и технического обслуживания транспортных средств. Уровень развития транспортной сферы в сильной степени определяется общим состоянием экономики отдельных территориальных образований, инвестиционной и социальной политикой государственных структур и другими факторами. В числе последних важная роль принадлежит особенностям географического положения сельского поселения.

Автомобильные дороги имеют стратегическое значение для Переправненского сельского поселения. Они связывают территорию поселения, обеспечивают жизнедеятельность всех населенных пунктов в его составе и во многом определяют возможности развития экономики сельского поселения. Сеть автомобильных дорог обеспечивает мобильность населения и доступ к материальным ресурсам, а также позволяет расширить производственные возможности за счет снижения транспортных издержек и затрат времени на перевозки.

Значение автомобильных дорог постоянно растет в связи с изменением образа жизни людей, превращением автомобиля в необходимое средство передвижения, со значительным повышением спроса на автомобильные перевозки в условиях роста промышленного и сельскохозяйственного производства, увеличения объемов строительства и торговли и развития сферы услуг.

В настоящее время протяженность автомобильных дорог общего пользования Переправненского сельского поселения составляет 71,1 км.

При прогнозируемых темпах социально-экономического развития спрос на грузовые перевозки автомобильным транспортом к 2030 году увеличится. Объем перевозок пассажиров автобусами и легковыми автомобилями к 2030 году также увеличится на 15 процентов.

Прогнозируемый рост количества транспортных средств и увеличение объемов грузовых и пассажирских перевозок на автомобильном транспорте приведет к повышению интенсивности движения на автомобильных дорогах местного значения к 2030 году на 20 процентов.

Около 50 процентов протяженности автомобильных дорог местного значения не соответствует нормативным требованиям по транспортно-эксплуатационному состоянию, что приводит к повышению себестоимости автомобильных перевозок и снижению конкурентоспособности продукции предприятий.

Более половины автомобильных дорог местного значения не имеет твердого покрытия.

Недостаточный уровень развития дорожной сети приводит к значительным потерям для экономики и населения сельского поселения и является одним из наиболее существенных инфраструктурных ограничений темпов социально-экономического развития Переправненского сельского поселения.

Для обеспечения прогнозируемых объемов автомобильных перевозок требуется реконструкция перегруженных участков автомобильных дорог, приведение их в соответствие с нормативными требованиями по транспортно-эксплуатационному состоянию и обеспечение автодорожных подъездов к сельским населенным пунктам, имеющим перспективы развития, по дорогам с твердым покрытием.

# 3.1. Анализ социально экономического развития Переправненского сельского поселения

# 3.1.1. Краткая характеристика Переправненского сельского поселения

Таблица 1.0

Общие сведения о Переправненском сельском поселении Мостовского района Краснодарского края

| № п/п | Наименование показателей | Переправненское сп |
| --- | --- | --- |
| 1. 2. 3. 4. | Территория, км2 Население (всего), чел. Темпы развития численности населения 2002-2015 гг, %. Количество населенных пунктов | 11459,2 3852 рост 1% 5 |

Переправненское сельское поселение граничит на севере с Мостовским городским поселением, на востоке с Лабинским районом, на юге с Шедокским сельским поселением Мостовского района, на юго-западе с Бесленеевским поселением Мостовского района, на западе с Губским сельским поселением Мостовского района.

Административная черта: Законом Краснодарского края от 16 сентября 2004 года № 777-КЗ «Об установлении границ муниципального образования Мостовской район, наделении его статусом муниципального района, образованием в его составе муниципальных образований – городских и сельских поселений – и установлении их границ», принятого Законодательным Собранием Краснодарского края, были установлены границы муниципального образования Мостовский район, а также городских и сельских поселений, входящих в его состав, в том числе Переправненского сельского поселения.

Население (на 01.01.2015 г.) составляет 3852 чел. На территории Переправненского сельского поселения расположено 5 населенных пунктов: станица Переправная, хутор Дятлов, хутор Красный Гай, хутор Свободный Мир, хутор Центральный.

Таблица 1.1

| Наименование | Численность населения, чел. |
| --- | --- |
|  | 2015 г. |
| станица Переправная | 3193 |
| хутор Дятлов | 106 |
| хутор Красный Гай | 88 |
| хутор Свободный Мир | 179 |
| хутор Центральный | 286 |
| Итого по поселению: | 3852 |

Административным центром поселения является ст-ца Переправная. В целом по Переправненскому сельскому поселению число жителей в поселении сохраняется на том же уровне.

Рисунок 1. Схема расположения населенных пунктов Переправненское сельского поселения.

# 3.1.2. Климат

Территория Переправненского сельского поселения относится к зоне, которая совпадает с Предгорной влажной климатической провинцией и охватывает центральную часть района. Сумма осадков за год составляет 725мм. Основное количество осадков выпадает в теплый период года с апреля по октябрь.

В летний период осадки нередко носят ливневый характер, с грозами, в осенний период осадки выпадают в виде затяжных дождей.

Среднегодовая температура воздуха характеризуется положительными значениями 8,9°С.

Самым холодным месяцем в году является январь -2,06°С, при абсолютном минимуме – 32,3°С.

Снежный покров появляется в среднем в последней декаде ноября - первой декаде декабря, сход снежного покрова происходит в марте месяце.

По многолетним данным количество дней со снежным покровом составляет 44-66, при этом устойчивый снежный покров отсутствует более чем в 50% зимы. Очень часты оттепели, способствующие разрушению снежного покрова и приводящие к малому накоплению его высоты. Средняя из наибольших высот снежного покрова, не превышает 25 см.

Устойчивый переход среднесуточной температуры воздуха с положительным значением наблюдается во второй декаде февраля. Однако, заморозки могут наблюдаться и в течение апреля. Теплый период приурочен к апрелю – октябрю месяцам, при этом продолжительность безморозного периода составляет в среднем 178 дней. Теплая весна и сильно пересеченный рельеф способствует расходу талых вод, главным образом, в виде поверхностного стока.

Лето умеренно-жаркое, средняя температура самых теплых месяцев (июнь-июль) составляет +18+19°С. Максимальная температура воздуха в отдельные годы может достигать +35+40°С.

# 3.1.3. Демографическая ситуация и анализ численности населения

Анализ демографической ситуации является одной из важнейших составляющих оценки тенденций экономического роста территории. Возрастной, половой и национальный составы населения во многом определяют перспективы и проблемы рынка труда, а значит и производственный потенциал той или иной территории. Зная численность населения на определенный период, можно прогнозировать численность и структуру занятых, объемы жилой застройки и социально-бытовой сферы.

Общая численность населения поселения за период времени с 2002 по 2015 гг. выросла порядка 1%.

Согласно исходным данным о численности населения, на протяжении всего анализируемого периода наблюдается как рост общей численности населения поселения.

Прогнозирование численности населения поселения на период до 2030 г. было выполнено в составе проекта Схемы территориального планирования Мостовского района, результаты которых приведены в таблице 1.2.

Прогноз численности населения осуществлялся с учетом динамики естественного прироста и сальдо миграции в период, предшествующий базовому году.

Используемая модель прогнозирования численности населения по половозрастному составу предполагает деление населения по полу и возрасту с шагом в один год.

Вместе с тем, исходные данные о половозрастной структуре населения отражают деление большей части численности населения на возрастные группы, каждая из которых может содержать людей, отличающихся друг от друга возрастом на 0-5 лет. В связи с этим, крупные возрастные группы разбиваются на однолетние в предположении, что внутри каждой пятилетней возрастной группы люди распределены по отдельным возрастам (однолетним возрастным группам) равномерно.

Таблица 1.2

Прогноз численности населения Переправненского сельского поселения

| Возрастные группы | Факт | Прогноз |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | начало 2015г. | 2021г. | 2030г. |
| Общая численность населения, тыс. чел. | 3,85 | 4,07 | 4,7 |
| младше трудоспособного возраста, % | 15,8 | 18,3 | 18,8 |
| трудоспособного возраста, % | 60,2 | 53,9 | 51,8 |
| старше трудоспособного возраст, % а | 24,0 | 27,8 | 29,4 |

В течение следующих двадцати лет прогнозируется увеличение общей численности постоянного населения сельского поселения более чем на 18% по отношению к исходному периоду времени.

Прогноз численности населения в разрезе населенных пунктов, входящих в состав поселения, выглядит следующим образом:

Таблица 1.3

Прогноз численности населения Переправненского сельского поселения в разрезе населенных пунктов, чел

| № п/п | Наименование | Факт | Прогноз |  | Прирост, чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2015г. | 2021г. | 2030 г. |  |
| 1 | станица Переправная | 3193 | 3352 | 3900 | 707 |
| 2 | хутор Дятлов | 106 | 111 | 120 | 14 |
| 3 | хутор Красный Гай | 88 | 94 | 110 | 22 |
| 4 | хутор Свободный Мир | 179 | 193 | 220 | 41 |
| 5 | хутор Центральный | 286 | 319 | 350 | 64 |
|  | ИТОГО: | 3852 | 4069 | 4700 | 848 |

# 3.2. Характеристика транспортной инфраструктуры

Автомобильные дороги являются важнейшей составляющей транспортной инфраструктуры, во многом определяя возможности и темпы социально-экономического развития территории поселения.

Общая протяженность автодорог общего пользования местного значения в Переправненском сельском поселении составляет 71,1 км. Параметры дорог местного значения соответствуют нормативам IV-V категории. Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения в Переправненском сельском поселении, не отвечающих нормативным требованиям, составляет 50%.

Существует острая нехватка средств на строительство, реконструкцию, ремонт и содержание дорог общего пользования местного значения.

Перечисленные проблемы автодорожного комплекса ставят в число первоочередных задач реализацию проектов по улучшению транспортно-эксплуатационного состояния существующей сети автомобильных дорог общего пользования и сооружений на них, приведение технических параметров и уровня инженерного оснащения дорог в соответствие с достигнутыми размерами интенсивности движения

# 3.2.1. Внешний транспорт

На сегодняшний день в границах Переправненского сельского поселения проходят автомобильные дороги общего пользования:

- «пгт.Мостовской - ст-ца Баговская - п. Узловой», протяженностью 38,925 км (на территории поселения 10,755км);

- «г. Лабинск - пгт.Мостовской - граница Карачаево-Черкесской Республики», протяженностью 47,255 км (на территории поселения 8,314км).

IV и III технической категории, находящейся на балансе ГУ КК «Краснодаравтодор». Прочие дороги находятся на балансе Мостовского района.

# 3.2.2. Общественный транспорт

Транспорт - важнейшая составная часть инфраструктуры поселения, удовлетворяющая потребности всех отраслей экономики и населения в перевозках грузов и пассажиров, перемещающая различные виды продукции между производителями и потребителями, осуществляющий общедоступное транспортное обслуживание населения. Устойчивое и эффективное функционирование транспорта является необходимым условием для полного удовлетворения потребностей населения в перевозках и успешной работы всех предприятий поселения.

Основным видом пассажирского транспорта поселения является автобус, маршрутное такси.

По территории сельского поселения проходят следующие автотранспортные маршруты:

- пгт. Мостовской-ст. Переправная

- пгт. Мостовской- п. Узловой

Автотранспортные предприятия на территории Переправненского сельского поселения отсутствуют.

Большинство трудовых передвижений в поселении приходиться на личный автотранспорт и пешеходные сообщения.

# 3.2.3. Улично-дорожная сеть

ст-ца Переправная

На сегодняшний день большая часть основных улиц и дорог населенного пункта имеет капитальное и низшее покрытие и находится в неудовлетворительном состоянии. Пешеходное движение происходит в основном по проезжим частям улиц, в связи с отсутствием пешеходных дорожек (тротуаров), что приводит к возникновению дорожно-транспортных происшествий (ДТП) на улицах населенного пункта.

Основные показатели по существующей улично-дорожной сети населенного пункта сведены в таблице 1.4.

Таблица 1.4

Показатели существующей улично-дорожной сети

| № п/п | Тип покрытия | Площадь покрытия, м² | Протяженность, км |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Асфальтобетонное | н/д | 12,5 |
| 2 | Неукрепленные каменные материалы | н/д | 47 |
| 3 | Низшее | - | - |

Хранение индивидуального автотранспорта осуществляется на территории приусадебных участков. Сооружения и устройства для хранения транспортных средств расположены:

- гаражи индивидуального транспорта.

Информация по объектам транспортной инфраструктуры отсутствует.

х. Дятлов, х. Красный Гай, х. Свободный Мир, х. Центральный

Основные показатели по существующей улично-дорожной сети населенного пункта сведены в таблице 1.5.

Таблица 1.5

Показатели существующей улично-дорожной сети

| № п/п | Тип покрытия | Площадь покрытия, м2 | Протяженность, км |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Неукрепленные каменные материалы: х. Центральный х. Свободный Мир х. Красный Гай х. Дятлов | н/д | 5,5 1,9 1,3 2,9 |
| 2 | Низшее | - | - |

Хранение индивидуального автотранспорта осуществляется на территории приусадебных участков. На территории хуторов объекты для обслуживания автомобилей (АЗС, СТО) отсутствуют.

Выводы:

Всего на территории Переправненского сельского поселения по данным ГАИ на конец 2015 года было зарегистрировано 645 транспортных средств.

Требования к обеспеченности легкового транспорта АЗС, СТО и гаражами в Переправненском сельском поселении обозначены в СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»:

- согласно п.6.41 потребность в АЗС составляет: 1 топливо-раздаточная колонка на 1200 легковых автомобилей;

- согласно п.6.40 потребность в СТО составляет: 1 пост на 200 легковых автомобилей;

- согласно п.6.33 должна быть 90% обеспеченность населения гаражами и стоянками для постоянного хранения индивидуального легкового транспорта.

Исходя из общего количества автомобилей и требований СНиП 2.07.01-89* видно, что в настоящее время для сельского поселения необходимы следующие объекты дорожного сервиса:

- Станции технического обслуживания на один постов;

- Обеспеченность населения АЗС на сегодняшний день достаточная;

- В среднеэтажной жилой застройке станице Переправная проживает около 3200 человек, учитывая текущий уровень обеспеченности населения индивидуальными автомобилями, который составляет порядка 300 автомобилей на 1000 жителей, необходимая вместимость гаражей составляет порядка 960 машино-мест;

- Хранение индивидуального транспорта жителями индивидуальной жилой застройки и малоэтажной жилой застройки (многоквартирные жилые дома с приквартирными участками) поселения осуществляется на приусадебных участках.

# 4. ПРОГНОЗ ТРАНСПОРТНОГО СПРОСА, ИЗМЕНЕНИЯ ОБЪЕМОВ И ХАРАКТЕРА ПЕРЕДВИЖЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ И ПЕРЕВОЗОК ГРУЗОВ НА ТЕРРИТОРИИ ПЕРЕПРАВНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

# 4.1 Прогноз социально-экономического и градостроительного развития Переправненского сельского поселения

Общая площадь жилого фонда Переправненского сельского поселения по состоянию на 01.01.2011 года составляет 71,2 тыс. м², из них 69,46 тыс. м² (97,5%) относится к индивидуальному жилью.

Таблица 2

Характеристика жилищного фонда Переправненского сельского поселения

| Наименование | Площадь, тыс. кв.м. | Количество домов, шт. |
| --- | --- | --- |
| Общая площадь жилого фонда | 71,2 | 1266 |
| Индивидуальные жилые дома Многоквартирные дома | 69,46 1,74 | 1243 23 |
| Техническое состояние жилья: - капитальное -удовлетворительное - ветхое | 39,0 32,2 - | 550 716 - |
| В разрезе населенных пунктов: |  |  |
| ст. Переправная - капитальное -удовлетворительное - ветхое | 61,8 37,6 24,2 - | 1006 510 496 - |
| х. Центральный - капитальное -удовлетворительное - ветхое | 4,0 0,4 3,6 - | 112 12 100 - |
| х. Свободный Мир - капитальное -удовлетворительное - ветхое | 2,3 0,4 1,9 - | 64 10 54 - |
| х. Красный Гай - капитальное -удовлетворительное - ветхое | 1,2 0,3 0,9 - | 32 9 23 - |
| х. Дятлов - капитальное -удовлетворительное - ветхое | 1,9 0,3 1,6 - | 52 9 43 - |

Развитие среды проживания населения Переправненского сельского поселения создаст непосредственные условия для повышения качества жизни нынешнего и будущих поколений жителей. Перед органами местного самоуправления поселения стоит задача развития коммунальной инфраструктуры, повышения эффективности и надежности функционирования жилищно-коммунального комплекса.

Поселение не может развиваться без учета состояния и перспектив развития инженерных систем жизнеобеспечения, которые включают в себя такие составные части, как теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и водоснабжение.

Производственные зоны

На территории поселения осуществляют деятельность предприятия: ООО КФХ «Чалова Н.В.», ООО «Молочное дело – Кубань», 13 частных магазинов и одно кафе, аптечный киоск, отделение сбербанка, почта и бюджетные учреждения: амбулатория, СОШ №7 и №19, МДОУ №18, СДК, библиотека и ФАП х. Свободный Мир.

МУКП ЖКХ «Переправненское»: всего работающих в сфере водоснабжения 3 чел. Поднято воды 8,1 тыс. м³. В 2009 году реализовано 3,1 тыс. м3 воды, Потери составили 5,0 тыс. м3 (61%), при норме в 30,7%. По сравнению с 2008 годом уменьшение потерь воды составило на 1,3 тыс.м3 или на 24,5%.

# 4.2. Перспектива развития территории Переправненского сельского поселения

Перспектива развития территории Переправненского сельского поселения рассматривается до 2030 г.

Документами территориального планирования сельского поселения являются проект генерального плана Переправненского сельского поселения – Положения о территориальном планировании, который, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов, комплексно решает задачи обеспечения устойчивого развития сельского поселения, развития его инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, интересов Российской Федерации, Краснодарского края и сельского поселения.

Территориальное планирование направлено на определение функционального назначения территории сельского поселения исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях:

- обеспечения устойчивого развития сельского поселения;

- формирования благоприятной среды жизнедеятельности;

- сохранения объектов исторического и культурного наследия, уникальных природных объектов для настоящего и будущего поколений;

- развития и модернизации инженерной, транспортной и социальной инфраструктур;

- оптимизация использования земельных ресурсов межселенных территорий.

# 4.3. Прогноз транспортного спроса поселения (с учетом изменения численности населения)

С ростом промышленного производства и повышением жизненного уровня ускоренно растут мобильность и подвижность населения, объемы и дальность перевозок, в значительной мере определяющие социально-экономическое развитие общества. Мобильность товаров, подвижность населения во многом определяют эффективность экономической системы и социальные условия жизни населения. Потребность человека в передвижении во многом определяется:

- уровнем развития общества;

- социальной структурой;

- укладом жизни;

- характером расселения по территории поселения;

- свободным временем и реальными доходами населения;

- культурно-бытовыми потребностями;

- концентрацией мест жительства и мест работы;

- ростом поселения и др.

Передвижения человека могут быть пешеходными и транспортными (на индивидуальном или общественном транспорте). В случае сочетания нескольких способов передвижений или видов транспорта, их называют сложными или комбинированными. Любые передвижения осуществляются в соответствии с определенной целью: трудовые, учебные, культурно-бытовые, служебные.

Трудовые − поездки на работу, с работы. Эти передвижения наиболее устойчивые и в городах составляют 50−60%.

Учебные − поездки учащихся, студентов в учебные заведения и обрат-но. Доля передвижений, в соответствии с этой целью, составляет 15−25%.

Культурно-бытовые − поездки по различным личным и бытовым нуж-дам, являющиеся эпизодическими и зависящие от доходов, социального статуса, рода занятий, возраста и др.

Служебные − поездки в рабочее время при производственной необходимости или выполнении служебных обязанностей.

Выбор способа передвижения, вида транспорта и степени их использования зависят от ряда факторов: социальные (социальный статус, семейное положение, принадлежность к референтной группе), личностные (возраст, этап жизненного цикла семьи, род занятий, экономическое положение, образ жизни, представление о себе), культурные (культура, субкультура, принадлежность к социальному классу), психологические (мотивация), состояние развития транспортной системы, качество транспортного обслуживания территории, уровень автомобилизации, расстояние передвижения и др.

Таблица 3

| № п/п | Показатели | Единица измерения | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021-2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прогноз транспортного спроса поселения, объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов на территории поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Объем грузоперевозок | тонн | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 1.2 | Объем пассажироперевозок | чел | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Прогноз развития транспортной инфраструктуры по видам транспорта (объем грузоперевозок) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | воздушный транспорт | тонн | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2 | водный транспорт | тонн | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.3 | железнодорожный транспорт | тонн | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2.4 | автотранспорт | тонн | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Прогноз развития дорожной сети поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | протяженность основных улиц | км | 49,1 | 51,1 | 53 | 55 | 57 | 59 | 70 |
| Прогноз уровня автомобилизации, параметров дорожного движения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | индивидуальный автотранспорт | авт. на 1000 чел | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 4.2 | общественный транспорт | авт. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Прогноз показателей безопасности дорожного движения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Доля ДТП, совершению которых сопутствовало наличие неудовлетворительных дорожных условий, в общем количестве ДТП | % | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Прогноз негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду и здоровья населения

Количество автомобильного транспорта в последние десятилетия быстро растет. Прогнозы на 2030 г. для Переправненского сельского поселения предполагают дальнейший рост пассажирского и грузового транспорта. Поселковая транспортная инфраструктура не справляется с большим количеством индивидуального автотранспорта: возникают заторы, проблемы с паркованием автомобилей. Также транспорт воздействует на окружающую среду, загрязняя атмосферу, изменяя климат, увеличивая бытовой шум. В связи с этим растет беспокойство по поводу воздействия транспорта на окружающую среду и здоровье населения. Возникающий риск для здоровья требует все более срочных действий для снижения негативного воздействия и связанного с ним риска. Включение вопросов защиты окружающей среды и охраны здоровья в политику для транспорта совершенно необходимо для обеспечения устойчивости развития и снижения заболеваемости.

Чтобы оценить важность проблемы, рассмотрим ряд факторов, неблагоприятно влияющих на здоровье.

Загрязнение атмосферы. Выбросы в воздух черного дыма и газообразных загрязняющих веществ (диоксид азота (NO2), диоксид серы (SO2) и озон (О3)) приводят к множеству вредных проявления для здоровья, особенно к респираторным аллергическим заболеваниям.

Воздействие шума. В Переправненском сельском поселении транспорт (автомобильный, железнодорожный) служит самым главным источником бытового шума. Приблизительно 10 % населения подвергается воздействию шума от автомобильного транспорта с уровнем выше 55 дБ.

Связанная с транспортом двигательная активность. Исследования европейских учёных показывают тенденцию к снижению уровня активности у людей, в связи с тем, что все больше людей предпочитают передвигаться при помощи автотранспорта. Недостаточность двигательной активности приводит к таким проблемам со здоровьем как сердечнососудистые заболевания, инсульт, диабет типа II, ожирение, некоторые типы рака, остеопороз и вызывают депрессию.

Психологическое и социальное воздействие. Психологическое и социальное воздействие транспорта часто не учитывают или недооценивают, несмотря на то, что оно может влиять на поведение при передвижении. Например, страх перед опасностью в связи с угрозой жизни, которую создает интенсивное движение транспорта, привел к тому, что все большее число родителей отвозит своих детей в школу на автомобиле. Одни лишь психологические и социальные механизмы, которые включаются ожидаемым воздействием транспорта, могут приводить к заболеваниям. Каждое заболевание может повлечь за собой изменение ментального и социального статуса человека или действовать на группу людей. То есть психологическое состояние и социальное положение могут непосредственно влиять на воздействие на человека факторов стресса в окружающей среде.

Альтернативным решением проблемы может стать снижение привлекательности автомобиля. Автомобиль должен использоваться гораздо реже, неповседневно, т.е. когда в условиях города автомобиль используется только для того, чтобы ездить на дачу и на закупки в магазины в выходные. Нет необходимости ездить на машине на работу. Чтобы это было так, необходимо одновременно повышать привлекательность общественного транспорта и снижать привлекательность автомобильного движения по городу. Это делается практически во всех городах Европы. Кроме того, необходимо расширять использование альтернативных способов передвижения, к каким относятся пешеходное и велосипедное.

# 5. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПЕРЕПРАВНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Для реализации поставленных целей и решения задач Программы, достижения планируемых значений показателей и индикаторов предусмотрено выполнение комплекса мероприятий.

В рамках задачи, предусматривающей увеличение протяженности автомобильных дорог местного значения, соответствующих нормативным требованиям, предусмотрены мероприятия по реконструкции перегруженных движением участков автомобильных дорог, ликвидации грунтовых разрывов и реконструкции участков дорог, имеющих переходный тип дорожной одежды проезжей части, реконструкции искусственных сооружений для приведения их характеристик в соответствие с параметрами автомобильных дорог на соседних участках, повышения безопасности движения, увеличения грузоподъемности, долговечности и эксплуатационной надежности.

В рамках задачи, предусматривающей создание условий для формирования единой дорожной сети, круглогодично доступной для населения, предусмотрены мероприятия, направленные на формирование устойчивых транспортных связей с соседними населенными пунктами, муниципальными образованиями, дорогами регионального и федерального значения.

В рамках задачи, включающей меры по повышению надежности и безопасности движения по автомобильным дорогам местного значения, предусмотрены мероприятия, включающие направленные на повышение уровня обустройства автомобильных дорог, создание интеллектуальных систем организации движения, развитие надзорно-контрольной деятельности в области дорожного хозяйства и обеспечение транспортной безопасности объектов автомобильного транспорта и дорожного хозяйства. Доля средств на реализацию планируемых мероприятий по обеспечению безопасности дорог общего пользования Переправненского сельского поселения составит 10% от общей суммы капитальных вложений, предусмотренных настоящей Программой.

Повышение уровня безопасности на автомобильных дорогах местного значения предполагается достигать за счет обустройства пешеходных переходов, освещения участков автомобильных дорог, установления искусственных неровностей, дорожных знаков, светофоров, нанесения дорожной разметки и других мероприятий.

В целях повышения безопасности дорожного движения и улучшения обслуживания пользователей предусмотрено обустройство автомобильных дорог местного значения объектами дорожного сервиса и другими предприятиями, оказывающими услуги участникам движения.

В целях упорядочения организации дорожного движения:

Внедрение комплекса сбора и обработки информации о транспортных средствах, осуществляющих грузовые перевозки по автомобильным дорогам федерального значения, позволит обеспечить учет и анализ грузопотоков, повысить обоснованность принятия решений по развитию дорожной сети, а также применять меры административного воздействия к перевозчикам, нарушающим установленные правила перевозки грузов.

Мероприятия по обеспечению транспортной безопасности предусматривают меры по антитеррористической защищенности объектов автомобильного транспорта и дорожного хозяйства и внедрению современного оборудования и технологий обеспечения безопасности.

В рамках задачи, предусматривающей меры по обеспечению устойчивого функционирования автомобильных дорог общего пользования местного значения, намечены мероприятия по организационной и правовой поддержке реализации задач муниципального заказчика Программы, направленные на проведение работ в целях государственной регистрации прав на объекты недвижимости дорожного хозяйства муниципальной собственности, установление придорожных полос автомобильных дорог местного значения и обозначение их на местности, информационное обеспечение дорожного хозяйства, выполнение работ и оказание услуг, направленных на обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения, выполнение работ и оказание услуг, направленных на правовое обеспечение реализации Программы.

Основой эффективной реализации мероприятий подпрограммы является точность и своевременность информационного обеспечения всех ее участников. Основными задачами мероприятия по информационному обеспечению являются:

- создание и поддержание единого информационного пространства в целях надежного управления дорожным хозяйством и эффективного контроля за деятельностью дорожных организаций и предприятий, привлеченных к выполнению мероприятий подпрограммы, а также повышения качества обслуживания пользователей дорог;

- обеспечение дорожных организаций необходимой информацией по реализации мероприятий подпрограммы;

- информирование населения о ходе выполнения подпрограммы и ее итогах, а также разъяснение ее целей и задач.

Основными приоритетами развития транспортного комплекса сельского поселения должны стать:

на первую очередь (2021г.):

- расширение основных существующих главных и основных улиц с целью доведения их до проектных поперечных профилей;

- ремонт и реконструкция дорожного покрытия существующей улично-дорожной сети;

- резервирование земельных участков для новых автодорог и транспортных развязок;

- строительство улично-дорожной сети на территории районов нового жилищного строительства;

на расчётный срок (2030г.):

  - дальнейшая интеграция в транспортный комплекс Мостовского района и Краснодарского края;

  - упорядочение улично-дорожной сети в отдельных районах поселения, решаемое в комплексе с архитектурно-планировочными мероприятиями;

  - проектирование и строительство транспортных развязок в 1 уровне;

  - строительство новых главных и основных автодорог;

  - строительство тротуаров и пешеходных пространств (скверы, бульвары) для организации системы пешеходного движения в поселении;

Развитие транспорта на территории сельского поселения должно осуществляться на основе комплексного подхода, ориентированного на совместные усилия различных уровней власти: федеральных, региональных, муниципальных.

При планировании развития транспортной системы сельского поселения необходимо учитывать перспективное развитие транспортной системы района и региона в целом. Транспортная система сельского поселения является элементом транспортной системы региона, поэтому решение всех задач, связанных с оптимизацией транспортной инфраструктуры на территории, не может быть решено только в рамках полномочий органов местного самоуправления сельского поселения. Данные в Программой предложения по развитию транспортной инфраструктуры предполагается реализовывать с участием бюджетов всех уровней. Задачами органов местного самоуправления станут организационные мероприятия по обеспечению взаимодействия органов государственной власти и местного самоуправления, подготовка инициативных предложений для органов местного самоуправления Мостовского района и органов государственной власти Краснодарского края по развитию транспортной инфраструктуры.

Основные направления развития транспортной инфраструктуры на федеральном уровне определены транспортной стратегией Российской Федерации, утверждённой Распоряжением Правительства РФ от 22 ноября 2008 г. N 1734-р.

Мероприятиями в части развития транспортного комплекса сельского поселения должны стать:

  - Проведение паспортизации и инвентаризации автомобильных дорог местного значения, определение полос отвода, регистрация земельных участков, занятых автодорогами местного значения – 2016-2018 гг;

  - Инвентаризация с оценкой технического состояния всех инженерных сооружений на автомобильных дорогах и улицах поселения (в том числе гидротехнических сооружений, используемых для движения автомобильного транспорта), определение сроков и объёмов необходимой реконструкции или нового строительства – 2016-2017 гг;

  - Разработка и принятие муниципальной целевой программы поэтапного строительства и реконструкции улиц в населённых пунктах сельского поселения на основе решений настоящего Программы – 2016-2017 гг;

  - Утверждение перечня автодорог местного значения в соответствии с классификацией автодорог – 2016-2018 гг;

  - Разработка и осуществление комплекса мероприятий по безопасности дорожного движения, решаемых в комплексе с разработкой документации по планировке территорий – 2016-2018 гг;

  - Размещение дорожных знаков и указателей на улицах населённых пунктов – 2016-2018 гг;

  - Реконструкция, ремонт, устройство твёрдого покрытия на улицах населённых пунктов – 2016-2021 гг;

  - Комплексное строительство дорог и тротуаров – 2016-2021 гг;

  - Организация поперечных профилей всех улиц населённых пунктов с водоотводом – 2016-2018 гг;

  - Оборудование остановочных площадок и установка павильонов для общественного транспорта – 2016-2021 гг;

  - Создание инфраструктуры автосервиса – 2016-2021 гг;

# 5.1. Оптимизация улично-дорожной сети

В соответствии с определёнными выше приоритетами развития транспортного комплекса сельского поселения проектом Программой предусмотрены нижеописанные мероприятия по оптимизации улично-дорожной сети.

Программой даются предложения по формированию сети магистральной улично-дорожной сети в соответствие с нормативами.

Основные расчетные параметры уличной сети в пределах сельского населенного пункта и сельского поселения принимаются в соответствии со СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Таблица 4

Параметры уличной сети в пределах сельского поселения.

| Категория сельских улиц и дорог | Основное назначение | Расчётная скорость движения км/ч | Ширина полосы движения, м | Число полос движения | Ширина пешеходной части тротуара, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поселковая дорога | Связь сельского поселения с внешними дорогами общей сети | 60 | 3,5 | 2 | - |
| Главная улица | Связь жилых территорий с общественным центром | 40 | 3,5 | 2 - 3 | 1,5 – 2,25 |
| Улица в жилой застройке |  |  |  |  |  |
| основная | Связь внутри жилых территорий и с главной улицей по направлениям с интенсивным движением | 40 | 3,0 | 2 | 1,0 – 1,5 |
| второстепенная (переулок) | Связь между основными жилыми улицами | 30 | 2,75 | 2 | 1,0 |
| проезд | Связь жилых жомов, расположенных в глубине квартала, с улицей | 20 | 2,75 – 3,0 | 1 | 0 – 1,0 |
| Хозяйственный проезд, скотопрогон | Прогон личного скота и проезд грузового транспорта к приусадебным участкам | 30 | 4,5 | 1 | - |

В основу построения улично-дорожной сети положена идея увеличения числа связей между существующими и планируемыми районами села и включение улично-дорожной сети села в автодорожную систему региона.

При проектировании улиц и дорог в районах нового жилищного строительства необходимо соблюдать проектную ширину улиц в красных линиях, что позволит избежать в дальнейшем реализации дорогостоящих мероприятий по изъятию земельных участков и сноса объектов капитального строительства с целью расширения улиц. Проектируемые улицы должны размещаться таким образом на рельефе, чтобы было выполнено требование соблюдения нормативных уклонов. Необходимо уделять особое внимание проектированию и строительству основных улиц в условиях наличия сложных геоморфологических факторов.

Уровень транспортного обеспечения существенно влияет на градостроительную ценность территории. Задача развития транспортной инфраструктуры - создание благоприятной среды для жизнедеятельности населения, нейтрализация отрицательных климатических факторов расположения поселения в северных регионах России, снижение социальной напряженности от транспортного дискомфорта.

При проектировании улично-дорожной сети максимально учтена сложившаяся система улиц и направление перспективного развития населенных пунктов, предусмотрены мероприятия по исключению имеющихся недостатков. Введена четкая дифференциация улиц по категориям в соответствии с таблицей 9 СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

ст-ца Переправная.

В проекте для ст-цы Переправная принята следующая классификация улично-дорожной сети с учетом функционального назначения улиц и дорог, интенсивности движения транспорта на отдельных участках и положения улиц в транспортной схеме поселков:

- поселковая дорога;

- главная улица;

- улицы в жилой застройке основные;

- улицы в жилой застройке второстепенные;

- проезды.

Ниже приведены таблицы, обобщающие сведения по улично-дорожной сети поселков.

Таблица 4.1

Основные показатели улично-дорожной сети ст-ца Переправная

| № | Показатели. | Ед.изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Улично-дорожная сеть всего (1 очередь) | км / м2 | 59,5 / 178500 |
| 2 | В том числе: - Поселковая дорога - Главная улица - Улицы в жилой застройке основные - Улицы в жилой застройке второстепенные (1 очередь) - Проезды | км / м2 км / м2 км / м2 км / м2 км / м2 | нет данных нет данных нет данных нет данных нет данных |

Генеральным планом для ст-ца Переправная в качестве покрытия дорожной одежды предлагается асфальтобетон.

Вдоль основных улиц и дорог предлагается устройство тротуаров.

Ширина тротуаров вдоль главных улиц – 2 м, остальных 1,0-1,5м. Покрытие тротуаров предлагается устраивать из асфальтобетона.

х. Центральный, х. Свободный Мир, х. Красный Гай, х. Дятлов

В проекте для хуторов Центральный, Свободный Мир, Красный Гай, Дятлов принята следующая классификация улично-дорожной сети с учетом функционального назначения улиц и дорог, интенсивности движения транспорта на отдельных участках и положения улиц в транспортной схеме поселков:

- поселковая дорога;

- главная улица;

- улицы в жилой застройке основные;

- улицы в жилой застройке второстепенные;

- проезды.

Ниже приведены таблицы, обобщающие сведения по улично-дорожной сети поселков.

Таблица 4.2

Основные показатели улично-дорожной сети х. Дятлов

| № | Показатели. | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Улично-дорожная сеть всего (1 очередь) | км / м2 | 2,9/ 8700 |
| 2 | В том числе: - Поселковая дорога - Главная улица (1 очередь) - Улицы в жилой застройке основные - Улицы в жилой застройке второстепенные (1 очередь) - Проезды | км / м2 км / м2 км / м2 км / м2 км / м2 | нет данных нет данных нет данных нет данных нет данных |

Таблица 4.3

Основные показатели улично-дорожной сети х. Красный Гай

| № | Показатели. | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Улично-дорожная сеть всего (1 очередь) | км / м2 | 1,3/ 3900 |
| 2 | В том числе: - Поселковая дорога - Главная улица (1 очередь) - Улицы в жилой застройке основные - Улицы в жилой застройке второстепенные (1 очередь) - Проезды | км / м2 км / м2 км / м2 км / м2 км / м2 | нет данных нет данных нет данных нет данных нет данных |

Таблица 4.4

Основные показатели улично-дорожной сети х. Свободный Мир

| № | Показатели. | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Улично-дорожная сеть всего (1 очередь) | км / м2 | 1,9/ 5700 |
| 2 | В том числе: - Поселковая дорога - Главная улица (1 очередь) - Улицы в жилой застройке основные - Улицы в жилой застройке второстепенные (1 очередь) - Проезды | км / м2 км / м2 км / м2 км / м2 км / м2 | нет данных нет данных нет данных нет данных нет данных |

Таблица 4.5

Основные показатели улично-дорожной сети х. Центральный

| № | Показатели. | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Улично-дорожная сеть всего (1 очередь) | км / м2 | 5,5/ 16500 |
| 2 | В том числе: - Поселковая дорога - Главная улица (1 очередь) - Улицы в жилой застройке основные - Улицы в жилой застройке второстепенные (1 очередь) - Проезды | км / м2 км / м2 км / м2 км / м2 км / м2 | нет данных нет данных нет данных нет данных нет данных |

Генеральным планом в качестве покрытия дорожной одежды предлагается асфальтобетон.

Вдоль основных улиц и дорог предлагается устройство тротуаров.

Ширина тротуаров вдоль главных улиц - 2м, остальных 1,0-1,5м. Покрытие тротуаров предлагается устраивать из асфальтобетона.

# 5.2. Внешний транспорт

Проектом генерального плана Переправненского сельского поселения предусмотрены следующие изменения во внешней транспортной сети:

- Строительство автодороги общего пользования «объезд ст. Переправной», протяженностью 4,1 км;

- Строительство автодороги общего пользования «ст. Переправная – х. Центральный», протяженностью 5,0 км;

- Строительство железнодорожного переезда;

- Строительство автомобильных развязок, удовлетворяющих современным требованиям в условиях роста автомобильных потоков;

- Строительство автомобильных мостов и путепроводов;

- Реконструкция дорожного полотна существующих автомобильных дорог;

Таким образом, мероприятиями Программы в части развития внешнего транспорта будут следующие:

1. Учет в территориальном планировании сельского поселения мероприятий по строительству и реконструкции автомобильных дорог федерального и регионального значения (весь период).

2. Обеспечение резервирования коридоров перспективного строительства автомобильных дорог (весь период).

3. Оказание содействия в выделении земельных участков для развития автомобильных дорог федерального и регионального значения в границах сельского поселения (весь период).

4. Обеспечение соблюдения режима использования полос отвода и охранных зон железных и автомобильных дорог федерального и регионального значения (весь период).

# 5.3. Объекты транспортного обслуживания

На территории Переправненского сельского поселения на конец расчетного срока планируется проживание 4700 человек. Принятый уровень обеспеченности населения индивидуальными автомобилями составляет 350 автомобилей на 1000 жителей. Таким образом, на конец расчетного срока число автомобилей индивидуального пользования составит порядка 1715 единицы. Согласно пунктов 6.40, 6.41 СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»:

- станции технического обслуживания (СТО) автомобилей следует проектировать из расчета один пост на 200 легковых автомобилей;

- автозаправочные станции (АЗС) следует проектировать из расчета одна топливо-раздаточная колонка на 1200 легковых автомобилей.

Исходя из нормативных требований, получаем необходимое количество:

- постов на СТО- 20 ед.;

- топливо-раздаточных колонок на АЗС – 4 ед.

ст-ца Переправная

В станице Переправная предлагается:

Разместить с учетом нормативных требований СНиП 2.07.01-89*:

- 1 станцию технического обслуживания мощностью;

- автомойку (на 1 очередь);

Согласно п. 6.33 СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» следует предусматривать места для постоянного хранения 90 % расчетного числа индивидуальных легковых автомобилей жителей среднеэтажной жилой застройки.  В среднеэтажной жилой застройке си-цы Переправная на расчетный срок будет проживать около 3900 человек. С учетом нормативных требований количество автомобилей составит 1170 единиц.

Для размещения автотранспорта жителей среднеэтажной жилой застройки необходимо:

- разместить гаражный кооператив общей мощностью на 1000 машино-места;

- Хранение личного автотранспорта жителей индивидуальной жилой застройки предусмотрено на территории приусадебных участков.

х. Центральный, х. Свободный Мир, х. Красный Гай, х. Дятлов

Проектом дополнительного размещения объектов дорожного сервиса (АЗС, СТО) не предлагается, в связи с малочисленностью населенных пунктов.

Хранение индивидуального автотранспорта предлагается осуществлять на территории приусадебных участков поселков.

# 5.4. Организация мест стоянки и долговременного хранения транспорта

Хранение автотранспорта на территории поселения осуществляется, в основном, в пределах участков предприятий и на придомовых участках жителей поселения.

Гаражно-строительных кооперативов в поселении нет.

В дальнейшем необходимо предусматривать организацию мест стоянок автомобилей возле зданий общественного назначения с учётом прогнозируемого увеличения уровня автомобилизации населения.

Таблица 4.8

Расчетные показатели количества машино-мест для парковки легковых автомобилей у объектов, зданий и сооружений различного функционального назначения

| Рекреационные территории, объекты отдыха, здания и сооружения | Расчетная единица | количество машино-мест на расчетную единицу |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2015 | 2025 |
| Здания и сооружения |  |  |  |
| Административно-общественные учреждения, кредитно-финансовые и юридические учреждения | 100 работающих | 28 | 38 |
| Научные и проектные организации, высшие и средние специальные учебные заведения | 100 работающих | 21 | 29 |
| Промышленные предприятия | 100 работающих в двух смежных сменах | 14 | 19 |
| Дошкольные учреждения | 1 объект | 5 | 7 |
| Школы | 1 объект | 6 | 8 |
| Больницы | 100 коек | 7 | 10 |
| Поликлиники | 100 посещений | 10 | 14 |
| Аптеки и аптечные магазины: |  |  |  |
| - торговой площадью до 25 кв. м | 1 объект | 2 | 3 |
| - торговой площадью свыше 25 кв. м | на 50 кв. м торговой пл. | 5 | 7 |
| Спортивные объекты с местами для зрителей | 100 мест | 5 | 7 |
| Спортивные тренировочные залы, спортклубы, спорткомплексы (Теннис, конный спорт, горнолыжные центры) | 100 единовременных посетителей | 20 | 25 |
| Спортивные тренажерные залы | 100 кв. м общей площади | 2 | 3 |
| Театры, цирки, кинотеатры, концертные залы, музеи, выставки | 100 мест или единовременных посетителей | 21 | 30 |
| Дома культуры, клубы, танцевальные залы | 100 мест или единовременных посетителей | 12 | 15 |
| Парки культуры и отдыха | 100 единовременных посетителей | 10 | 13 |
| Торговые центры, универмаги, магазины с площадью торговых залов более 200 кв. м | 100 м торговой площади | 10 | 13 |
| Предприятия торговли с площадью торговых залов от 50 до 200 кв. м | 100 м торговой площади | 7 | 10 |
| Предприятия торговли с площадью торговых залов до 50 кв. м | 100 м торговой площади | 5 | 7 |
| Рынки | 50 торговых мест | 35 | 48 |
| Рестораны и кафе общегородского значения, клубы | 100 мест | 21 | 29 |
| Гостиницы высшей категории | 100 мест | 20 | 24 |
| Гостиницы прочие в т.ч. коммунальные | 100 мест | 6 | 9 |
| Бани | 100 единовременных посетителей | 15 | 18 |
| Объекты бытового обслуживания (парикмахерские, ателье, химчистки, прачечные, мастерские) | 1 рабочее место | 2 | 3 |
| Вокзалы всех видов транспорта, в т.ч. аэропорты, речные вокзалы | 100 пассажиров, прибывающих в час "пик" | 21 | 29 |
| Рекреационные территории и объекты отдыха |  |  |  |
| Пляжи и парки в зонах отдыха (аквапарки) | 100 единовременных посетителей | 28 | 38 |
| Лесопарки и заповедники | то же | 14 | 19 |
| Базы кратковременного отдыха | то же | 21 | 29 |
| Дома отдыха и санатории, санатории-профилактории, базы отдыха предприятий и туристские базы | 100 отдыхающих и обслуживающего персонала | 7 | 10 |
| Гостиницы (туристские и курортные) | то же | 21 | 29 |
| Гостевые дома | 1 объект | Не менее 2 |  |
| Мотели и кемпинги | то же | По расчетной вместимости |  |
| Предприятия общественного питания, торговли и коммунально-бытового обслуживания в зонах отдыха | 100 мест в залах или единовременных посетителей и персонала | 14 | 19 |
| Садоводческие товарищества (гостевые автостоянки) | 10 участков | 3 | 4 |

Предполагается, что ведомственные и грузовые автомобили будут находиться на хранении в коммунально-складской и агропромышленной зоне поселения. Постоянное и временное хранение легковых автомобилей населения предусматривается в границах приусадебных участков.

Мероприятия, выполнение которых необходимо по данному разделу:

1. Обеспечение административными мерами устройства необходимого количества парковочных мест в соответствии с проектной вместимостью зданий общественного назначения на участках, отводимых для их строительства (весь период);

2. Строительство автостоянок около объектов обслуживания (весь период);

3. Организация общественных стоянок в местах наибольшего притяжения (первая очередь – расчётный срок).

5.5. Создание системы пешеходных улиц и велосипедных дорожек

Для поддержания экологически чистой среды, при небольших отрезках для корреспонденции, на территории населённых пунктов Программой предусматривается система велосипедных дорожек и пешеходных улиц.

Программой поселения предусматривается создание без барьерной среды для мало мобильных групп населения. С этой целью при проектировании общественных зданий должны предъявляться требования по устройству пандусов с нормативными уклонами, усовершенствованных покрытий тротуаров и всех необходимых требований, отнесённых к созданию без барьерной среды.

Мероприятия по данному разделу:

1. Формирование системы улиц с преимущественно пешеходным движением (расчётный срок - перспектива);

2. Устройство велодорожек в поперечном профиле магистральных улиц (расчётный срок – перспектива);

3. Обеспечение административными мерами выполнения застройщиками требований по созданию без барьерной среды (весь период).

# 5.6. Перечень и количественные значения целевых показателей развития транспортной инфраструктуры

Функциональный механизм реализации Программы включает следующие элементы:

- стратегическое планирование и прогнозирование (определение стратегических направлений, темпов, пропорций структурной политики развития хозяйственного комплекса сельского поселения в целом, его важнейших отраслевых и межотраслевых комплексов), трансформированное в систему программных мероприятий (проектов) и плановых показателей их результативности;

- переход к программно-целевому бюджетированию с выстраиванием процессов планирования бюджета Программы от стратегических целей через долгосрочные региональные и муниципальные целевые программы (далее – функциональные программы) до конкретных мероприятий, исполнения бюджета Программы в разрезе муниципальных функциональных программ, а также региональных функциональных программ, содержащих мероприятия, реализуемые на территории Переправненского сельского поселения; мониторинга достижения поставленных в рамках каждой функциональной программы целей и реального влияния их на поставленные стратегические цели развития;

- экономические рычаги воздействия, включающие финансово-кредитный механизм Программы, ее материально-техническое обеспечение и стимулирование выполнения программных мероприятий;

- правовые рычаги влияния на экономическое развитие (совершенствование нормативной правовой базы и механизмов правоприменения на федеральном, региональном и муниципальном уровне, включая в том числе предложения по мерам совершенствования налогового и технического регулирования, совокупность нормативных правовых документов федерального, областного и муниципального уровня, способствующих деловой и инвестиционной активности, а также регулирующих отношения федеральных, областных и муниципальных органов, заказчиков и исполнителей в процессе реализации мероприятий и проектов Программы);

- организационная структура управления Программой (определение состава, функций и согласованности звеньев административно-хозяйственного управления), в том числе распределение полномочий и ответственности между участниками реализации Программы, необходимых и достаточных для достижения целей Программы;

- регулярная оценка результативности и эффективности реализации Программы с возможностью корректировки действий участников реализации

Финансирование Программы предусматривается за счет:

- средств федерального бюджета (в том числе иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий по развитию и поддержке транспортной инфраструктуры Переправненского сельского поселения Российской Федерации в порядке, определенном постановлением Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2007 г. № 917 «Об утверждении Правил предоставления межбюджетных трансфертов из федерального бюджета для осуществления мероприятий по развитию и поддержке транспортной инфраструктуры Российской Федерации»; трансфертов, предусмотренных на реализацию мероприятий Программы развития инновационных кластеров, которые реализуются на территории Переправненского сельского поселения, а также мероприятий других федеральных программ, в случае, если они реализуются на территории Переправненского сельского поселения);

- средств областного бюджета Краснодарского края (в том числе в виде краевой субсидий на реализацию мероприятий по развитию и поддержке транспортной инфраструктуры Переправненского сельского поселения;

- средств муниципального бюджета;

- собственных источников финансирования участников Программы (исполнителей мероприятий и проектов);

- других внебюджетных источников финансирования.

Перечень целевых показателей, используемых для оценки результативности и эффективности Программы (контрольные показатели реализации Программы):

Отремонтировано автомобильных дорог общего пользования муниципального значения, км;

Доля протяженности автомобильных дорого общего пользования муниципального значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования муниципального значения,  %;

Доля дорожно-транспортных происшествий (далее – ДТП), совершению которых сопутствовало наличие неудовлетворительных дорожных условий, в общем количестве ДТП, единицы на 1 тыс. автотранспортных средств.

Таблица 5

| № п/п | Показатели | Единица измере-ния | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022-2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1) | Ремонт автомобильных дорог общего пользования муниципального значения | км. | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2) | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | %. | 80 | 80 | 75 | 75 | 70 | 70 | 65 |
| 3) | Доля ДТП, совершению которых сопутствовало наличие неудовлетворительных дорожных условий, в общем количестве ДТП | % | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Целевые показатели развития транспортной инфраструктуры в разрезе населенных пунктов Переправненского сельского поселения

Таблица 5.1

ст-ца. Переправная

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | НАСЕЛЕНИЕ |  |  |  |
| 1 | Общая численность постоянного населения | чел. | 3193 | 3900 |
|  |  | % роста от существующей численности постоянного населения | - | 18 |
|  | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |
| 2.1 | Протяженность линий общественного пассажирского транспорта |  |  |  |
|  | -автобус | км | н/д | н/д |
| 2.2 | Протяженность основных улиц и проездов |  |  |  |
|  | -всего | км | 49,5 | 58,6 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - поселковых дорог | км | н/д | н/д |
|  | - главных улиц | км | н/д | н/д |
|  | - основных улиц | км | н/д | н/д |
|  | - второстепенных улиц | км | н/д | н/д |
|  | - проездов | км | н/д | н/д |
| 2.3 | Общая протяженность улично-дорожной сети с капитальным типом покрытия | км | 12,5 | 21,6 |
| 2.4 | Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями (на 1000 жителей) | автомобилей | 300 | 340 |
| 2.3 | Автодорожный мост | ед | н/д | н/д |
| 2.4 | Автозаправочные станции | ед | н/д | н/д |
| 2.5 | Автомойки | ед | н/д | 1 |
| 2.6 | Вертолетные площадки | ед | - | - |
| 2.7 | Гаражи боксового типа | машино-мест | н/д | н/д |
| 2.8 | Гаражи индивидуального транспорта | машино-мест | н/д | 1000 |
| 2.9 | Станции технического обслуживания | ед | н/д | 1 |
| 2.10 | Наземные стоянки индивидуального транспорта | машино-мест | н/д | н/д |
| 2.11 | Стационарные посты ГИБДД | ед | н/д | н/д |

Таблица 5.2

х. Дятлов

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | НАСЕЛЕНИЕ |  |  |  |
| 1.1 | Численность населения | чел. | 106 | 120 |
|  |  | % роста от существующей численности постоянного населения | - | 11 |
|  | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |
| 2.1 | Протяженность линий общественного пассажирского транспорта |  |  |  |
|  | -автобус | км | - | - |
| 2.2 | Протяженность основных улиц и проездов |  |  |  |
|  | -всего | км | 2,9 | 2,9 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - поселковых дорог | км | н/д | н/д |
|  | - главных улиц | км | н/д | н/д |
|  | - основных улиц | км | н/д | н/д |
|  | - второстепенных улиц | км | н/д | н/д |
|  | - проездов | км | н/д | н/д |
| 2.3 | Общая протяженность улично-дорожной сети с капитальным типом покрытия | км | - | - |
| 2.4 | Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями (на 1000 жителей) | автомобилей | 300 | 300 |

Таблица 5.3

х. Красный Гай

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | НАСЕЛЕНИЕ |  |  |  |
| 1.1 | Численность населения | чел. | 88 | 110 |
|  |  | % роста от существующей численности постоянного населения | - | 20 |
|  | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |
| 2.1 | Протяженность линий общественного пассажирского транспорта |  |  |  |
|  | -автобус | км | - | - |
| 2.2 | Протяженность основных улиц и проездов |  |  |  |
|  | -всего | км | 1,3 | 1,3 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - поселковых дорог | км | н/д | н/д |
|  | - главных улиц | км | н/д | н/д |
|  | - основных улиц | км | н/д | н/д |
|  | - второстепенных улиц | км | н/д | н/д |
|  | - проездов | км | н/д | н/д |
| 2.3 | Общая протяженность улично-дорожной сети с капитальным типом покрытия | км | - | - |
| 2.4 | Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями (на 1000 жителей) | автомобилей | 300 | 300 |

Таблица 5.4

х. Свободный Мир

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | НАСЕЛЕНИЕ |  |  |  |
| 1.1 | Численность населения | чел. | 179 | 220 |
|  |  | % роста от существующей численности постоянного населения | - | 18 |
|  | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |
| 2.1 | Протяженность линий общественного пассажирского транспорта |  |  |  |
|  | -автобус | км | - | - |
| 2.2 | Протяженность основных улиц и проездов |  |  |  |
|  | -всего | км | 1,9 | 1,9 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - поселковых дорог | км | н/д | н/д |
|  | - главных улиц | км | н/д | н/д |
|  | - основных улиц | км | н/д | н/д |
|  | - второстепенных улиц | км | н/д | н/д |
|  | - проездов | км | н/д | н/д |
| 2.3 | Общая протяженность улично-дорожной сети с капитальным типом покрытия | км | - | - |
| 2.4 | Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями (на 1000 жителей) | автомобилей | 300 | 300 |

Таблица 5.5

х. Центральный

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | НАСЕЛЕНИЕ |  |  |  |
| 1.1 | Численность населения | чел. | 286 | 350 |
|  |  | % роста от существующей численности постоянного населения | - | 18 |
|  | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |
| 2.1 | Протяженность линий общественного пассажирского транспорта |  |  |  |
|  | -автобус | км | - | - |
| 2.2 | Протяженность основных улиц и проездов |  |  |  |
|  | -всего | км | 5,5 | 5,5 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - поселковых дорог | км | н/д | н/д |
|  | - главных улиц | км | н/д | н/д |
|  | - основных улиц | км | н/д | н/д |
|  | - второстепенных улиц | км | н/д | н/д |
|  | - проездов | км | н/д | н/д |
| 2.3 | Общая протяженность улично-дорожной сети с капитальным типом покрытия | км | - | - |
| 2.4 | Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями (на 1000 жителей) | автомобилей | 300 | 300 |

# 6. ПРОГРАММА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Общая программа инвестиционных проектов включает:

- программу инвестиционных проектов в образовании;

- программу инвестиционных проектов в культуре;

- программу инвестиционных проектов в здравоохранении;

- программу инвестиционных проектов в спорте;

Общая программа инвестиционных проектов Переправненского сельского поселения до 2028 года (тыс. руб.) представлена в таблице 6.0.

Таблица 6.0

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки реализации, годы | Объем финансирования, тыс. руб. | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проведение паспортизации и инвентаризации автомобильных дорог местного значения, определение полос отвода, регистрация земельных участков, занятых автодорогами местного значения | 2016-2018 | 350 | МБ, КР |
| 2 | Инвентаризация с оценкой технического состояния всех инженерных сооружений на автомобильных дорогах и улицах поселения (в том числе гидротехнических сооружений, используемых для движения автомобильного транспорта), определение сроков и объёмов необходимой реконструкции или нового строительства | 2016-2017 | 280 | МБ, КР |
| 3 | Разработка и принятие муниципальной целевой программы поэтапного строительства и реконструкции улиц в населённых пунктах сельского поселения на основе решений настоящего Программы. | 2016-2017 | 220 | МБ, КР |
| 4 | Утверждение перечня автодорог местного значения в соответствии с классификацией автодорог. | 2016-2018 | - | МБ, КР |
| 5 | Разработка и осуществление комплекса мероприятий по безопасности дорожного движения, решаемых в комплексе с разработкой документации по планировке территорий | 2016-2018 | 650 | МБ, КР |
| 6 | Размещение дорожных знаков и указателей на улицах населённых пунктов. | 2016-2018 | 150 | МБ, КР |
| 7 | Реконструкция, ремонт, устройство твёрдого покрытия на улицах населённых пунктов | 2016-2021 | 6000 | ФБ, Кр |
| 8 | Комплексное строительство дорог и тротуаров | 2016-2021 | - | ФБ, Кр |
| 9 | Организация поперечных профилей всех улиц населённых пунктов с водоотводом | 2016-2018 | 500 | ФБ, Кр |
| 10 | Оборудование остановочных площадок и установка павильонов для общественного транспорта | 2016-2021 | 500 | МБ, КР |
| 11 | Создание инфраструктуры автосервиса | 2016-2021 | 5000 | МБ, КР |
| 12 | строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения V категории, носящих подъездной характер к объектам инженерной инфраструктуры, к зонам животноводства, к территориям производственных и коммунально-складских зон, общей протяженностью 21,5 км | 2016-2021 | 110000 | ФБ, Кр |

ФБ – федеральный бюджет, КР – краевой бюджет, МБ – местный бюджет, Внеб. ист. – внебюджетные источники

Примечание: объем инвестиций необходимо уточнять по факту принятия решения о строительстве или реконструкции каждого объекта в индивидуальном порядке, кроме того объем средств будет уточняться после доведения лимитов бюджетных обязательств из бюджетов всех уровней на очередной финансовый год и плановый период.

6.1 Оценка эффективности Программы

Оценка результативности и эффективности программы осуществляется по следующим направлениям:

- оценка степени достижения запланированных результатов, выраженных целевыми контрольными показателями по стратегическому направлению (для этого фактически достигнутые значения показателей сопоставляются с их плановыми значениями);

- оценка степени выполнения запланированных мероприятий в установленные сроки (выявления степени исполнения плана по реализации программы (подпрограммы) проводится сравнение фактических сроков реализации мероприятий плана с запланированными, а также сравнение фактически полученных результатов с ожидаемыми);

- оценка степени достижения целевых индикаторов и контрольных показателей по каждому из приоритетных направлений развития в корреспонденции с объемом фактически произведенных затрат на реализацию мероприятий (для выявления степени достижения запланированного уровня затрат фактически произведенные затраты на реализацию программы (подпрограммы) в отчетном году сопоставляются с их плановыми значениями);

- оценка эффективности предоставления государственной и муниципальной поддержки с точки зрения реализации государственной политики и достижения поставленных целей (осуществляется Министерством образования и науки Российской Федерации в установленном Правительством Российской Федерации порядке, высшими органами управления Краснодарского края в установленном ими порядке, а также органами местного самоуправления Переправненского сельского поселения).

Основные прогнозные показатели развития транспортной инфраструктуры Переправненского сельского поселения на период 2016-2030 годов приведены в таблицах.

Таблица 6.1

Переправненское сельское поселение

| № | Перечень мероприятий | Единицы измерения | ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 ОЧЕРЕДЬ | РАСЧЕТНЫЙ СРОК |
| 1 | Строительство автомобильной дороги V категории | км | 5 | 4,1 |
| 2 | Строительство наземной стоянки индивидуального транспорта | ед | - | - |
| 3 | Реконструкция автомобильной дороги V категории | км | - | - |

Таблица 6.2

ст-ца Переправная

| № | Перечень мероприятий | Единицы измерения | ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 ОЧЕРЕДЬ | РАСЧЕТНЫЙ СРОК |
| 1 | Строительство поселковых дорог | км | 5 | 4,1 |
| 2 | Строительство главных улиц | км | - | - |
| 3 | Строительство основных улиц | км | - | - |
| 4 | Строительство второстепенных улиц | км | - | - |
| 5 | Строительство проездов | км | - | - |
| 6 | Автодорожный мост | ед |  | - |
| 7 | Автозаправочные станции | ед | - | - |
| 8 | Автомойки | ед | - | 1 |
| 9 | Гаражи индивидуального транспорта | машино-мест | - | 1000 |
| 10 | Наземные стоянки индивидуального транспорта | машино-мест | - | - |
| 11 | Предприятие питания | ед | - | - |
| 12 | Станции технического обслуживания | ед | - | 1 |
| 13 | Стационарные посты ГИБДД | ед | - | - |

Таблица 6.3

х. Центральный, х. Свободный Мир, х. Красный Гай, х. Дятлов

| № | Перечень мероприятий | Единицы измерения | ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 ОЧЕРЕДЬ | РАСЧЕТНЫЙ СРОК |
| 1 | Строительство поселковых дорог | км | - | - |
| 2 | Строительство главных улиц | км | - | - |
| 3 | Строительство основных улиц | км | - | - |
| 4 | Строительство второстепенных улиц | км | - | - |
| 5 | Строительство проездов | км | - | - |
| 6 | Станция технического обслуживания | ед | - | - |
| 7 | Гаражи индивидуального транспорта | ед | - | - |

# 7. УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ

7.1. Ответственные за реализацию Программы

Система управления Программой и контроль за ходом ее выполнения определяется в соответствии с требованиями, определенными действующим законодательством.

Механизм реализации Программы базируется на принципах четкого разграничения полномочий и ответственности всех исполнителей программы.

Управление реализацией Программы осуществляет заказчик – Администрация Переправненского сельского поселения.

Координатором реализации Программы является Администрация Переправненского сельского поселения, которая осуществляет текущее управление программой, мониторинг и подготовку ежегодного отчета об исполнении Программы.

Координатор Программы является ответственным за реализацию Программы.

7.2. План-график работ по реализации Программы

Сроки реализации инвестиционных проектов, включенных в Программу, должны соответствовать срокам, определенным в Программах инвестиционных проектов.

Реализация программы осуществляется в 2 этапа:

1 этап – 2016-2021 гг.;

2 этап – 2022-2030 гг.

7.3. Порядок предоставления отчетности по выполнению Программы

Предоставление отчетности по выполнению мероприятий Программы осуществляется в рамках мониторинга.

Целью мониторинга Программы Переправненского сельского поселения является регулярный контроль ситуации в сфере транспортной инфраструктуры, а также анализ выполнения мероприятий по модернизации и развитию объектов транспортной инфраструктуры, предусмотренных Программой.

Мониторинг Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры включает следующие этапы:

Периодический сбор информации о результатах выполнения мероприятий Программы, а также информации о состоянии и развитии транспортной инфраструктуры поселения.

Анализ данных о результатах планируемых и фактически проводимых преобразований в сфере транспортной инфраструктуры.

Мониторинг Программы Переправненского сельского поселения предусматривает сопоставление и сравнение значений показателей во временном аспекте. Анализ проводится путем сопоставления показателя за отчетный период с аналогичным показателем за предыдущий (базовый) период.

7.4. Порядок корректировки Программы

По ежегодным результатам мониторинга осуществляется своевременная корректировка Программы. Решение о корректировке Программы принимается администрацией Переправненского сельского поселения по итогам ежегодного рассмотрения отчета о ходе реализации Программы или по представлению Главы администрации Переправненского сельского поселения.

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Переправненского сельского поселения Мостовского района Краснодарского края на период 2016 – 2021 годы с перспективой до 2030 года

Разработчик:

Общество с ограниченной ответственностью «ЭНЕРГОАУДИТ»

Юридический/фактический адрес: 160011, г. Вологда, ул. Герцена, д. 56, оф. 202

тел/факс: 8 (8172) 75-60-06, 733-874, 730-800

адрес электронной почты: energoaudit35@list.ru

Свидетельство саморегулируемой организации № СРО № 3525255903-25022013-Э0183

| Генеральный директор | __________________ | Антонов С.А. |
| --- | --- | --- |

Заказчик:

Администрация Переправненского сельского поселения Мостовского района

Юридический адрес: 352555, Краснодарский край, Мостовской район, ст-ца. Переправная, ул. Красная, д. 24

| Глава Переправненского сельского поселения | __________________ | Кошмелюк А. Е. |
| --- | --- | --- |