- Приложение

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации

муниципального образования

Мостовский район

- от ____________ № _________

ИЗМЕНЕНИЯ,

вносимые в постановление администрации муниципального образования Мостовский район                                             от 15 ноября 2019 г. №1243 «Об утверждении муниципальной программы

«Развитие топливно-энергетического комплекса»

В приложении к постановлению:

1. В  разделе «Паспорт муниципальной программы муниципального образования Мостовский район «Развитие топливно-энергетического комплекса»:

абзац «Этапы и сроки реализации муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

| «Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2020-2024 годы этапы не предусмотрены»; |
| --- | --- |

абзац «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

| «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы | - общий объем финансирования составляет 45705,3 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2020 год - 310,5 тыс. рублей; 2021 год - 8233,7 тыс. рублей; 2022 год – 18 871,1 тыс. рублей; 2023 год – 18 090,0 тыс. рублей; 2024 год – 200 тыс. рублей; из них: за счет средств краевого бюджета 41 000,0 тыс. рублей, в том числе: 2020 год – 200,0 тыс. рублей; 2021 год – 6 500,0 тыс. рублей; 2022 год – 17 500,0 тыс. рублей; 2023 год – 16 800,0 тыс. рублей; 2024 год –0 тыс. рублей; за счет средств бюджета муниципального образования Мостовский район составляет 4705,3 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2020 год – 110,5 тыс. рублей; 2021 год – 1 733,7 тыс. рублей; 2022 год – 1371,1 тыс. рублей; 2023 год – 1290,0 тыс. рублей; 2024 год – 200 тыс. рублей». |
| --- | --- |

2. Раздел 4 «Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

- «4. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы

В целях реализации муниципальной программы предусматривается возможность привлечение средств краевого бюджета.

В ходе реализации муниципальной программы отдельные мероприятия, объемы и источники их финансирования могут корректироваться на основе анализа полученных результатов и с учетом средств краевого бюджета, предусмотренных на эти цели.

Финансирование муниципальной программы обеспечивается в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», законами Краснодарского края от 15 июля 2005 г. № 918-КЗ «О межбюджетных отношениях в Краснодарском крае», от 18 декабря 2013 г. № 2850-КЗ «О краевом бюджете на 2014 год и на плановый  период  2015 и 2016 годов», постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 14 октября 2013 г. № 1183 «Об утверждении государственной программы Краснодарского края «Развитие топливно-энергетического комплекса».

Финансирование муниципальной программы обеспечивается за счёт средств местного и краевого бюджетов.                    Общий объем финансирования муниципальной программы составляет  45705,3 тыс. рублей.

| Источник финансирования | Общий объем финансовых ресурсов тыс. рублей | Срок реализации мероприятий |
| --- | --- | --- |
| Отдельные мероприятия муниципальной программы |  |  |
| Местный бюджет | 4705,3 | 2020-2024 |
| Краевой бюджет | 41 000,0 | 2020-2024 |
| Всего по отдельным мероприятиям | 45705,3 | 2020-2024 |

»;

3. Приложение 1 к муниципальной программе муниципального образования Мостовский район «Развитие топливно-энергетического комплекса» изложить в новой редакции:

«Приложение  1

к муниципальной программе муниципального образования Мостовский район «Развитие топливно-энергетического комплекса»

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

муниципальной программы муниципального образования Мостовский район «Развитие топливно-энергетического комплекса»

| № п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Статус* | Значение показателей |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Отчетный год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |  |  | 2024 год |
| 1. Газификация муниципального образования Мостовский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Газификация населенных пунктов муниципального образования Мостовский район | Кол-во | 3 | - | 0 | 0 | 1 |  | 1 |  | - |
| 1.2 | Обеспечение безопасной и безаварийной эксплуатации опасных производственных объектов газоснабжения | Кол-во | 3 | - | - | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |
| Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Сокращение количества оконных блоков, не соответствующих требованиям классификатора энергоэффективности | шт. | 3 | - | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | - |

*Отмечается:

если целевой показатель определяется на основе данных государственного статистического наблюдения присваивается статус «1» указанием в сноске строки предоставления статистической информации;

если целевой показатель рассчитывается по методике, утвержденным правовым актом Российской Федерации, Краснодарского края, муниципальными правовыми актами присваивается статус «2» с указанием в сноске реквизитов соответствующего правового акта;

если целевой показатель рассчитывается по методике, включенной в состав муниципальной программы, присваивается статус «3».

»;

4. Приложение 2 к муниципальной программе муниципального образования Мостовский район                                    «Развитие топливно-энергетического комплекса» изложить в новой редакции:

«Приложение  2

к муниципальной программе муниципального образования Мостовский район «Развитие топливно-энергетического комплекса»

ПЕРЕЧЕНЬ

основных мероприятий муниципальной программы

муниципального образования Мостовский район «Развитие топливно-энергетического комплекса»

| N п/п | Наименование мероприятия | Ста тус (1) | Годы реализа -ции | Объем финансирования, тыс. рублей |  |  |  |  | Непосредственный результат реализации мероприятия | Государственный заказчик, главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств, исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | в разрезе источников финансирования |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | Краевой бюджет | Мест- ный бюд-жеты | Внебюджетные источники |  |  |
| 1.1 | Проектирование и строительство объекта: "Подводящий газопровод высокого давления от ст. Переправной до ст. Бесленеевской Мостовского района с установкой ШГРП в ст. Бесленеевской" |  | 2020 | 210,5 | 0 | 200,00 | 10,5 | 0 | Газификация населенных пунктов муниципального образования Мостовский район | Администрация муниципального образования Мостовский район |
|  |  |  | 2021 | 7 442,1 | 0 | 6 500,0 | 942,1 | 0 |  |  |
|  |  |  | 2022 | 18 421,1 | 0 | 17 500,0 | 921,1 | 0 |  |  |
|  |  |  | 2023 | 17 640,0 | 0 | 16 800,0 | 840,0 | 0 |  |  |
|  |  |  | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | всего | 43 713,7 | 0 | 41 000,0 | 2 713,7 | 0 |  |  |
| 1.2 | Мероприятие по техническому обслуживанию объектов сети газораспределения |  | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Обеспечение безопасной и безаварийной эксплуатации опасных производственных объектов газоснабжения | Администрация муниципального образования Мостовский район |
|  |  |  | 2021 | 341,6 | 0 | 0 | 341,6 | 0 |  |  |
|  |  |  | 2022 | 400,0 | 0 | 0 | 400,0 | 0 |  |  |
|  |  |  | 2023 | 400,0 | 0 | 0 | 400,0 | 0 |  |  |
|  |  |  | 2024 | 150,0 | 0 | 0 | 150,0 | 0 |  |  |
|  |  |  | всего | 1291,6 | 0 | 0 | 1291,6 | 0 |  |  |
| 1.3 | Сокращение количества оконных блоков, не соответствующих требованиям классификатора энергоэффективности, замена электрооборудования и электропроводки |  | 2020 | 100,0 | 0 | 0 | 100,0 | 0 | Снижение уровня потребления топливно-энергетических ресурсов | МКУ «УКТО» |
|  |  |  | 2021 | 450,0 | 0 | 0 | 450,0 | 0 |  |  |
|  |  |  | 2022 | 50,0 | 0 | 0 | 50,0 | 0 |  |  |
|  |  |  | 2023 | 50,0 | 0 | 0 | 50,0 | 0 |  |  |
|  |  |  | 2024 | 50,0 | 0 | 0 | 50,0 | 0 |  |  |
|  |  |  | всего | 700,0 | 0 | 0 | 700,0 | 0 |  |  |
| Итого по мероприятиям |  |  |  | 45705,3 | 0 | 41 000,0 | 4705,3 | 0 |  |  |

»;

5. В приложении 3 к  муниципальной программе муниципального образования Мостовский район                          «Развитие топливно-энергетического комплекса»:

в разделе «Паспорт подпрограммы «Газификация муниципального образования Мостовский район»:

абзац  «Этапы и сроки реализации муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

| «Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2020-2024 годы этапы не предусмотрены»; |
| --- | --- |

абзац «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» изложить в следующей редакции:

| «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы |  | общий объем финансирования подпрограммы составляет 45005,3 тысяч рублей: 2020 год –210,5 тыс. рублей; 2021 год –7 783,7 тыс. рублей; 2022 год – 18 821,1 тыс. рублей; 2023 год – 18 040,0 тыс. рублей; 2024 год – 0 тыс. рублей; из них: из них: за счет средств краевого бюджета – 41 000,0 тыс. рублей, в том числе: 2020 год – 200,0 тыс. рублей; 2021 год – 6 650,0 тыс. рублей; 2022 год – 17 500,0 тыс. рублей; 2023 год – 16 800,0 тыс. рублей; 2024 год –0 тыс. рублей; за счет средств бюджета муниципального образования Мостовский район составляет 4005,3 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2020 год – 10,5 тыс. рублей; 2021 год – 1 283,7 тыс. рублей; 2022 год – 1321,1 тыс. рублей; 2023 год – 1240,0 тыс. рублей; 2024 год – 150,0 тыс. рублей». |
| --- | --- | --- |

6. Приложение 2 к подпрограмме «Газификация муниципального образования Мостовский район» изложить в новой редакции:

«Приложение 2

к подпрограмме «Газификация муниципального образования Мостовский район»

ПЕРЕЧЕНЬ

основных мероприятий подпрограмме «Газификация муниципального образования Мостовский район»

| N п/п | Наименование мероприятия | Ста тус (1) | Годы реализации | Объем финансирования, тыс. рублей |  |  |  |  | Непосредственный результат реализации мероприятия | Государственный заказчик, главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств, исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | в разрезе источников финансирования |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | Крае вой бюд жет | Мест ные бюд жеты | Внебюджетные источники |  |  |
| 1.1 | Проектирование и строительство подводящего газопровода высокого давления от АГРС ст. Переправной до ст. Бесленеевской и газопроводов высокого давления с установкой ШГРП в ст. Бесленеевской Мостовского района |  | 2020 | 210,5 | 0 | 200,00 | 10,5 | 0 | Газификация населенных пунктов муниципального образования Мостовский район | Администрация муниципального образования Мостовский район |
|  |  |  | 2021 | 7 442,1 | 0 | 6 500,0 | 942,1 | 0 |  |  |
|  |  |  | 2022 | 18 421,1 | 0 | 17 500,0 | 921,1 | 0 |  |  |
|  |  |  | 2023 | 17 640,0 | 0 | 16 800,0 | 840,0 | 0 |  |  |
|  |  |  | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | всего | 43 713,7 | 0 | 41 000,0 | 2 713,7 | 0 |  |  |
| 1.2 | Мероприятие по техническому обслуживанию объектов сети газораспределения |  | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Обеспечение безопасной и безаварийной эксплуатации опасных производственных объектов газоснабжения | Администрация муниципального образования Мостовский район |
|  |  |  | 2021 | 341,6 | 0 | 0 | 341,6 | 0 |  |  |
|  |  |  | 2022 | 400,0 | 0 | 0 | 400,0 | 0 |  |  |
|  |  |  | 2023 | 400,0 | 0 | 0 | 400,0 | 0 |  |  |
|  |  |  | 2024 | 150,0 | 0 | 0 | 150,0 | 0 |  |  |
|  |  |  | всего | 1291,6 | 0 | 0 | 1291,6 | 0 |  |  |
| Всего |  |  |  | 45005,3 | 0 | 41 000,0 | 4005,3 | 0 |  |  |
| - »; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

7. В приложении 4 к муниципальной программе муниципального образования Мостовский район «Развитие топливно-энергетического комплекса»:

в  разделе «Паспорт подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования Мостовский район»

абзац «Этапы и сроки реализации муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

| «Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2020 - 2024 годы этапы не предусмотрены»; |
| --- | --- |

абзац «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» изложить в следующей редакции:

| «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы |  | общий объем финансирования подпрограммы составляет 700,0 тысяч рублей: 2020 год – 100,0 тыс. рублей; 2021 год – 450,0 тыс. рублей; 2022 год – 50,0 тыс. рублей; 2023 год – 50,0 тыс. рублей; 2024 год – 50,0 тыс. рублей; из них: из них: за счет средств краевого бюджета – 0 тыс. рублей, в том числе: 2020 год – 0 тыс. рублей; 2021 год – 0 тыс. рублей; 2022 год – 0 тыс. рублей; 2023 год – 0 тыс. рублей; 2024 год – 0 тыс. рублей; за счет средств бюджета муниципального образования Мостовский район составляет 700,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2020 год – 100,0 тыс. рублей; 2021 год – 450,0 тыс. рублей; 2022 год – 50,0 тыс. рублей; 2023 год – 50,0 тыс. рублей; 2024 год – 50,0 тыс. рублей. |
| --- | --- | --- |

8. Приложение 2 к подпрограмме «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования Мостовский район» изложить в новой редакции:

«Приложение 2

к подпрограмме «Энергосбережение и повышение Энергетической эффективности

на территории муниципального

образования Мостовский район»

ПЕРЕЧЕНЬ

основных мероприятий подпрограммы «Энергосбережение и повышение

энергетической эффективности на территории муниципального образования Мостовский район»

| N п/п | Наименование мероприятия | Ста тус (1) | Годы реализации | Объем финансирования, тыс. рублей |  |  |  |  | Непосредственный результат реализации мероприятия | Государственный заказчик, главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств, исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | в разрезе источников финансирования |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | Крае вой бюд жет | Мест ные бюд жеты | Внебюджетные источники |  |  |
| 1.1 | Сокращение количества оконных блоков, не соответствующих требованиям классификатора энергоэффективности, замена электрооборудования и электропроводки |  | 2020 | 100,0 | 0 | 0 | 100,0 | 0 | Снижение уровня потребления топливно- энергетических ресурсов | Администрация муниципального образования Мостовский район - главный распорядитель; муниципальный заказчик; управление по промышленности, энергетики, транспорту, связи, экологии и ЖКХ |
|  |  |  | 2021 | 450,0 | 0 | 0 | 450,0 | 0 |  |  |
|  |  |  | 2022 | 50,0 | 0 | 0 | 50,0 | 0 |  |  |
|  |  |  | 2023 | 50,0 | 0 | 0 | 50,0 | 0 |  |  |
|  |  |  | 2024 | 50,0 | 0 | 0 | 50,0 | 0 |  |  |
|  |  |  | всего | 700,0 | 0 | 0 | 700,0 | 0 |  |  |
| - »; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Начальник управления по промышленности, энергетике,

транспорту, связи, экологии и ЖКХ администрации

муниципального образования Мостовский район 								                       Д.С. Бондаренко