«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к муниципальной программе

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования Мостовский район»

на 2017 – 2019 годы

ПЕРЕЧЕНЬ

отдельных мероприятий муниципальной программы «Энергосбережение и повышение

энергетической эффективности на территории муниципального образования Мостовский район»

на 2017 – 2019 годы

| № п/п | Наименование мероприятий | Источник финансирования | Объем финансирования (тыс. руб.) |  |  |  | Непосредственный результат мероприятия | Муниципальный заказчик, главный распорядитель бюджетных средств, исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2017 год | 2018 год | 2019 год |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Цель: Эффективное и рациональное использование энергетических ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача: Снижение уровня потребления топливно-энергетических ресурсов бюджетными учреждениями |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Общие мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятия по выявлению бесхозяйственных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи электрической и тепловой энергии, воды, по организации поставки в установленном порядке таких объектов на учет в качестве бесхозяйственных объектов недвижимого имущества и признанию права муниципальной собственности на такие бесхозяйственные объекты недвижимого имущества | За счёт средств, выделяемых на финансирование основной деятельности исполнителей | 0 | 0 | 0 | 0 | Уменьшение потерь энергоресурсов | Администрация муниципального образования Мостовский район - главный распорядитель; муниципальный заказчик; управление по промышленности, энергетики, транспорту, связи, экологии и ЖКХ. |
| 1.2. | Мероприятия по организации порядка управления (эксплуатации) бесхозяйственными объектами недвижимого имущества, используемыми для передачи электрической и тепловой энергии, воды, с момента выявления таких объектов | За счёт средств, выделяемых на финансирование основной деятельности исполнителей | 0 | 0 | 0 | 0 | Уменьшение потерь энергоресурсов | Администрация муниципального образования Мостовский район - главный распорядитель; муниципальный заказчик; управление по промышленности, энергетики, транспорту, связи, экологии и ЖКХ. |
| 1.3. | Мероприятия в области регулирования цен (тарифов), направленные на стимулирование энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе переход к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования, введение социальной нормы потребления энергетических ресурсов и дифференцированных цен (тарифов) на энергетические ресурсы в пределах и свыше социальной нормы потребления, введение цен (тарифов), дифференцированных по времени суток, выходным и рабочим дням, если соответствующие полномочия в области регулирования цен (тарифов) переданы органам местного самоуправления | За счёт средств, выделяемых на финансирование основной деятельности исполнителей | 0 | 0 | 0 | 0 | Экономия энергетических ресурсов | Администрация муниципального образования Мостовский район - главный распорядитель; муниципальный заказчик; управление по промышленности, энергетики, транспорту, связи, экологии и ЖКХ. |
| 1.4 | Мероприятия по оснащению приборами учета используемых энергетических ресурсов в жилищном фонде, в том числе с использованием интеллектуальных приборов учета, автоматизированных систем диспетчеризации | За счёт средств, выделяемых на финансирование основной деятельности исполнителей | 0 | 0 | 0 | 0 | Экономия энергетических ресурсов | Администрация муниципального образования Мостовский район - главный распорядитель; муниципальный заказчик; управление по промышленности, энергетики, транспорту, связи, экологии и ЖКХ. |
| 1.5. | Мероприятия по прединвестиционной подготовке проектов и мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, включая разработку технико-экономических обоснований, бизнеспланов, разработку схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, а также проведение энергетических обследований | За счёт средств, выделяемых на финансирование основной деятельности исполнителей | 0 | 0 | 0 | 0 | Разработка схем и проведение энергетических обследований | Администрация муниципального образования Мостовский район - главный распорядитель; муниципальный заказчик; управление по промышленности, энергетики, транспорту, связи, экологии и ЖКХ. |
| 1.6. | Мероприятия по модернизации оборудования, используемого для выработки тепловой энергии, передачи электрической и тепловой энергии, в том числе замене оборудования на оборудование с более высоким коэффициентом полезного действия, внедрению инновационных решений и технологий в целях повышения энергетической эффективности осуществления регулируемых видов деятельности | За счёт средств, выделяемых на финансирование основной деятельности исполнителей | 0 | 0 | 0 | 0 | Уменьшение потерь энергоресурсов | Администрация муниципального образования Мостовский район - главный распорядитель; муниципальный заказчик; управление по промышленности, энергетики, транспорту, связи, экологии и ЖКХ. |
| 1.7. | Мероприятия по расширению использования в качестве источников энергии вторичных энергетических ресурсов и (или) возобновляемых источников энергии | За счёт средств, выделяемых на финансирование основной деятельности исполнителей | 0 | 0 | 0 | 0 | Экономия энергетических ресурсов | Администрация муниципального образования Мостовский район - главный распорядитель; муниципальный заказчик; управление по промышленности, энергетики, транспорту, связи, экологии и ЖКХ. |
| 1.8. | Мероприятия, направленные на снижение потребления энергетических ресурсов на собственные нужды при осуществлении регулируемых видов деятельности | За счёт средств, выделяемых на финансирование основной деятельности исполнителей | 0 | 0 | 0 | 0 | Экономия энергетических ресурсов | Администрация муниципального образования Мостовский район - главный распорядитель; муниципальный заказчик; управление по промышленности, энергетики, транспорту, связи, экологии и ЖКХ. |
| 1.9. | Мероприятия по сокращению потерь электрической энергии, тепловой энергии при их передаче | За счёт средств, выделяемых на финансирование основной деятельности исполнителей | 0 | 0 | 0 | 0 | Уменьшение потерь энергоресурсов | Администрация муниципального образования Мостовский район - главный распорядитель; муниципальный заказчик; управление по промышленности, энергетики, транспорту, связи, экологии и ЖКХ. |
| 1.10. | Мероприятия по сокращению объемов электрической энергии, используемой при передаче (транспортировке) воды | За счёт средств, выделяемых на финансирование основной деятельности исполнителей | 0 | 0 | 0 | 0 | Уменьшение потерь электроэнергии | Администрация муниципального образования Мостовский район - главный распорядитель; муниципальный заказчик; управление по промышленности, энергетики, транспорту, связи, экологии и ЖКХ. |
| 1.11. | Мероприятия по сокращению потерь воды при ее передаче | За счёт средств, выделяемых на финансирование основной деятельности исполнителей | 0 | 0 | 0 | 0 | Уменьшение потерь воды при ее передаче | Администрация муниципального образования Мостовский район - главный распорядитель; муниципальный заказчик; управление по промышленности, энергетики, транспорту, связи, экологии и ЖКХ. |
| 1.12. | Мероприятия по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями, сжиженным углеводородным газом, электрической энергией с учетом доступности использования, близости расположения к источникам природного газа, газовых смесей, электрической энергии и экономической целесообразности такого замещения, а также с учетом тарифного регулирования и доступности гражданам платы | За счёт средств, выделяемых на финансирование основной деятельности исполнителей | 0 | 0 | 0 | 0 | Сохранение окружающей среды | Администрация муниципального образования Мостовский район - главный распорядитель; муниципальный заказчик; управление по промышленности, энергетики, транспорту, связи, экологии и ЖКХ. |
| 1.13. | Мероприятия по обучению в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | За счёт средств, выделяемых на финансирование основной деятельности исполнителей | 0 | 0 | 0 | 0 | Организация обучения ответственных лиц специализированной организацией | Администрация муниципального образования Мостовский район - главный распорядитель; муниципальный заказчик; управление по промышленности, энергетики, транспорту, связи, экологии и ЖКХ. |
| 1.14. | Мероприятия по информационной поддержке и пропаганде энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории муниципального образования, направленные в том числе на создание демонстрационных центров в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, информирование потребителей о возможности заключения энергосевисных договоров (контрактов) и об особенностях их заключения, об энергетической эффективности бытовых энергопотребляющих устройств и других товаров, в отношении которых в соответствии с законодательством Российской Федерации предусмотрено определение классов их энергетической эффективности либо применяется добровольная маркировка энергетической эффективности | За счёт средств, выделяемых на финансирование основной деятельности исполнителей | 0 | 0 | 0 | 0 | Проведение совещаний и обучающих семинаров | Администрация муниципального образования Мостовский район - главный распорядитель; муниципальный заказчик; управление по промышленности, энергетики, транспорту, связи, экологии и ЖКХ. |
| 1.15. | Разработка соответствующих планов мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, направленных на реализацию Федерального закона от 23 ноября 2009 года №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской федерации» | За счёт средств, выделяемых на финансирование основной деятельности исполнителей | 0 | 0 | 0 | 0 | Разработка планов графиков | Администрация муниципального образования Мостовский район - главный распорядитель; муниципальный заказчик; управление по промышленности, энергетики, транспорту, связи, экологии и ЖКХ. |
| 1.16. | Утверждение плана мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, направленных на реализацию Федерального закона от 23 ноября 2009 года №261 - ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» | За счёт средств, выделяемых на финансирование основной деятельности исполнителей | 0 | 0 | 0 | 0 | Подготовка проекта постановления по утверждению плана мероприятий | Администрация муниципального образования Мостовский район - главный распорядитель; муниципальный заказчик; управление по промышленности, энергетики, транспорту, связи, экологии и ЖКХ. |
| 1.17. | Проведение совещаний по вопросу экономии энергоресурсов. Назначение ответственных специалистов в сфере реализации Федерального закона от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» | За счёт средств, выделяемых на финансирование основной деятельности исполнителей | 0 | 0 | 0 | 0 | Утверждение списка ответственных специалистов в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Администрация муниципального образования Мостовский район - главный распорядитель; муниципальный заказчик; управление по промышленности, энергетики, транспорту, связи, экологии и ЖКХ. |
| 1.18. | Размещение информационных знаков с именами ответственных за отключение электроприборов по окончании смены. Оформление информационных знаков: «Уходя, гасите свет», «Экономьте воду». | За счёт средств, выделяемых на финансирование основной деятельности исполнителей | 0 | 0 | 0 | 0 | Экономия энергетических ресурсов | Администрация муниципального образования Мостовский район - главный распорядитель; муниципальный заказчик; управление по промышленности, энергетики, транспорту, связи, экологии и ЖКХ. |
| 2. | Мероприятия по оснащению потребителей приборами учета и стимулированию потребителей к экономии и надлежащей оплате энергоресурсов |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Организация и проведение разъяснительной работы среди населения по вопросу оснащения индивидуальных жилых домов приборами учета воды, природного газа, тепловой и электроэнергии, в том числе многоквартирных домов коллективными приборами учета воды, тепловой и электроэнергии, индивидуальными и общими (для коммунальных квартир) приборами учета воды, природного газа, тепловой и электроэнергии, а также по переходу на расчет по показателям приборов учета. | За счёт средств, выделяемых на финансирование основной деятельности исполнителей | 0 | 0 | 0 | 0 | Проведение совещаний, общедомовых собраний | Администрация муниципального образования Мостовский район - главный распорядитель; муниципальный заказчик; управление по промышленности, энергетики, транспорту, связи, экологии и ЖКХ. |
| 2.2. | Проведение анализа и составление отчетности по установке и вводу в эксплуатацию приборов учета электрической и тепловой энергии, природного газа и воды в частном жилищном фонде | За счёт средств, выделяемых на финансирование основной деятельности исполнителей | 0 | 0 | 0 | 0 | Мониторинг установки приборов учета | Администрация муниципального образования Мостовский район - главный распорядитель; муниципальный заказчик; управление по промышленности, энергетики, транспорту, связи, экологии и ЖКХ. |
| 3. | Реализация комплекса мер для перехода на энергосберегающие технологии |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Замена старых оконных блоков на энергосберегающие стеклопакеты в зданиях бюджетной сферы | местный бюджет | 210,0 | 50,0 | 80,0 | 80,0 | снижение уровня потребления топливно-энергетических ресурсов по отношению к расчетному способу | Администрация муниципального образования Мостовский район - главный распорядитель; муниципальный заказчик; управление по промышленности, энергетики, транспорту, связи, экологии и ЖКХ. |
|  |  | краевой бюджет | 1890,0 | 450,0 | 720,0 | 720,0 |  |  |
| 3.2. | Замена дверных блоков на утеплённые энергосберегающие двери в здании администрации МО Мостовский район | местный бюджет | 40,0 | 0 | 20,0 | 20,0 | снижение уровня потребления топливно-энергетических ресурсов по отношению к расчетному способу | Администрация муниципального образования Мостовский район - главный распорядитель; муниципальный заказчик; управление по промышленности, энергетики, транспорту, связи, экологии и ЖКХ. |
|  |  | краевой бюджет | 360,0 | 0 | 180,0 | 180,0 |  |  |
| 4 | Систематизация сбора данных об объемах потребления энергоресурсов организациями |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Мониторинг наблюдений об объемах неиспользованных в течение финансового года энергетических ресурсов, об оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов, о показателях энергетической эффективности и (при наличии результатов энергетического обследования) данных о потенциале энергосбережения | За счёт средств, выделяемых на финансирование основной деятельности исполнителей | 0 | 0 | 0 | 0 | Ежеквартальный мониторинг об объемах потребления энергетических ресурсов | Администрация муниципального образования Мостовский район - главный распорядитель; муниципальный заказчик; управление по промышленности, энергетики, транспорту, связи, экологии и ЖКХ. |
| 5 | Стимулирование потребителей к экономии энергоресурсов |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Мониторинг выполнения комплекса мер, направленных на улучшение платежной дисциплины при оплате за энергоресурсы (коммунальных услуг) | За счёт средств, выделяемых на финансирование основной деятельности исполнителей | 0 | 0 | 0 | 0 | Ежемесячный мониторинг платежной дисциплины за потребленные энергоресурсы | Администрация муниципального образования Мостовский район - главный распорядитель; муниципальный заказчик; управление по промышленности, энергетики, транспорту, связи, экологии и ЖКХ. |
| 6 | Реализация мероприятий по учету и снижению потерь, выявленных в связи с установкой приборов учета энергоресурсов |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Мониторинг информации о фактических потерях энергоресурсов при их передаче на основе данных приборов учета | За счёт средства выделяемых на финансирование основной деятельности | 0 | 0 | 0 | 0 | Ежеквартальный мониторинг по фактическим потерям энергоресурсов | Администрация муниципального образования Мостовский район - главный распорядитель; муниципальный заказчик; управление по промышленности, энергетики, транспорту, связи, экологии и ЖКХ. |
| 7 | Мероприятия по повышению энергетической эффективности товаров, работ, услуг |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Прекращение закупки для муниципальных нужд ламп накаливания любой мощности, используемых в целях освещения | За счёт средств, выделяемых на финансирование основной деятельности исполнителей | 0 | 0 | 0 | 0 | Мониторинг закупок для муниципальных нужд | Администрация муниципального образования Мостовский район - главный распорядитель; муниципальный заказчик; управление по промышленности, энергетики, транспорту, связи, экологии и ЖКХ. |
| 7.2. | Заключение энергосервисных контрактов бюджетными учреждениями муниципального образования Мостовский район | За счёт средств, выделяемых на финансирование основной деятельности исполнителей | 0 | 0 | 0 | 0 | Заключение энергосервисных контрактов бюджетными учреждениями муниципального образования Мостовский район в порядке, утвержденном Правительством Российской Федерации | Администрация муниципального образования Мостовский район - главный распорядитель; муниципальный заказчик; управление по промышленности, энергетики, транспорту, связи, экологии и ЖКХ. |
| 7.3. | Информирование организаций и населения Мостовского района об утвержденных в установленном порядке Правилах обращения с отходами производства и потребления в части осветительных устройств, электрических ламп, ненадлежащие сбор, накопление, использование, обезвреживание, транспортировка или размещение которых может повлечь заражение | За счёт средств, выделяемых на финансирование основной деятельности исполнителей | 0 | 0 | 0 | 0 | Проведение совещаний по информированию населения | Администрация муниципального образования Мостовский район - главный распорядитель; муниципальный заказчик; управление по промышленности, энергетики, транспорту, связи, экологии и ЖКХ. |
| 7.4. | Обеспечение реализации бюджетными учреждениями муниципального образования Мостовский район требований по энергетической эффективности товаров, работ и услуг, закупаемых для муниципальных нужд | За счёт средств, выделяемых на финансирование основной деятельности исполнителей | 0 | 0 | 0 | 0 | Мониторинг закупок для муниципальных нужд | Администрация муниципального образования Мостовский район - главный распорядитель; муниципальный заказчик; управление по промышленности, энергетики, транспорту, связи, экологии и ЖКХ. |
| 8 | Создание системы информационной поддержки |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Продвижение социальной рекламы использования энергосберегающих ламп в быту | За счёт средств, выделяемых на финансирование основной деятельности | 0 | 0 | 0 | 0 | Распространение социальной рекламы использования энергосберегающих ламп в быту | Администрация муниципального образования Мостовский район - главный распорядитель; муниципальный заказчик; управление по промышленности, энергетики, транспорту, связи, экологии и ЖКХ. |
| 9 | Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности для населения и в жилищном фонде |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1. | Разработка перечня мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, включенных в состав обязательных требований к содержанию общего имущества в многоквартирном доме | За счёт средств, выделяемых на финансирование основной деятельности исполнителей |  | 0 | 0 | 0 | Разработка перечня мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме | Администрация муниципального образования Мостовский район - главный распорядитель; муниципальный заказчик; управление по промышленности, энергетики, транспорту, связи, экологии и ЖКХ. |
| 10 | Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в бюджетном секторе. Изменения в системе закупок для бюджетных нужд и финансирования бюджетных организаций |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1. | Обеспечение энергетической эффективности зданий, строений и сооружений при проведении строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов муниципальной собственности района | За счёт средств, выделяемых на финансирование основной деятельности исполнителей | 0 | 0 | 0 | 0 | Мониторинг при проведении строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов муниципальной собственности района по обеспечению энергетической эффективности | Администрация муниципального образования Мостовский район - главный распорядитель; муниципальный заказчик; управление по промышленности, энергетики, транспорту, связи, экологии и ЖКХ. |
| 10.2. | Планирование расходов бюджета на оплату бюджетными учреждениями энергетических ресурсов исходя из сокращения в потреблении ими каждого энергоресурса на 3 процента. | За счёт средств, выделяемых на финансирование основной деятельности исполнителей | 0 | 0 | 0 | 0 | Ежегодный мониторинг лимитов потребления энергетических ресурсов при формировании бюджетов | Администрация муниципального образования Мостовский район - главный распорядитель; муниципальный заказчик; управление по промышленности, энергетики, транспорту, связи, экологии и ЖКХ. |
| 10.3. | Проведение разъяснительной работы среди руководителей бюджетных учреждений о возможностях заключения энергосервисных контрактов и об особенностях закупки энергосервисных услуг | За счёт средств, выделяемых на финансирование основной деятельности исполнителей | 0 | 0 | 0 | 0 | Проведение совещания среди руководителей бюджетных учреждений по вопросу заключения энергосервисных контрактов | Администрация муниципального образования Мостовский район - главный распорядитель; муниципальный заказчик; управление по промышленности, энергетики, транспорту, связи, экологии и ЖКХ. |
| 10.4. | Вывод из эксплуатации котельных, выработавших ресурс, или имеющих избыточные мощности; модернизация действующих и строительство новых котельных с использованием современных технологий | За счёт средств, выделяемых на финансирование основной деятельности исполнителей | 0 | 0 | 0 | 0 | Мониторинг действующих котельных, выработавших ресурс или имеющих избыточные мощности | Администрация муниципального образования Мостовский район - главный распорядитель; муниципальный заказчик; управление по промышленности, энергетики, транспорту, связи, экологии и ЖКХ. |
| 11 | 11. Целевые программы и иные мероприятия в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1. | Организация работ по проведению энергетического обследования в бюджетном секторе в соответствии с требованиями законодательства (в соответствии с планом графиком) на правах софинансирования с бюджетом Краснодарского края | За счёт средств, выделяемых на финансирование основной деятельности исполнителей | 0 | 0 | 0 | 0 | Разработка плана - графика на проведение энергетического обследования. Заключение энергосервисных контрактов на проведение энергетического обследования. | Администрация муниципального образования Мостовский район - главный распорядитель; муниципальный заказчик; управление по промышленности, энергетики, транспорту, связи, экологии и ЖКХ. |
| 12 | Информационное обеспечение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности. Создание и обеспечение функционирования обучающих центров энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1. | Реализация информационной кампании в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | За счёт средств, выделяемых на финансирование основной деятельности | 0 | 0 | 0 | 0 | Проведение совещаний по вопросу энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Администрация муниципального образования Мостовский район - главный распорядитель; муниципальный заказчик; управление по промышленности, энергетики, транспорту, связи, экологии и ЖКХ. |
| 13 | Мероприятия по расширению использования в качестве источников энергии вторичных энергетических ресурсов и (или) возобновляемых источников энергии |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1. | Увеличение количества случаев использования в качестве источников энергии вторичных энергетических ресурсов и (или) возобновляемых источников энергии | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | Обеспечение энергетической безопасности; сохранение окружающей среды | Администрация муниципального образования Мостовский район - главный распорядитель; муниципальный заказчик; управление по промышленности, энергетики, транспорту, связи, экологии и ЖКХ. |
| 14 | Энергосбережение в транспортном комплексе, находящемся в муниципальной собственности муниципального образования Мостовский район район |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.1. | Замещение бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями, сжиженным углеводородным газом, электрической энергией с учетом доступности использования, близости расположения к источникам природного газа, газовых смесей, электрической энергии и экономической целесообразности такого замещения, а также с учетом тарифного регулирования и доступности гражданам платы | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | Сохранение окружающей среды | Администрация муниципального образования Мостовский район - главный распорядитель; муниципальный заказчик; управление по промышленности, энергетики, транспорту, связи, экологии и ЖКХ. |
|  | Итого | всего | 2500,0 | 500,0 | 1000,0 | 1000,0 |  |  |
|  |  | местный бюджет | 250,0 | 50,0 | 100,0 | 100,0 |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 1250,0 | 450,0 | 900,0 | 900,0 |  |  |

Начальник управления по промышленности, энергетике,

транспорту, связи, экологии и ЖКХ администрации

муниципального образования Мостовский район				      					           Д.С. Бондаренко