|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение  УТВЕРЖДЕНА  постановлением администрации  муниципального образования  Мостовский район  от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_ |

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

муниципального образования Мостовский район

«Информационное общество Кубани»

ПАСПОРТ

муниципальной программы муниципального образования

Мостовский район «Информационное общество Кубани»

|  |  |
| --- | --- |
| Координатор муниципальной программы | администрация муниципального образования Мостовский район; |
| Координаторы подпрограмм | не предусмотрены; |
| Участники муниципальной программы | отдел информатизации и связи управления делами администрации муниципального образования Мостовский район, финансовое управление администрации муниципального образования Мостовский район; |
| Подпрограммы муниципальной программы | не предусмотрены; |
| Ведомственные целевые программы | не предусмотрены; |
| Цель муниципальной программы | формирование эффективной системы муниципального управления на основе использования информационных и телекоммуникационных технологий; |
| Задачи муниципальной программы | создание, развитие и обслуживание информационной и телекоммуникационной инфраструктуры администрации муниципального образования Мостовский район (далее - Администрация);  совершенствование системы информирования и предоставления услуг населению органами местного самоуправления на основе информационных и телекоммуникационных технологий; |
| Перечень целевых показателей муниципальной программы | доля автоматизированных рабочих мест в Администрации, обеспеченных базовым комплектом лицензионных программных продуктов;  доля автоматизированных рабочих мест в Администрации, защищенных антивирусным программным обеспечением;  доля автоматизированных рабочих мест в Администрации, обеспеченных электронным документооборотом;  доля граждан, обратившихся в Администрацию с использованием электронных сервисов от общего числа обратившихся граждан;  доля автоматизированных рабочих мест в Администрации, участвующих в обработке конфиденциальной информации или персональных данных, защищенных по требованиям законодательства в области защиты информации; |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2021-2023 годы,  этапы не предусмотрены; |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы, в том числе на финансовое обеспечение проектов | общий объем финансирования муниципальной программы за счет средств местного бюджета составляет 10375 тыс. рублей, в том числе:  в 2021 году - 4141 тыс. рублей;  в 2022 году - 3117 тыс. рублей;  в 2023 году - 3117 тыс. рублей. |

1.Характеристика текущего состояния и прогноз развития

информатизации муниципального образования Мостовский район

Глобальной целью информатизации является обеспечение требуемого уровня информированности населения. Этот уровень определяется полнотой, точностью, достоверностью и своевременностью представления информации, необходимой для выполнения общественно значимых видов деятельности.

Особую роль в процессе информатизации играет информатизация сферы управления, так как она не только повышает эффективность управления на всех его уровнях, но и позволяет повысить эффективность целенаправленной деятельности человека в других сферах. Информатизация процессов управления на любом уровне территориальных, отраслевых и межотраслевых структур позволяет более полно учитывать интересы территорий, отдельных предприятий и отраслей.

Переход на новый уровень управления муниципальным образованием Мостовский район, способный обеспечить его эффективное развитие, возможен в современных условиях только при применении информационно-коммуникационных технологий (далее - ИКТ). Комплексное решение задач социально-экономического развития муниципального образования Мостовский район, эффективное использование ресурсов, управление хозяйственными механизмами, взаимодействие с населением требуют скоординированных усилий различных служб и органов управления на основе обмена информацией между автоматизированными информационными системами (далее - АИС) всех отраслевых (функциональных) и территориальных органов администрации муниципального образования Мостовский район, муниципальных учреждений и предприятий, а также ряда государственных структур, реализующих конкретные цели социально-экономического развития территории муниципального образования Мостовский район. Формируемые в процессе такого взаимодействия информационные ресурсы приобретают свойства интеллектуального общественного ресурса. Муниципальное управление требует использования создаваемых информационных ресурсов для эффективной поддержки реализации целей социально-экономического развития территории муниципального образования Мостовский район как единого хозяйственного комплекса.

# Федеральным законом от 9 февраля 2009 г. № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» предусмотрена необходимость обеспечения доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления всем гражданам страны.

Сводный перечень первоочередных государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2009 г.№1993-р, а также Федеральный закон от 27 июля 2010 г.№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» обязали государственные органы и органы местного самоуправления предоставлять государственные и муниципальные услуги в электронном виде своевременно и в соответствии со стандартом предоставления государственной или муниципальной услуги.

Организационной основой процесса информатизации на территории муниципального образования Мостовский район в различных сферах деятельности органов местного самоуправления, в том числе в информационном взаимодействии с населением, хозяйствующими субъектами, органами и территориальными структурами государственной власти, будет являться муниципальная программа муниципального образования Мостовский район «Информационное общество Кубани» на 2021-2023 годы, реализуемая в соответствии с государственной программой Краснодарского края «Информационное общество Кубани», утвержденной постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 12 октября 2015 г.  
№ 960 (с изменениями на 1 сентября 2020 г.).

Муниципальная программа определяет основные направления деятельности органов местного самоуправления при решении приоритетных задач развития и использования информационно-компьютерных технологий для достижения целей социально-экономического развития муниципального образования Мостовский район с учетом требований по обеспечению информационной безопасности информационных ресурсов органов местного самоуправления.

Муниципальная программа предназначена для концентрации ресурсов и упорядочения работ по созданию единой территориальной инфраструктуры информатизации, включающей в себя информационные ресурсы, информационно-транспортную сеть, программно-технические комплексы, организационную, экономическую и нормативно-правовую среду, и является необходимым документом для осуществления процесса информатизации на территории муниципального образования Мостовский район.

Объектом информатизации являются органы местного самоуправления и органы управления муниципальных учреждений и предприятий, а также их взаимодействие с государственными структурами, хозяйствующими субъектами, населением. Информатизация охватывает автоматизацию первичных регистрационно-учетных функций, интеграцию муниципальных информационных ресурсов, продуктов, услуг и систем в единую среду, а также деятельность по осуществлению информационной поддержки во всех сферах муниципального управления.

2. Цели, задачи и целевые показатели, сроки и этапы

реализации муниципальной программы

2.1. Целью муниципальной программы является формирование эффективной системы муниципального управления на основе использования информационных и телекоммуникационных технологий.

Для достижения указанной цели предусматривается решение следующих задач:

- создание, развитие и обслуживание информационной и телекоммуникационной инфраструктуры администрации муниципального образования Мостовский район;

- совершенствование системы информирования и предоставления услуг населению органами местного самоуправления на основе информационных и телекоммуникационных технологий.

Реализация муниципальной программы рассчитана на срок с 2021 по   
2023 годы, ее выполнение предусмотрено без разделения на этапы.

Цели, задачи и характеризующие их целевые показатели муниципальной программы приведены в табличной форме (приложение № 1 к Программе).

3. Перечень и краткое описание основных мероприятий

муниципальной программы

Перечень основных мероприятий муниципальной программы с указанием источников и объемов финансирования, сроков их реализации и исполнителей представлен в приложении №2 к муниципальной программе.

4.Обоснование ресурсного обеспечения

муниципальной программы

Сведения об общем объеме финансирования муниципальной программы приведены в таблице:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Годы реализации | Объем финансирования, тыс. рублей | | | | |
| всего | в разрезе источников финансирования | | | |
| федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общий объем финансирования по муниципальной программе | | | | | |
| 2021 | 4141 | 0 | 0 | 4141 | 0 |
| 2022 | 3117 | 0 | 0 | 3117 | 0 |
| 2023 | 3117 | 0 | 0 | 3117 | 0 |
| **Всего по муниципальной программе** | 10375 | **0** | **0** | 10375 | **0** |

Финансирование муниципальной программы осуществляется за счет средств местного бюджета.

Финансовая потребность для реализации основных мероприятий муниципальной программы определена на основании: прайс-листов, счетов-фактур, коммерческих предложений фирм.

Вместе с тем возможны корректировки финансирования мероприятий в ходе реализации муниципальной программы по мере необходимости решения вновь поставленных задач.

5. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий

Факторами риска невыполнения муниципальной программы являются:

- недостаточное финансирование мероприятий муниципальной программы из муниципального бюджета;

- увеличение цен на оборудование, запасные части, работы и услуги.

Эффективное управление рисками входит в сферу ответственности координатора муниципальной программы.

Для успешной реализации муниципальной программы и снижения рисков будут реализованы следующие управленческие мероприятия:

- определение организационной структуры управления реализацией муниципальной программы (функции и согласованность звеньев всех уровней управления);

- планирование и прогнозирование, определение рисков, способных препятствовать реализации муниципальной программы;

- своевременное уточнение и корректировка мероприятий муниципальной программы;

- мониторинг и контроль хода реализации муниципальной программы.

6. Меры правового регулирования в сфере реализации

муниципальной программы

Меры правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы не предусмотрены.

7. Методика оценки эффективности реализации

муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется в соответствии с постановлением администрации муниципального образования Мостовский район от 16 апреля 2019 г. № 331 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ, Порядка принятия решения о разработке, формировании, реализации и оценки эффективности муниципальных программ в муниципальном образовании Мостовский район».

8. Механизм реализации муниципальной программы

и контроль за ее выполнением

Текущее управление муниципальной программой осуществляет координатор муниципальной программы - Администрация.

Органом Администрации, уполномоченным на текущее управление муниципальной программой, определен отдел информатизации и связи Администрации, который:

- обеспечивает разработку муниципальной программы;

- формирует структуру муниципальной программы;

- организует реализацию муниципальной программы;

- заключает муниципальные контракты в установленном законодательством порядке согласно Федеральному закону от 5 апреля 2013 г.№44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

- принимает решение о необходимости внесения в установленном порядке изменений в муниципальную программу;

- организует работу по достижению целевых показателей муниципальной программы;

- осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам финансирования реализации муниципальной программы;

- организует проведение общественного обсуждения проекта муниципальной программы на сайте администрации муниципального образования Мостовский район в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, а так же общедоступном информационном ресурсе стратегического планирования в информационно - телекоммуникационной сети Интернет («ГАС «Управление») ;

- организует информационную и разъяснительную работу, направленную на освещение целей и задач муниципальной программы.

Ежеквартально, до 25-го числа месяца, следующего за последним месяцем отчетного квартала, координатором программы в управление экономики, инвестиций, туризма, торговли и сферы услуг администрации муниципального образования Мостовский район представляются отчеты о ходе реализации муниципальной программы.

Участники и исполнители муниципальной программы в пределах своей компетенции ежеквартально, не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, предоставляют необходимую информацию ответственному исполнителю (координатору) муниципальной программы.

Исполняющий обязанности заместителя главы

муниципального образования

Мостовский район В.В. Богинин

Приложение №2

к муниципальной программе муниципального образования Мостовский район «Информационное общество Кубани»

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

муниципального образования Мостовский район

«Информационное общество Кубани»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Годы реализации | Объем финансирования, тыс. рублей | | | | | Непосредственный  результат реализации мероприятия | Муниципальный заказчик, главный распорядитель бюджетных средств, исполнитель |
| всего | в разрезе источников финансирования | | | |
| федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Цель - формирование эффективной системы муниципального управления на основе использования информационных и телекоммуникационных технологий | | | | | | | | |
| 1.1 | Задача - создание, развитие и обслуживание информационной и телекоммуникационной инфраструктуры администрации муниципального образования Мостовский район | | | | | | | | |
| 1.1.1 | Основные мероприятия муниципальной программы МО Мостовский район «Информационное общество Кубани» | | | | | | | | |
| 1.1.1.1 | Техническое оснащение администрации муниципального образования Мостовский район средствами вычислительной и оргтехники, обеспечение администрации лицензионными программными продуктами, ремонт и техническое обслуживание компьютерной и оргтехники администрации (включая ремонт и заправку картриджей), сопровождение и развитие систем электронного документооборота администрации, сопровождение справочно-правовых (информационных) систем, используемых администрацией, обеспечение безопасности информационных ресурсов администрации | 2021 | 3 117,0 | 0,0 | 0,0 | 3 117,0 | 0,0 | обеспечение администрации муниципального образования Мостовский район современной вычислительной и оргтехникой, обеспечение лицензионной чистоты используемого программного обеспечения, обеспечение бесперебойной работы администрации, обеспечение бесперебойной работы сети, сохранности и оперативной обработки информации, обеспечение администрации услугами доступа к сети «Интернет», обеспечение администрации справочно-правовой информацией, обеспечение администрации электронным документооборотом, обеспечение администрации защищенными сетями и центрами хранения данных, информационное обеспечение населения в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации | администрация муниципального образования Мостовский район  (далее – администрация), финансовое управление |
| 2022 | 3 117,0 | 0,0 | 0,0 | 3 117,0 | 0,0 |
| 2023 | 3 117,0 | 0,0 | 0,0 | 3 117,0 | 0,0 |
| всего | 9 351,0 | 0,0 | 0,0 | 9 351,0 | 0,0 |
| 1.1.1.2 | Создание, развитие и обслуживание современной телекоммуникационной инфраструктуры администрации, приобретение комплекса видеоконференцсвязи |
| 2021 | 1 024,0 | 0,0 | 0,0 | 1 024,0 | 0,0 | Возможность подключения видеоконференцсвязи | администрация |
| 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| всего | 1 024,0 | 0,0 | 0,0 | 1 024,0 | 0,0 |
|  | Итого по программе: | 2021 | 4 141,0 | 0,0 | 0,0 | 4 141,0 | 0,0 |  |  |
| 2022 | 3 117,0 | 0,0 | 0,0 | 3 117,0 | 0,0 |
| 2023 | 3 117,0 | 0,0 | 0,0 | 3 117,0 | 0,0 |
| всего | 10 375,0 | 0,0 | 0,0 | 10 375,0 | 0,0 |

Исполняющий обязанности

заместителя главы

муниципального образования

Мостовский район В.В. Богинин