|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложениек постановлению администрации муниципального образования Мостовский районот\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  | «ПриложениеУТВЕРЖДЕНАпостановлением администрации муниципального образования Мостовский районот 18 мая 2022 г. №521(в редакции постановления администрации муниципального образования Мостовский районот\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) |
|  |  |

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

 **муниципального образования Мостовский район**

**«Развитие общественной инфраструктуры муниципального значения»**

**ПАСПОРТ**

**муниципальной программы муниципального образования**

**Мостовский район «Развитие общественной инфраструктуры муниципального значения»**

|  |  |
| --- | --- |
| Координатор муниципальной программы | управление экономики, инвестиций, туризма, торговли и сферы услуг |
| Участники муниципальной программы | первый заместитель главы администрации;отдел по физической культуре и спорту;районное управление образованием; управление имущественных и земельных отношений;отдел культуры;финансовое управление;управление архитектуры и градостроительства. |
| Подпрограммы муниципальной программы | не предусмотрены |
| Цели муниципальной программы | формирование развитой инфраструктуры Мостовского района для повышения качества жизни населения Мостовского района, увеличение количества занимающихся физической культурой и спортом, развитие и реализация культурного потенциала населения |
| Задачи муниципальной программы | повышение уровня комплексного обеспечения муниципальных образований Мостовского района объектами общественной инфраструктуры, повышение уровня обеспеченности населения Мостовского района объектами социальной инфраструктуры муниципальной собственности |
| Перечень целевых показателей муниципальной программы | количество построенных (приобретенных) плоскостных спортивных сооружений и учебных корпусов в ходе реализации программы  |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2022 год и на плановый период до 2026 года, этапы не предусмотрены |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы | общий объем финансирования программы составляет 437841,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 2022 год – 43351,0 тыс. рублей;2023 год – 165134 тыс. рублей;2024 год – 204 404,1 тыс. рублей;2025 год – 22909,8 тыс. рублей;2026 год – 2042,2 тыс. рублей.  |

**Раздел 1. Характеристика текущего состояния**

**и прогноз развития**

На территории муниципального образования Мостовский район одной из главных задач является обеспечение комфортных условий и увеличение доли учащихся, занимающихся физической культурой и спортом, а также учащихся в области дополнительного художественного образования, нравственного и эстетического воспитания.

В настоящее время расставлены приоритетные акценты в вопросах здоровьесбережения населения страны и, в первую очередь, укрепления здоровья подрастающего поколения. Создание условий, обеспечивающих возможность для детей и молодежи вести здоровый образ жизни и систематически заниматься физической культурой и спортом, - основная цель стратегии развития физической культуры и спорта в районе.

Для достижения целей и задач, необходима модернизация всей системы физического воспитания в образовательных организациях, в том числе развитие их физкультурно-спортивной базы, а также привлечение наибольшего количества детей к творческой деятельности с помощью дополнительных мест в области культуры (художественного образования). В числе прочих мероприятий в этом направлении подразумевается и внедрение новых проектов общеобразовательных организаций с обязательным включением объектов спорта (спортивных залов различного назначения), или проектов отдельных физкультурно-спортивных сооружений (многопрофильных и комплексных плоскостных и крытых спортивных сооружений), а также строительство дополнительных корпусов на территории существующих общеобразовательных и образовательных организаций.

**Раздел 2. Цели, задачи и целевые показатели,**

**сроки и этапы реализации муниципальной программы**

 Целью реализации [муниципальной программы](#sub_40000) муниципального образования Мостовский район «Развитие общественной инфраструктуры муниципального значения» (далее также - программа) является повышение уровня комплексного обеспечения муниципального образования Мостовский район объектами общественной инфраструктуры, а так же увеличение количества занимающихся физической культурой и спортом.

Достижение поставленной цели обеспечивается за счет строительства, реконструкции (в том числе реконструкции объектов незавершенного строительства) и технического перевооружения объектов общественной инфраструктуры муниципального значения, приобретения объектов недвижимости, движимого имущества (необходимого для обеспечения функционирования приобретаемого (приобретенного) объекта недвижимости), в том числе в целях реализации мероприятий, направленных на создание в Мостовском районе новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными требованиями к условиям обучения.

При выполнении намеченных в программе мероприятий запланировано достижение целевых показателей, указанных в приложении к данной программе.

Сроки реализации программы 2022 – 2026 годы, этапы не предусмотрены.

Цели, задачи и характеризующие их целевые показатели муниципальной программы приведены в табличной форме (приложение 1 к Программе).

**Раздел 3. Перечень и краткое описание мероприятий муниципальной программы**

Перечень основных мероприятий муниципальной программы с указанием источников и объемов финансирования, сроков их реализации и исполнителей представлен в приложении 2 к муниципальной программе.

**Раздел 4. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы**

Реализация программы предусматривается за счет средств краевого и местного бюджетов.

В рамках программы предусматривается предоставление субсидий местному бюджету на софинансирование расходных обязательств.

Общий объем финансирования программы на 2022 – 2026 годы составляет 437841,1 тыс. руб., в том числе:

|  |  |
| --- | --- |
| Годы реализации | Объем финансирования, тыс. рублей |
| всего | в разрезе источников финансирования |
| федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Основные мероприятия** |
| 2022 год1-й год реализации | 43351,0 | 0 | 39 399,4 | 3 951,6 | 0 |
| 2023 год2-й год реализации | 165134 | 0 | 132717,5 | 32416,5 | 0 |
| 2024 год3-й год реализации | 204404,1 | 0 | 194440,4 | 9963,7 | 0 |
| 2025 год4-й год реализации | 22909,8 | 0 | 20867,6 | 2042,2 | 0 |
| 2026 год5-й год реализации | 2042,2 | 0 | 0 | 2042,2 | 0 |
| Всего по программе | 437841,1 | 0 | 387424,9 | 50416,2 | 0 |

**5. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями в сфере реализации муниципальной подпрограммы**

В рамках реализации муниципальной программы оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями не предусматривается.

**6. Меры правового регулирования в сфере реализации**

 **муниципальной программы**

Правовые акты, регулирующие реализацию данных мероприятий. Реализация мероприятий муниципальной программы не потребует изменения правового регулирования. При включении в муниципальную дополнительных мероприятий, требующих изменения, будут разработаны и утверждены нормативно-правовое акты.

**7. Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы**

Оценки эффективности муниципальной программы производится в соответствии с постановлением администрации муниципального образования Мостовский район от 16 апреля 2019 г. № 331 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ, Порядка принятия решения о разработке, формировании, реализации и методике оценки эффективности муниципальных программ в муниципальном образовании Мостовский район».

**Раздел 8. Механизм реализации муниципальной программы и контроль**

**за ее выполнением**

Текущее управление программой осуществляет ее координатор, который:

координирует работу участников программы по ее разработке и реализации;

контролирует работу участников программы по достижению ее целевых показателей;

контролирует реализацию программы в части обеспечения целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделенных на ее реализацию;

на основании предложений участников программы, с учетом выделяемых на реализацию программы финансовых средств ежегодно в установленном порядке принимает меры по уточнению целевых показателей и затрат по мероприятиям программы, их исполнителей, механизма реализации программы;

организует информационную и разъяснительную работу, направленную на освещение целей и задач программы;

осуществляет ведение ежеквартальной, годовой отчетности, по реализации программы;

размещает информацию о ходе реализации и достигнутых результатах муниципальной программы на официальном сайте, а также на общедоступном информационном ресурсе стратегического планирования в информационно-телекоммуникационной сети Интернет («ГАС «Управление») до 25 числа следующего за отчетным периодом;

Участники программы, в пределах своей компетенции, обеспечивают реализацию программы, ежеквартально, не позднее 5-го числа месяца, следующего за отчетном кварталом, предоставляют координатору информацию об исполнении основных направлений мероприятия программы.

Ежеквартально участники программы представляет в управление экономики, инвестиций, туризма, торговли и сферы услуг доклад о ходе реализации мероприятия программы.

Доклад должен содержать:

* сведения о фактических объемах финансирования программы в разрезе источников финансирования;
* сведения о фактическом выполнении программных мероприятий с указанием причин их невыполнения или неполного выполнения;
* сведения о фактически достигнутых показателях реализации программы.

Предложения по корректировке программы вносятся заинтересованными отраслевыми (функциональными) органами администрации муниципального образования Мостовский район в управление экономики, инвестиций, туризма, торговли и сферы услуг администрации муниципального образования Мостовский район и рассматриваются при подведении итогов реализации программы.

Формы по мониторингу хода реализации муниципальной программы ежеквартально, до 25-го числа месяца, следующего за последним месяцем отчетного квартала, представляются ответственным исполнителем в управление экономики, инвестиций, туризма, торговли и сферы услуг администрации муниципального образования Мостовский район.

 Координатор муниципальной программы в соответствии с приложением № 7, утвержденным постановлением администрации муниципального образования Мостовский район от 16 апреля 2019 г. № 331 «Об утверждении Порядка проведения общественного обсуждения проектов муниципальных правовых актов муниципального образования Мостовский район» проводит общественные обсуждения проекта муниципальной программы.

Программа реализуется в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации, Гражданского кодекса Российской Федерации, а также в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Начальник управления экономики,

инвестиций, туризма, торговли и сферы услуг

администрации муниципального образования

Мостовский район С.С. Скороходова

Приложение 1

к муниципальной программе муниципального образования «Развитие общественной инфраструктуры муниципального значения»

 **ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ**

**муниципальной программы муниципального образования Мостовский район**

 **«Развитие общественной инфраструктуры муниципального значения»**

| №п/п | Наименование целевогопоказателя | Единицаизмерения | Статус\* | Значение показателей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| отчетный год | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |
| 1. | Муниципальной программы муниципального образования Мостовский район «Развитие общественной инфраструктуры муниципального значения» |
| 1.1 | Количество построенных (приобретенных) плоскостных спортивных сооружений в ходе реализации программы, всего  |
| 1.1.1 | Строительство объекта: «Центр единоборств,по адресу: Краснодарский край, Мостовский район, п.г.т. Мостовской, ул.Переправненская, 11-Б» | шт | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2 | Строительство объекта: «Универсальный спортивный зал муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 13 имени Маршала Советского Союза Семена Михайловича Буденного поселка Восточного муниципального образования Мостовский район» | шт | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.3 | Проектирование объекта: «Универсальный спортивный зал муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 29 имени Константина Федоровича Зайцева поселка Мостовского муниципального образования Мостовский район | шт | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4 | Строительство объекта: «Универсальный спортивный зал муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 29 имени Константина Федоровича Зайцева поселка Мостовского муниципального образования Мостовский район» | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1.1.5 | Проектирование объекта «Универсальный спортивный зал муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 18 имени Ивана Абрамовича Кутинова хутора Первомайского муниципального образования Мостовский район» | шт | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.6 | Строительство объекта «Универсальный спортивный зал муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 18 имени Ивана Абрамовича Кутинова хутора Первомайского муниципального образования Мостовский район» | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Проектирование объекта: «Учебный корпус МБУДО «Мостовская ДШИ» по адресу: пгт.Мостовской, ул.Горького,142/1» | шт | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.8 | Строительство объекта: «Учебный корпус МБУДО «Мостовская ДШИ» по адресу: пгт.Мостовской, ул.Горького,142/1» | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 1 | 0 |
| 1.1.9 | Проектирование иреконструкция с элементами реставрации здания «Казачье училище», 1908 г., 1918 г., 1950-е гг., Краснодарский край, Мостовский район, ст-ца Ярославская, ул.Школьная, 21, (МБОУ СОШ №14 станицы Ярославской) | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1.1.10 | Проектирование и строительство блока начальной школы на 300 мест МБОУ СОШ № 1 пгт Мостовском | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |

Начальник управления экономики,

инвестиций, туризма, торговли и сферы услуг

администрации муниципального образования

Мостовский район С.С. Скороходова

Приложение 2

к муниципальной программе муниципального образования «Развитие общественной инфраструктуры муниципального значения»

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**основных мероприятий муниципальной программы муниципального образования Мостовский район**

 **«Развитие общественной инфраструктуры муниципального значения»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятия | Статус ([1](#sub_310011)) | Годы реализации | Объем финансирования, тыс. рублей | Непосредственный результат реализации мероприятия | Государственный заказчик, главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств, исполнитель |
| всего | в разрезе источников финансирования |
| федеральный бюджет | Краевой бюджет | Местные бюджеты | внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Цель 1 «Формирование развитой инфраструктуры Мостовского района для повышения качества жизни населения Мостовского района» |
| 1.1 | Задача 1.1 «Повышение уровня комплексного обеспечения муниципальных образований Мостовского района объектами общественной инфраструктуры, повышение уровня обеспеченности населения Мостовского района объектами социальной инфраструктуры муниципальной собственности» |
|  | Основное мероприятие 1.1.1 |
| 1.1.1 | Строительство объекта: «Центр единоборств,по адресу: Краснодарский край, Мостовский район, п.г.т. Мостовской, ул.Переправненская, 11-Б» |  | 2022 год | 37 871,5 | - | 34 084,3 | 3 787,2 | - | Строительство, реконструкция и техническое перевооружение объектов общественной инфраструктуры муниципального значения, приобретение объектов недвижимости, движимого имущества в целях реализации мероприятий, направленных на создание в Мостовском районе новых мест в спортивных организациях | Администрация муниципального образования Мостовский район |
| 2023 год | 88782,9 | - |  63477,1 | 25305,8 |  |
| 2024 год | - | - | - | - | - |
| 2025 год | - | - | - | - | - |
| 2026 год | - | - | - | - | - |
| Всего | 126654,4 | - | 97561,4 | 29093 | - |
|  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Строительство объекта: «Универсальный спортивный зал муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 13 имени Маршала Советского Союза Семена Михайловича Буденного поселка Восточного муниципального образования Мостовский район» |  | 2022 год | 5 479,5 | - | 5 315,1 | 164,4 | - | Строительство, реконструкция и техническое перевооружение объектов общественной инфраструктуры муниципального значения, приобретение объектов недвижимости, движимого имущества в целях реализации мероприятий, направленных на создание в Мостовском районе новых мест в общеобразовательных организациях | Администрация муниципального образования Мостовский район, |
| 2023 год |  58281,6 | - | 55 660,4 |  2621,2 | - |
| 2024 год | - | - | - | - | - |
| 2025 год | - | - | - | - | - |
| 2026 год | - | - | - | - | - |
| Всего | 63761,1 | - | 60 975,5 | 2785,6 | - |
|  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 | Проектирование объекта: «Универсальный спортивный зал муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 29 имени Константина Федоровича Зайцева поселка Мостовского муниципального образования Мостовский район» |  | 2022 год | - | - | - | - | - | Получение проекта объекта общественной инфраструктуры муниципального значения, в целях реализации мероприятий, направленных на создание в Мостовском районе новых мест в общеобразовательных организациях | Администрация муниципального образования Мостовский район,  |
| 2023 год | 4669,9 | - | 3 589,0 | 1080,9 | - |
| 2024 год | - | - | - | - | - |
| 2025 год | - | - | - | - | - |
| 2026 год | - | - | - | - | - |
| Всего | 4669,9 | - | 3 589,0 | 1080,9 | - |
|  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4 | Строительство объекта: «Универсальный спортивный зал муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 29 имени Константина Федоровича Зайцева поселка Мостовского муниципального образования Мостовский район» |  | 2022 год | - | - | - | - | - | Строительство, реконструкция и техническое перевооружение объектов общественной инфраструктуры муниципального значения, приобретение объектов недвижимости, движимого имущества в целях реализации мероприятий, направленных на создание в Мостовском районе новых мест в общеобразовательных организация | Администрация муниципального образования Мостовский район |
| 2023 год | 13,7 | - | - | 13,7 | - |
| 2024 год | 92126,3 | - | 88780,5 | 3345,8 | - |
| 2025 год | - | - | - | - | - |
| 2026 год | - | - | - | - |  |
| Всего | 92140 | - | 88780,5 | 3359,5 | - |
|  |  |  |  |  |  |
| 1.1.5 | Проектирование объекта «Универсальный спортивный зал муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 18 имени Ивана Абрамовича Кутинова хутора Первомайского муниципального образования Мостовский район» |  | 2022 год | - | - | - | - | - | Получение проекта объекта общественной инфраструктуры муниципального значения, в целях реализации мероприятий, направленных на создание в Мостовском районе новых мест в общеобразовательных организациях | Администрация муниципального образования Мостовский район |
| 2023 год | 4 687,4 | - | 3 589,0 | 1 098,4 | - |
| 2024 год | - | - | - | - | - |
| 2025 год | - | - | - | - | - |
| 2026 год |  |  |  |  |  |
| Всего | 4 687,4 | - | 3 589,0 | 1 098,4 | - |
|  |  |  |  |  |  |
| 1.1.6 | Строительство объекта «Универсальный спортивный зал муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 18 имени Ивана Абрамовича Кутинова хутора Первомайского муниципального образования Мостовский район» |  | 2022 год | - | - | - | - | - | Строительство, реконструкция и техническое перевооружение объектов общественной инфраструктуры муниципального значения, приобретение объектов недвижимости, движимого имущества в целях реализации мероприятий, направленных на создание в Мостовском районе новых мест в общеобразовательных организациях | Администрация муниципального образования Мостовский район |
| 2023 год | 360,4 | - | - | 360,4 |  |
| 2024 год | 109527,8 | - | 105659,9 | 3867,9 |  |
| 2025 год | - | - | - | - |  |
| 2026 год | - | - | - | - | - |
| Всего | 109888,2 | - | 105659,9 | 4228,3 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 1.1.7 | Проектирование объекта: «Учебный корпус МБУДО «Мостовская ДШИ» по адресу: пгт.Мостовской, ул.Горького,142/1» |  | 2022 год | - | - | - | - | - | Получение проекта объекта общественной инфраструктуры муниципального значения, в целях реализации мероприятий, направленных на создание в Мостовском районе новых мест в организациях культуры | Администрация муниципального образования Мостовский район |
| 2023 год | 8 338,1 | - | 6 402,0 | 1 936,1 | - |
| 2024 год | - | - | - | - | - |
| 2025 год | - | - | - | - | - |
| 2026 год | - | - | - | - | - |
| Всего | 8 338,1 | - | 6 402,0 | 1 936,1 | - |
|  |  |  |  |  |  |
| 1.1.8 | Строительство объекта: «Учебный корпус МБУДО «Мостовская ДШИ» по адресу: пгт.Мостовской, ул.Горького,142/1» |  | 2022 год | - | - | - | - | - | Строительство, реконструкция и техническое перевооружение объектов общественной инфраструктуры муниципального значения, приобретение объектов недвижимости, движимого имущества в целях реализации мероприятий, направленных на создание в Мостовском районе новых мест в общеобразовательных организациях | Администрация муниципального образования Мостовский район |
| 2023 год | - | - | - | - | - |
| 2024 год | 1590 | - | - | 1590 | - |
| 2025 год | - | - | - | - | - |
| 2026 год | - | - | - | - | - |
| Всего | 1590 | - | - | 1590 | - |
|  |  |  |  |  |  |
| 1.1.9 | Проектирование иреконструкция с элементами реставрации здания «Казачье училище», 1908 г., 1918 г., 1950-е гг., Краснодарский край, Мостовский район, ст-ца Ярославская, ул.Школьная, 21, (МБОУ СОШ №14 станицы Ярославской) |  | 2022 год | - | - | - | - | - | Получение проекта объекта общественной инфраструктуры муниципального значения, в целях реализации мероприятий, направленных на создание в Мостовском районе новых мест в организациях культуры | Администрация муниципального образования Мостовский район |
| 2023 год | - | - | - | - | - |
| 2024 год | 680 | - | - | 680 | - |
| 2025 год  | 22909,8 | - | 20867,6 | 2042,2 | - |
| 2026 год | 2042,2 | - | - | 2042,2 | - |
| Всего: | 25632 | - | 20867,6 | 4764,4 | - |
|  |  |  |  |  |  |
| 1.1.10 | Проектирование и строительство блока начальной школы на 300 мест МБОУ СОШ № 1 пгт Мостовском |  | 2022 год | - | - | - | - | - | Строительство, реконструкция и техническое перевооружение объектов общественной инфраструктуры муниципального значения, приобретение объектов недвижимости, движимого имущества в целях реализации мероприятий, направленных на создание в Мостовском районе новых мест в общеобразовательных организациях | Администрация муниципального образования Мостовский район |
| 2023 год | - | - | - | - | - |
| 2024 год | 480 | - | - | 480 | - |
| 2025 год | - | - | - | - | - |
| 2026 год | - | - | - | - | - |
| Всего | 480 | - | - | 480 | - |
|  | Итого по программе: |  | 2022 год | 43351,0 | 0 | 39 399,4 | 3 951,6 | 0 |  |  |
| 2023 год | 165134 | 0 | 132717,5 | 32416,5 | 0 |
| 2024 год | 204404,1 | 0 | 194440,4 | 9963,7 | 0 |
| 2025 год | 22909,8 | 0 | 20867,6 | 2042,2 | 0 |
| 2026 год | 2042,2 | 0 | 0 | 2042,2 | 0 |
| Всего | 437841,1 | 0 | 387424,9 | 50416,2 | 0 |

 ».

Начальник управления экономики,

инвестиций, туризма, торговли и сферы услуг

администрации муниципального образования

Мостовский район С.С. Скороходова