Приложение

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации муниципального образования Мостовский район  
от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ г.  № \_\_\_\_\_\_\_

# Методические рекомендации по подготовке предложений по изменению существенных условий контрактов для включения в решения, предусмотренные частью 65.1 статьи 112 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"

1. Настоящие методические рекомендации по подготовке предложений по изменению существенных условий контрактов для включения в решения, предусмотренные [частью 65.1 статьи 112](http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/70353464/1126501) Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее соответственно - методические рекомендации, Закон № 44-ФЗ), разработаны во исполнение поручения, указанного в [подпункте 2 пункта 3](http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/403726984/32) постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 21 марта 2022 г. № 98 "О реализации положений Федерального закона от 8 марта 2022 г. № 46-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

2. Подготовка предложений по изменению существенных условий контрактов для включения в решения, предусмотренные [частью 65.1 статьи 112](http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/70353464/1126501) Закона № 44-ФЗ, осуществляется при невозможности применения случаев, предусмотренных [частью 1 статьи 95](http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/70353464/951) Закона № 44-ФЗ.

3. Подготовка предложений по изменению существенных условий контракта, предметом которого является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного наследия, осуществляется после согласования таких изменений с первым заместителем главы администрации муниципального образования Мостовский район.

4. В соответствии с [частью 65.1 статьи 112](http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/70353464/1126501) Закона № 44-ФЗ допускается заключение дополнительного соглашения об изменении существенных условий муниципального контракта (далее - контракт) при совокупности следующих условий:

1) контракт заключен до 1 января 2023 года;

2) при исполнении контракта возникли независящие от сторон контракта обстоятельства, влекущие невозможность его исполнения;

3) наличие решения (постановления), принятого главой администрации муниципального образования Мостовский район;

4) соблюдение положений [частей 1.3 -1.6 статьи 95](http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/70353464/95103) Закона № 44-ФЗ, в том числе:

предоставление поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в соответствии с [Законом](http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/70353464/0) № 44-ФЗ обеспечения исполнения контракта, если изменение существенных условий влечет возникновение новых обязательств поставщика (подрядчика, исполнителя), не обеспеченных ранее предоставленным обеспечением исполнения контракта, и требование обеспечения исполнения контракта было установлено в соответствии со [статьей 96](http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/70353464/96) Закона № 44-ФЗ;

изменение существенных условий контракта осуществляется в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных до получателя средств бюджета в соответствии с [бюджетным законодательством](http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/12112604/20001) Российской Федерации.

5. Изменение существенных условий контракта по решению, принятого главой администрации муниципального образования Мостовский район, осуществляется муниципальным заказчиком муниципального образования Мостовский район (далее - заказчик) в следующем порядке:

1) заказчик получает от поставщика (подрядчика, исполнителя) предложение об изменении существенных условий контракта с приложением информации и документов, подтверждающих невозможность его исполнения в связи с возникновением независящих от сторон контракта обстоятельств, влекущих невозможность его исполнения, и указанием условий контракта, подлежащих изменению;

2) заказчик, приняв решение о целесообразности внесения изменений в контракт, оформляет обоснование заключения дополнительного соглашения об изменении контракта по форме, согласно приложению к настоящим методическим рекомендациям. В случае, если поставщик (подрядчик, исполнитель) предлагает изменить цены товаров (работ, услуг) заказчик проверяет указанные цены, используя различные общедоступные источники ценовой информации;

3) заказчик направляет главному распорядителю средств местного бюджета письменное обращение о согласовании необходимости изменения существенных условий контракта (далее - обращение) с приложением информации, подтверждающей обоснованность таких изменений, в том числе информации из общедоступных источников ценовой информации, подтверждающей обоснованность изменения цены товаров (работ, услуг) (в случае изменения цены контракта). Если предметом контракта является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного наследия, финансируемом за счет средств местного бюджета, обращение должно содержать согласование вносимых изменений с первым заместителем главы администрации муниципального образования Мостовский район;

4) главный распорядитель бюджетных средств по результатам рассмотрения обращения, в случае принятия решения о необходимости внесения изменений в существенные условия контракта, готовит проект постановления администрации муниципального образования Мостовский район, а также обращение и прилагаемые к нему информацию, документы и пояснительную записку, и направляет в соответствии с требованиями инструкции по делопроизводству в администрацию муниципального образования Мостовский район.

6. Изменение существенных условий контракта осуществляется после вступления в силу соответствующего постановления главы администрации муниципального образования Мостовский район в пределах обоснования дополнительного соглашения об изменении контракта, предоставленного заказчиком.

7. При изменении существенных условий контракта заказчик включает информацию и документы о соглашении об изменении условий контракта в реестр контрактов, заключенных заказчиками, в порядке, установленном [статьей 103](http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/70353464/103) Закона № 44-ФЗ.

Заместитель главы

муниципального образования

Мостовский район М.Г. Чеботова