ПРИЛОЖЕНИЕ  №5

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

муниципального образования

Мостовский район

от _____________ № ________

СХЕМА

сопровождения инвестиционных проектов, реализуемых на территории

муниципального образования Мостовский район

Обращение инвестора в администрацию муниципального образования Мостовский район

Глава администрации муниципального образования Мостовский район

Первый заместитель главы администрации муниципального образования Мостовский район (председатель Комиссии)

Управление архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования Мостовский район (далее -Управление архитектуры)

(проверка на соответствие градостроительной документации)

Отдел инвестиций, туризма и административной реформы управления экономики, инвестиций, туризма, торговли и сферы услуг администрации муниципального образования Мостовский район (далее – Отдел инвестиций)

(предварительная оценка бизнес-плана проекта, подготовка заключения)

Заседание Комиссии (решение о сопровождении инвестиционного проекта, срок исполнения 1 рабочий день)

Положительное

решение

Отрицательное решение

Секретарь Комиссии

(письмо инвестору с обоснованием причин отказа)

Управление имущественных и земельных отношений          (далее -УИЗО)

Договор о формировании з/у путем проведения торгов

Договор о формировании з/у по предварительному согласованию места размещения объекта

Инвестор

(подготовка пакета документов для согласования с соответствующими службами, получение тех. условий)

Отдел инвестиций        (согласование пакета документов с соответствующими службами; в случае необходимости- согласование с ЭМИС КК)

УИЗО

Проведение торгов

По предварительному согласованию места размещения объекта (аренда)

Подготовка договора аренды или купли-продажи

Инвестор (регистрация права аренды в Росреестре)

Проектная организация (проект планировки, проект межевания для линейного объекта             (в соответствии с заданием на проектирование)

Орган  местного самоуправления соответствующего сельского поселения Мостовского района (градостроительный план)

Инвестор

(проектирование; при необходимости- экспертиза проектной документации)

Орган местного самоуправления соответствующего сельского поселения Мостовского района, уполномоченный орган (выдача разрешения на строительство)

Строительство

(срок в соответствии с проектом организации строительства)

БТИ (технический план)

Орган местного самоуправления соответствующего сельского поселения Мостовского района, уполномоченный орган (выдача разрешения на ввод в эксплуатацию)

Инвестор

(Росреестр-регистрация объекта)

Начальник управления экономики,

инвестиций, туризма, торговли

и сферы услуг                                                                                                                                                                                                                              О.В. Денисова