КОМПЛЕКСНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН 
МОДЕРНИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ 
ЯРОСЛАВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

- 1. Паспорт комплексного инвестиционного плана модернизации экономики Ярославского сельского поселения

| Наименование субъекта Российской Федерации | Краснодарский край |
| --- | --- |
| Наименование муниципального образования с монопрофильной структурой экономики | Ярославское сельское поселение Мостовского района |
| Основные характеристики муниципального образования с монопрофильной структурой экономики | Численность населения (2009 год): 5 278 чел. Бюджет (2009 год): расходы – 11 496,6тыс. руб. доходы – 12 047,5 тыс. руб. |
| Градообразующее предприятие | ООО «Юг-Агро» |
| Основные разработчики комплексного инвестиционного плана модернизации экономики | Органы исполнительной власти Краснодарского края, администрация муниципального образования Мостовский район, администрация Ярославского сельского поселения, менеджмент градообразующего предприятия ООО «Юг-Агро» |
| Проблемы и риски муниципального образования с монопрофильной структурой экономики | Большая изношенность инженерных сетей, отсутствие достаточных финансовых средств на их восстановление и строительство новых. |
| Цели комплексного инвестиционного плана модернизации экономики | Максимально полное, комплексное и сбалансированное использование имеющихся ресурсов поселения с целью достижения устойчивых положительных социально-значимых результатов в интересах повышения уровня жизни населения, создания более комфортных условий труда, отдыха, образования и охраны здоровья. Повышение конкурентоспособности отраслей экономики Ярославского сельского поселения |
| Задачи и основные мероприятия комплексного инвестиционного плана модернизации экономики | Развитие коммуникаций инженерной инфраструктуры: ремонт водопроводных сетей, развитие сети газоснабжения. Формирование стабильной основы для дальнейшего развития агропромышленного комплекса: расширение тепличного комбината с 6 га до 10 га, строительство склада-магазина с/х продукции. Формирование эффективной системы пространственного развития и территориального планирования в Ярославском сельском поселении. |
| Срок реализации комплексного инвестиционного плана модернизации экономики | 2011-2014гг. |
| Сметная стоимость реализации комплексного инвестиционного плана модернизации экономики | 793077,6 тыс. рублей |
| Эффективность реализации комплексного инвестиционного плана модернизации экономики | 1) Диверсификация экономики поселения: - уменьшение доли традиционных отраслей в общем объеме отгруженных товаров, выполненных работ и услуг до 75%; в общем числе занятых – до 5%; - увеличение доли новых и действующих непрофильных в настоящее время отраслей промышленности в общем объеме отгруженных товаров, выполненных работ и услуг до 8%; в общем числе занятых – до 3%; 2) Развитие экономического потенциала и повышение эффективности производства: увеличение выработки на одного занятого в экономике на 15% по сравнению с уровнем 2008 года. 3) Повышение благосостояния жителей поселения: - гарантированная занятость 65 % экономически активного населения в результате создания новых производств и увеличения численности занятых в сфере малого и среднего бизнеса в 1,1 раза по сравнению с уровнем 2008 годом; - сокращение численности безработных до 1,2 % экономически активного населения; - рост среднемесячного дохода на душу населения в 1,2 раза к уровню 2008 года |
| Источники и объемы финансирования комплексного инвестиционного плана модернизации экономики | Всего –793077,6 тыс. рублей, в том числе: - 66439,4тыс. рублей за счет средств регионального бюджета - 4200,0 тыс. рублей за счет средств бюджета МО - 5438,2 тыс. рублей за счет средств местного бюджета - 685000,0 тыс. рублей за счет собственных средств градообразующего предприятия - 32000,0 тыс. рублей за счет средств инвесторов |

2. Анализ конкурентных возможностей Ярославского сельского поселения

Таблица 1 - Анализ сильных и слабых сторон Ярославского сельского поселения, а также возможностей и угроз развития со стороны внешней среды

| Факторы | Оцениваемые индикаторы | Преимущества, благоприятные возможности | Недостатки, неблагоприятные тенденции (угрозы) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Экономико-географическое положение | - географическое положение - близость к продовольственным источникам снабжения - близость к сырьевым и энергетическим ресурсам - наличие и значимость транспортного сообщения | Ярославское сельское поселение расположено в северной зоне Мостовского района. С востока граничит с Краснокутским сельским поселением, с севера – с Унароковским сельским поселением, с запада с Майкопским районом (республика Адыгея), с юга – с Махошевским сельским поселением. Общая площадь территории поселения - 13686,7 га В 2009 году предприятиями промышленности произведены следующие виды промышленной продукции: - 1096,1 т хлеба и хлебобулочных изделий (на 103,2 т ниже уровня 2008 года); - 334,0 т. масла животное (на 304,0 т ниже уровня 2008 года) Имеются источники природного сырья: кроме значительных запасов чернозема, общераспространенных полезных ископаемых (глина и песок), 5 скважин термальной воды Всего на территории поселения находится ТП-24 –ЛЭС, 10-ТП – потребительских Наличие автодороги федерального и местного значения | Отдаленность от районного центра 60 км - 2 скважины термальной воды не используются Отсутствие специализированного предприятия по перевозке пассажиров (осуществляет 1 предприниматель, на легковом транспорте) |  |
| 2. Население | - структура населения по возрасту - безработица, ее структура - трудовой потенциал: распределение населения по уровню образования | 0-14 лет – 799 чел. 15-19 лет – 434 чел. 20-29 лет – 593 чел. 30-39 лет – 610 чел. 40-49 лет – 501 чел. 50-59 лет – 1 323 чел. от 60 лет и старше лет – 1 018 чел. Уровень безработицы – 0,6 %, количество безработных - 16 чел. Без образования – 1320 чел.; среднее – 1056 человек; средне-специальное - 2375 чел., в том числе по специализации градообразующего предприятия - 95 человек; высшее – 527 человек, в том числе по специализации градообразующего предприятия - 37 человек | Регрессивный тип воспроизводства населения. Снижение уровня рождаемости приводит к увеличению разрыва численности в сторону пожилых людей Относительно высокий уровень безработицы Несоответствие спроса и предложения на рынке труда, соискатели работы не соответствуют запросам работодателей (дискриминация работодателями по возрастному цензу, стажу работы и семейному положению). Отток квалифицированных кадров за пределы района |  |
| 3.Экономика |  |  |  |  |
| 3.1.Производство | -промышленный потенциал: промышленное производство, переработка сельскохозяйственной продукции - сельскохозяйствен ный потенциал - потенциал развития потребительской сферы - перспективы развития санаторно-курортного и туристского комплекса | Промышленность представлена 7 предприятиями (производство пищевых продуктов - ООО «Молочный завод «Ярославский», ООО «Авокадо», ООО «Русский хлеб плюс», Пекарня ИП Малиенко С.С., переработка древесины - ООО «Алвис», ООО «Ава», ООО «Новый лес Кавказа») В производстве с/х продукции занято 3 с/х предприятия (ООО «Юг-Агро», ООО «Насып», ООО «Добрая Елена»), 8 фермерских хозяйств и 1 890 ЛПХ. Плодородные почвы, благородный климат для выращивания многих сельскохозяйственных культур Потребительский спрос населения полностью обеспечен предложением основных потребительских товаров и услуг. Развита сетевая форма торговли (41торговая точка) На территории поселения находится лагерь труда и отдыха «Ярославна» на берегу реки Псефирь | Слабая материально-техническая база предприятий. Высокий физический и моральный износ техники и оборудования действующих производств. Недостаток высококвалифицированных кадров (механиков, технологов) Отсутствие рынка сбыта с/х продукции. Зависимость сельхозпроизводства от погодных условий. Изношенность парка сельскохозяйственных машин и оборудования Низкий уровень использования новых технологий в сельском хозяйстве Перенасыщенность торговыми предприятиями центральной части станицы и недостаточность их на окраинах. Отсутствие объектов санаторно-курортного комплекса |  |
| 3.2.Инвестиции | - наличие и направленность инвестиционных проектов - финансовое обеспечение инвестиций | 10 инвестиционных проектов: - расширение тепличного комбината по выращиванию роз; - строительство склада-магазина с/х продукции; - строительство магазина смешанных товаров; - разработка и утверждение генерального плана поселения; - разработка и утверждение правил землепользования и застройки; - разработка и утверждение проекта планировки жилого микрорайона в южной части ст. Ярославской; - капитальный ремонт зданий Ярославской ЦРБ; - строительство торговых мест для сезонно-розничной торговли; - строительство базы отдыха; - строительство аптеки. Реализация проектов осуществляется, в основном, за счет собственных средств инвесторов | В стадии завершения Предполагаемый срок реализации - 2010-2014 гг. Отсутствие инвесторов для реализации отдельных инвестиционных объектов |  |
| 3.3. Состояние инфраструктуры | - транспортная инфраструктура - инженерная инфраструктура связь и телекоммуникации - финансовая инфраструктура | Общая протяженность улично-дорожной сети составляет 46,1 км. дорог, из них: с твердым покрытием (асфальтированные) – 8,9 км, с гравийным покрытием – 33,2 км, грунтовые – 4 км.. Водоснабжение осуществляется муниципальным унитарным предприятием «Ярославское» из водозаборных скважин. Эксплуатируется 47,2 км. водопроводных сетей Восточный узел электросвязи (УЭС) ОАО «Южная телекоммуникационная компания» оказывает населению и организациям поселения все виды традиционных услуг электрической связи, включающие в себя местную, междугородную и международную, телеграфную связь, а также новые виды услуг, такие как Интернет На территории поселения осуществляют свою деятельность дополнительный офис Лабинского отделения Сбербанка № 1851 Объем привлеченных кредитных ресурсов в экономику поселения составил свыше ______ млрд.руб. | Недостаток денежных средств для ремонта улично-дорожной сети в полном объеме Высокий износ инженерных коммуникаций: общий процент износа водопроводных сетей - 85 %. Уровень потерь в разводящих сетях – 37,35%. Отдельные участки достигли предельных сроков эксплуатации. Отсутствие залоговой базы у предприятий и населения для получения кредитных ресурсов |  |
| 4.Социальная сфера |  |  |  |  |
| 4.1.Здравоохранение | - обеспеченность медицинским персоналом, медицинскими учреждениями, санаторно-курортными учреждениями и спортивно-оздоровительными сооружениями | - 104 чел. медицинского персонала; - 1 медицинское учреждение (МУ «Мостовская ЦРБ Ярославская РБ № 2); - 1 спец. учреждения (МУДОД «ДЮСШ «Юность»»), открыты кружки и секции в учреждениях культуры и школах. В Краснодарском крае широко развит санаторно-курортный комплекс, жители Ярославского сельского поселения имеют возможность провести отдых в санаторно-курортных учреждениях края. | Низкий уровень рождаемости. Факторами, сдерживающими развитие здравоохранения, доступность медицинской помощи, обеспечение ее качества является недостаток финансирования отрасли, удорожание лекарственных средств. Санаторно-курортные учреждения отсутствуют |  |
| 4.2.Воспитание, образование | - наличие учреждений дошкольного, начального и общего образования - наличие учреждений начального, среднего, высшего - наличие учреждений (секции, кружки) | На территории поселения 1 дошкольное образовательное учреждение и 1 учреждений общего образования 4 учреждения дополнительного образования («ДДТ», детская школа искусств, ДЮСШ «Юность», дом культуры) | Учреждений высшего и среднего профессионального образования нет |  |
| 5. Исторический и природный потенциал | -историко-культурные достопримечательности - природные ресурсы - народные промыслы | 7 памятников истории и архитектуры: здание больницы (Дом богачея Кучина, купца 1 лигии), здание школы (бывшее казачье училище, построенное в 1908 году), здание станичной администрации (Дом фабриканта Сулицкого), почта, здание ДЭП № 115 (жилой дом и торговая лавка Говоркова) и др. 3 памятника истории местного значения: братская могила воинов, погибших в годы ВОВ 1918-1920, 1942-1943 (парк), братская могила советских воинов, погибших в боях с фашистскими захватчиками 1942-1943 гг. (кладбище); могила Т.Н.Поляничева (1916-1981), Героя Социалистического труда (кладбище). 2 памятника искусств: памятник В.И.Ленину (по ул. Энгельса), памятник В.И.Ленину (по ул. Ленина). Природа многочисленна и разнообразна растительным и животным миром. Имеются существенные запасы природного сырья – 5 термальных скважин. На территории поселения в Детском доме творчества действуют кружки вязания, бисероплетения, макраме и другие. | Недостаток финансовых ресурсов для проведения капитального ремонта отдельных исторических мест |  |
| 6. Обустройство территории | - сбор и вывоз, твердых бытовых отходов - экологическая обстановка - освещение | Сбор и вывоз мусора осуществляет МУП «Ярославское». Атмосферный воздух на территории Ярославского сельского поселения, по сравнению с высоко урбанизированными территориями Краснодарского края является более чистым. Экологическая ситуация на территории поселения удовлетворительная По состоянию на 01.01.2010 года на территории Ярославского сельского поселения установлено 139 фонарей уличного освещения, ими охвачено 9,8 км улично-дорожной сети | Трудноразрешимой проблемой является сбор и утилизация твердых бытовых отходов Из-за некомпактности производственных объектов и жилой зоны не развиты канализационные сети. Отсутствует освещение на отдаленных улицах |  |
| 7. Информацион-ное пространство | - наличие местных СМИ - обеспеченность доступом к глобальной сети Интернет | Услуги по информационному обслуживанию населения оказывают: районная газета «Предгорье», ТВ «Поиск» (районное телевидение) Восточный узел электросвязи (УЭС) ОАО «Южная телекоммуникационная компания» оказывает населению и организациям поселения услуги сети Интернет по коммутируемому доступу; по выделенной линии; с использованием технологии ADSL; интеллектуальную сеть связи. Уровень обеспеченности предприятий и организаций информационными ресурсами сети «Интернет» составляет 70 % |  |  |
| 8. Бюджетный потенциал | - уровень бюджетной обеспеченности (на единицу расчета) - сбалансирован-ность бюджета - эффективность использования бюджетных средств | Уровень бюджетной обеспеченности по итогам 2009 года составил 2178 рубля на одного жителя поселения Бюджет Ярославского сельского поселения исполнен с профицитом в 550,9 тыс. рублей. Доля собственных доходов бюджета составляет 33,3 %. Бюджетная политика базируется на решении ключевых задач бюджета и эффективное расходование средств. Направленностью бюджета является поддержка культуры, соц. сферы, жилищно-коммунального хозяйства. |  |  |

3. Цели, основные направления и этапы реализации комплексного инвестиционного плана модернизации экономики 
Ярославского сельского поселения

Целями Плана являются:

максимально полное, комплексное и сбалансированное использование имеющихся ресурсов поселения с целью достижения устойчивых положительных социально-значимых результатов в интересах повышения уровня жизни населения, создания более комфортных условий труда, отдыха, образования и охраны здоровья.

повышение конкурентоспособности отраслей экономики Ярославского сельского поселения

Основными направлениями реализации Плана признаются:

1)	модернизация и расширение градообразующего предприятия;

2)	создание новых предприятий в различных отраслях: оптовая и розничная торговля;

3)	развитие социальной и инженерной инфраструктуры поселения.

Основным инструментом реализации основных направлений  настоящего Плана выступает комплекс мероприятий Плана, реализуемый, в том числе, за счет инвестиционных проектов.

Реализация Плана будет осуществляться в два этапа, что позволит обеспечить сбалансированное использование частных и бюджетных инвестиций:

2010 – 2012 гг. -  I этап:

-	в реальном секторе экономики – строительство новых предприятий, модернизация существующих производств;

-	в муниципальной сфере – строительство и ремонтов объектов коммунальной инфраструктуры, формирование документов территориального планирования;

2013 – 2014 гг. – II этап:

-	в реальном секторе экономики – выход модернизированных и вновь созданных производств на проектную мощность; начало активного роста объемов производства, налоговых отчислений, доходной базы муниципального бюджета;

-	в муниципальной сфере – рост доходной части бюджета, переход к активной инвестиционной политике, в том числе - в объекты социальной сферы.

4. Задачи и мероприятия комплексного инвестиционного плана модернизации экономики Ярославского сельского поселения Мостовского района Краснодарского края

Таблица 2. – Описание цели комплексного инвестиционного плана модернизации экономики Ярославского сельского поселения

| Цель плана | Показатель | Базовое значение показателя | Целевое значение показателя | Срок достижения цели | Документы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Максимально полное, комплексное и сбалансированное использование имеющихся ресурсов поселения с целью достижения устойчивых положительных социально-значимых результатов в интересах повышения | Степень износа действующих водопроводных сетей | 85 % | 50% | 2014г | - Целевая программа «Перспективное развитие отрасли ЖКХ Ярославского сельского поселения» на 2007-2011 годы», утвержденная решением совета Ярославского сельского поселения |
|  | Комфортные условия отдыха | 4000чел./год | 4100чел./год | 2014 |  |
| уровня жизни населения, создания более комфортных условий труда, отдыха, образования и охраны здоровья. | Ремонт дорог местного значения | 10км | 11км | 2014 | Мостовского района от 31.07.2007 года № 77; -МЦП «Развитие водоснабжения Ярославского сельского поселения на 2011-2013 годы», утвержденная решением Совета Ярославского сельского поселения № 73 от 14.07.11г. ВЦП «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения /КК на 11-12гг и 12-14гг.» |
|  | Развитие систем наружного освещения | 4,1 км 71 свет. | 4,8 км 80 свет | 2014 | ВЦП «Развитие систем наружного освещения населенных пунктов КК на 11-12гг и 12-14гг.» |
| Повышение конкурентоспособности отраслей экономики Ярославского сельского поселения | Обеспечение роста объемов производства продукции: -сельского хозяйства -промышленности -торговли Сумма привлеченных инвестиций | 756,0млн.руб. 88,4 млн.руб. 128,5 млн. руб. 358,3 млн.руб. | 1150,0 млн.руб. или 152,1 % 115,0 млн.руб. или 130,1% 167,0 млн. руб. или 130,% 519,5 млн.руб. или 145 % | 2014 год 2014 год | Решение совета Ярославского сельского поселения от 02 декабря 2011 года № 88 «Об индикативном плане социально-экономического развития Ярославского сельского поселения Мостовского района на 2012год» |

Таблица 3 – Описание задач комплексного инвестиционного плана модернизации экономики Ярославского сельского поселения

| Задачи | Показатель | Базовое значение показателя | Целевое значение показателя | Срок выполнения задачи | Мера | Документы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Развитие коммуникаций инженерной инфраструктуры (инженерных сетей) | Капитальный ремонт водопроводных сетей | 7,9 км. | 7,9 км. | 2014 год | капитальный ремонт и модернизация существующих водопроводных сетей, замена водонапорной башни «Рожновского) | Решение Совета Ярославского сельского поселения от 16.12.10 года № 75 «О бюджете Ярославского сельского поселения на 2011год»; ВЦП «Развитие водоснабжения населенных пунктов Краснодарского края на 2011г.» -МЦП «Развитие водоснабжения Ярославского сельского поселения на 2011-2013 годы», утвержденная решением Совета Ярославского сельского поселения № 73 от 14.07.11г. |
|  | Протяженность газопровода | 1,7 км. | 1,7 км. | 2014 год | Строительство новых сетей и реконструкция существующих газопроводов. Газификация частных домовладений | Муниципальная целевая программа «Развитие сети газоснабжения на территории Ярославского сельского поселения Мостовского района» на 2011-2013 годы |
|  | Ремонт автомобильных дорог | 5,9 км | 6 км | 2011-2014гг | Ремонт дорожных покрытий, восстановление водосточных канав | ВЦП «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения Краснодарского края на 2011-2013гг» |
|  | Развитие систем наружного освещения | 8,1 км 71 светильников | 8,3 км 76 светильников | 2011-2014 | Освещение населенных пунктов | ВЦП «Развитие систем наружного освещения населенных пунктов Краснодарского края на 2011-2012гг и 12-14гг» |
| Развитие оптово-розничной торговли | Сумма привлеченных инвестиций | 1,5 млн.рублей 1,0 млн.рублей 1,0 млн.руб. 7,0 млн.руб. | 1,7 млн.рублей 1,1 млн.рублей 1,3 млн.руб. 7,3 млн.руб. | 2010-2012гг 2010-2011гг 2012-2013гг 2013-2014гг | Строительство торговых мест для сезонно-розничной торговли Строительство магазина смешанных товаров Строительство торгового павильона продуктовых товаров Строительство аптеки |  |
| Улучшение медицинского обслуживания населения | Увеличение койкомест Увеличение амбулаторно-поликлиничеких посещений в смену | 45 115 | 60 120 | 2007-2010 | Капитальный ремонт зданий Ярославской ЦРБ | Проектно-сметная документация |
| Улучшение условий отдыха | Посещаемость в год | 4000 | 4200 | 2013-2014 | Строительство базы отдыха | Бизнес-планы инвестиционных проектов |
| Формирование стабильной инвестиционной основы для дальнейшего развития агропромышленного комплекса | Сумма привлеченных инвестиций | 685,0 млн. рублей 1,5 млн. рублей | 720,0 млн. рублей 1,6 млн. рублей | 2010-2011гг 2010-2011гг | Строительство 3-ей очереди теплиц Строительство склада-магазина с/х продукции | Бизнес-планы инвестиционных проектов |
| Формирование эффективной системы пространственного развития и территориального планирования | Наличие утвержденного генерального плана Ярославского сельского поселения | да | да | 2011 | Организация разработки документов территориального планирования и иной градостроительной документации муниципального уровня | Решение сессии Совета муниципального образования Мостовский район «Об утверждении генерального плана Ярославского сельского поселения», постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 09.06.2011г. № 603 «Об утверждении ВЦП «О подготовке градостроительной и землеустроительной документации на территории КК на 12-14гг.» |
|  | Разработанных правил землепользования и застройки | нет | да | 2013 |  |  |
|  | Разработка проекта планировки жилого микрорайона в южной части ст. Ярославской | нет | да | 2013 |  |  |

Таблица 4 – График достижения целей и реализации задач комплексного инвестиционного плана модернизации экономики Ярославского сельского поселения

| Цель/задачи | Показатель | Плановое значение в 2010 г | Плановое значение в 2011 г | Плановое значение в 2012г | Плановое значение в 2013 г | Плановое значение 2014 г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Развитие коммуникаций инженерной инфраструктуры (инженерных сетей) | Протяженность сетей: -водопроводные сети - газопроводные сети - уличное освещение Протяженность автомобильных дорог | 0,5 км - | 1,2 км - 1,2 км 0,8 км | 1 км - 3,1 км 0,7 км | 2,5 км - 4 км 3,5 км | 2,7 км 1,7 км - 1 км |
| Развитие оптово-розничной торговли | Сумма привлеченных инвестиций |  |  |  |  |  |
| Улучшение условий отдыха | Сумма привлеченных инвестиций | - | - | 4,0 млн.руб. | 4,0 млн.руб. | 12,0 млн.руб. |
| Формирование эффективной системы пространственного развития и территориального планирования | Утверждение генерального плана поселения Утверждение ПЗЗ Утверждение ПП | - - - | 3,41 млн.руб. - - | - 0,445 млн.руб. 0,02млн.руб | - 1,704 млн.руб. 1,930 млн.руб. | - - - |
| Формирование стабильной инвестиционной основы для дальнейшего развития агропромышленного комплекса | Сумма привлеченных инвестиций | 685,0 млн. руб. | 10,0 млн. руб. | 10,0 млн. руб. | - | - |

5. Представление мер комплексного инвестиционного плана модернизации экономики Ярославского сельского поселения

- Формирование паспорта меры комплексного инвестиционного плана

Таблица 5 – Паспорт меры «Капитальный ремонт  и модернизация существующих водопроводных сетей»

| 1 | Мера | Капитальный ремонт и модернизация существующих сетей |
| --- | --- | --- |
| 2 | Обоснование | Основной проблемой в вопросе улучшения водоснабжения населения является большая изношенность сетей. Улучшение качества воды, так как оно во многом обусловлено и состоянием сети, по которой она транспортируется потребителям. Наличие аварийных водопроводных сетей, их изношенность, которая приводит не только к потерям воды, но и вторичному загрязнению питьевой воды. Причинами возникновения такой ситуации являются: перепады рабочего давления в системе; ветхость, негерметичность водопроводных сетей; отсутствие профилактических ремонтных работ на сетях и сооружениях; низкое качество проведения аварийных ремонтных работ. Безопасность питьевого водоснабжения - одна из главных составляющих безопасности населения. Поэтому трудно переоценить актуальность связанных с ней проблем, которые необходимо решить. |
| 3 | Дата начала выполнения меры | 2009 год |
| 4 | Дата окончания выполнения меры | 2014 год |
| 5 | Меры, которые должны предшествовать данной | Инвентаризация имеющихся водопроводов и сооружений водоснабжения. Закладка организационно-экономических и нормативно-правовых основ устойчивого развития водохозяйственного сектора. Технические мероприятия по совершенствованию системы водоснабжения. Вовлечение общественности. |
| 6 | Меры, которые реализуются после данной меры | Организация и выполнение комплекса мероприятий по обеспечению 100% оплаты потребителями услуг по водоснабжению. Развитие инвестиционных проектов в различных отраслях экономики, развитие жилищного строительства |
| 7 | Показатели меры и целевые значения | - снижение уровня потерь в водопроводных сетях до 10%; -снижение износа водопроводных сетей до 50% |
| 8 | Ответственный за выполнение меры | Управление и координация деятельности исполнителей программы осуществляется администрацией поселения. МУП «Ярославское» |
| 9 | Стоимость меры | 10343,2 тыс. рублей |
| 10 | Необходимые нефинансовые ресурсы для выполнения меры | Техника и оборудование, трудовые ресурсы |
| 11 | Необходимые нормативные правовые документы | ВЦП «Развитие водоснабжения населенных пунктов Краснодарского края» |

Таблица 6 – Паспорт меры «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения»

| 1 | Мера | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения |
| --- | --- | --- |
| 2 | Обоснование | Основной проблемой в вопросе улучшения автомобильных дорог является неудовлетворительное состояние дорожного покрытия. Безопасность дорожного движения - одна из главных составляющих безопасности населения. Поэтому трудно переоценить актуальность связанных с ней проблем, которые необходимо решить. |
| 3 | Дата начала выполнения меры | 2011год |
| 4 | Дата окончания выполнения меры | 2014 год |
| 5 | Меры, которые должны предшествовать данной | Закладка организационно-экономических и нормативно-правовых основ устойчивого развития дорожного хозяйства. Технические мероприятия по ремонту автомобильных дорог. Вовлечение общественности. |
| 6 | Меры, которые реализуются после данной меры | Развитие инвестиционных проектов в различных отраслях экономики, развитие жилищного строительства |
| 7 | Показатели меры и целевые значения | - улучшение дорожного покрытия на 6 км |
| 8 | Ответственный за выполнение меры | Управление и координация деятельности исполнителей программы осуществляется администрацией поселения. |
| 9 | Стоимость меры | 10982,4 тыс. рублей |
| 10 | Необходимые нефинансовые ресурсы для выполнения меры | Техника и оборудование, трудовые ресурсы |
| 11 | Необходимые нормативные правовые документы | ВЦП «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения Краснодарского края» |

Таблица 7 – Паспорт меры «Развитие сети газоснабжения»

| 1 | Мера | Развитие сети газоснабжения |
| --- | --- | --- |
| 2 | Обоснование | -удовлетворение потребностей населения в природном газе; -повышение эффективности и надежности работы систем газоснабжения; -обеспечения безопасности и здоровья человека; -защита окружающей среды; -сочетание интересов поставщиков и потребителей природного газа; -улучшение социально-экономических условий труда и быта населения; -внедрение экономичных и ресурсосберегающих технологий и оборудования для строительства и эксплуатации систем газоснабжения; -внедрение энергосберегающих технологий и оборудования; -наращивание темпов газификации, максимальная загрузка газопроводов-отводов, расширение газовых сетей и систем газоснабжения. |
| 3 | Дата начала выполнения меры | 20012 год |
| 4 | Дата окончания выполнения меры | 2014 год |
| 5 | Меры, которые должны предшествовать данной | Мониторинг состояния сетей газоснабжения |
| 6 | Меры, которые реализуются после данной меры | Реализация инвестиционных проектов в различных отраслях экономики, связанных с потреблением газа как энергетического ресурса, развитие жилищного строительства |
| 7 | Показатели меры и целевые значения | - увеличение протяженности газовых сетей на 1,7 км; - увеличение числа газифицированных объектов на 31 ед.; |
| 8 | Ответственный за выполнение меры | Управление и координация деятельности исполнителей программы осуществляется администрацией поселения. |
| 9 | Стоимость меры | 400,0 тыс. рублей |
| 10 | Необходимые нефинансовые ресурсы для выполнения меры | Техника и оборудование, трудовые ресурсы |
| 11 | Необходимые нормативные правовые документы | Муниципальная целевая программа «Развитие сети газоснабжения на территории Ярославского сельского поселения Мостовского района» на 2011-2014 годы, утвержденная решением Совета Ярославского сельского поселения |

Таблица 8 – Паспорт меры «Развитие систем наружного освещения»

| 1 | Мера | Развитие систем наружного освещения |
| --- | --- | --- |
| 2 | Обоснование | -обеспечения безопасности и здоровья человека; -защита окружающей среды; -сочетание интересов поставщиков и потребителей электроэнергии; -улучшение социально-экономических условий труда и быта населения; -внедрение экономичных и ресурсосберегающих технологий и оборудования для строительства и эксплуатации систем электроснабжения; -внедрение энергосберегающих технологий и оборудования. |
| 3 | Дата начала выполнения меры | 20011 год |
| 4 | Дата окончания выполнения меры | 2014 год |
| 5 | Меры, которые должны предшествовать данной | Мониторинг состояния сетей газоснабжения |
| 6 | Меры, которые реализуются после данной меры | Реализация инвестиционных проектов в различных отраслях экономики, связанных с потреблением газа как энергетического ресурса, развитие жилищного строительства |
| 7 | Показатели меры и целевые значения | - увеличение протяженности освещенных улиц на 8,3 км; - увеличение числа светильников на 71 ед.; |
| 8 | Ответственный за выполнение меры | Управление и координация деятельности исполнителей программы осуществляется администрацией поселения. |
| 9 | Стоимость меры | 2064,0 тыс. рублей |
| 10 | Необходимые нефинансовые ресурсы для выполнения меры | Техника и оборудование, трудовые ресурсы |
| 11 | Необходимые нормативные правовые документы | ВЦП «Развитие систем наружного освещения населенных пунктов Краснодарского края» |

- Таблица 9 – Паспорт меры «Строительство склада магазина сельскохозяйственной продукции»

| 1 | Мера | Строительство склада магазина с/х продукции |
| --- | --- | --- |
| 2 | Обоснование | В рамках реализации проекта планируется строительство и эксплуатация склада-магазина, который обеспечит бесперебойное обеспечение жителей поселения необходимыми с/х товарами. Проект направлен на удовлетворение существующего спроса на с/х продукты. |
| 3 | Дата начала выполнения меры | 2010 год |
| 4 | Дата окончания выполнения меры | 2012 год |
| 5 | Меры, которые должны предшествовать данной | Обеспечение земельного участка инженерной и транспортной инфраструктурой |
| 6 | Меры, которые реализуются после данной меры | Удовлетворение спроса в с/х продуктах |
| 7 | Показатели меры и целевые значения | Выручка-1850,0 тыс. рублей Текущие затраты- 1000,0 тыс. рублей Прибыль от продаж- 950,0 тыс. рублей Чистая прибыль- 620,0 тыс. рублей |
| 8 | Ответственный за выполнение меры | КФХ Мандаровский Алексей Васильевич |
| 9 | Стоимость меры | 1,5 млн. рублей |
| 10 | Необходимые нефинансовые ресурсы для выполнения меры | - |
| 11 | Необходимые нормативные правовые документы | - |

- Таблица 10 – Паспорт меры «Строительство магазина смешанных товаров»

| 1 | Мера | Строительство магазина смешанных товаров |
| --- | --- | --- |
| 2 | Обоснование | В рамках реализации проекта планируется строительство и эксплуатация магазина на окраине станицы, который обеспечит бесперебойное обеспечение жителей поселения, отдаленных от центра станицы, необходимыми продуктами питания и бытовой химией. Проект направлен на удовлетворение существующего спроса. |
| 3 | Дата начала выполнения меры | 2010 год |
| 4 | Дата окончания выполнения меры | 2011 год |
| 5 | Меры, которые должны предшествовать данной | Обеспечение земельного участка инженерной и транспортной инфраструктурой |
| 6 | Меры, которые реализуются после данной меры | Удовлетворение спроса в продуктах питания и бытовой химии |
| 7 | Показатели меры и целевые значения | Выручка-1300,0 тыс. рублей Текущие затраты- 900,0 тыс. рублей Прибыль от продаж- 320,0 тыс. рублей Чистая прибыль- 270,0 тыс. рублей |
| 8 | Ответственный за выполнение меры | ИП Зинченко Елена Вячеславовна |
| 9 | Стоимость меры | 1,0 млн. рублей |
| 10 | Необходимые нефинансовые ресурсы для выполнения меры | - |
| 11 | Необходимые нормативные правовые документы | - |

Таблица 11- Паспорт меры «Строительство торговых мест для сезонно-розничной торговли»

| 1 | Мера | строительство торговых мест для сезонно-розничной торговли |
| --- | --- | --- |
| 2 | Обоснование | Отсутствие ни территории поселения торговых мест |
| 3 | Дата начала выполнения меры | 2010 год |
| 4 | Дата окончания выполнения меры | 2012 год |
| 5 | Меры, которые должны предшествовать данной | Обеспечение земельного участка инженерной и транспортной инфраструктурой |
| 6 | Меры, которые реализуются после данной меры | Законная торговля населения |
| 7 | Показатели меры и целевые значения | 50 торговых мест |
| 8 | Ответственный за выполнение меры | Пахомова Марина Александровна |
| 9 | Стоимость меры | 1,5 млн. рублей |
| 10 | Необходимые нефинансовые ресурсы для выполнения меры | - |
| 11 | Необходимые нормативные правовые документы | - |

Таблица 12- Паспорт меры «Разработка и утверждение генерального плана Ярославского сельского поселения»

| 1 | Мера | Генеральный план Ярославского поселения |
| --- | --- | --- |
| 2 | Обоснование | Отсутствие генерального плана |
| 3 | Дата начала выполнения меры | 2010 год |
| 4 | Дата окончания выполнения меры | 2011 год |
| 5 | Меры, которые должны предшествовать данной | Обеспечить Ярославское сельское поселение документами территориального планирования |
| 6 | Меры, которые реализуются после данной меры | Преобразование территории поселения |
| 7 | Показатели меры и целевые значения | Активизация инвестиционного процесса на территории поселения |
| 8 | Ответственный за выполнение меры | Администрация Ярославского сельского поселения |
| 9 | Стоимость меры | 3,41 млн. рублей |
| 10 | Необходимые нефинансовые ресурсы для выполнения меры | - |
| 11 | Необходимые нормативные правовые документы | Решение Совета Ярославского сельского поселения Мостовского района от 29 апреля 2010 года № 32 «Об утверждении муниципальной целевой программы «Обеспечение подготовки документов территориального планирования, правил землепользования и застройки, местных нормативов градостроительного проектирования Ярославского сельского поселения Мостовского района на 2010-2011 годы» |

Таблица 13- Паспорт меры «Разработка и утверждение правил землепользования и застройки Ярославского сельского поселения»

| 1 | Мера | Правила землепользования и застройки Ярославского сельского поселения |
| --- | --- | --- |
| 2 | Обоснование | Отсутствие правил землепользования и застройки |
| 3 | Дата начала выполнения меры | 2012 год |
| 4 | Дата окончания выполнения меры | 2013год |
| 5 | Меры, которые должны предшествовать данной | Обеспечить Ярославское сельское поселение правилами землепользования и застройки |
| 6 | Меры, которые реализуются после данной меры | Совершенствование существующей застройки |
| 7 | Показатели меры и целевые значения | Активизация инвестиционного процесса на территории поселения |
| 8 | Ответственный за выполнение меры | Администрация Ярославского сельского поселения |
| 9 | Стоимость меры | 2149,0 тыс. рублей |
| 10 | Необходимые нефинансовые ресурсы для выполнения меры | - |
| 11 | Необходимые нормативные правовые документы | Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 09.06.2011г. № 603 «Об утверждении ВЦП «О подготовке градостроительной и землеустроительной документации на территории КК на 12-14гг.» |

Таблица 14- Паспорт меры «Разработка и утверждение проекта планировки жилого микрорайона в южной части станицы Ярославской»

| 1 | Мера | Проект планировки жилого микрорайона в южной части станицы Ярославской |
| --- | --- | --- |
| 2 | Обоснование | Отсутствие земельных участков для строительства ИЖС |
| 3 | Дата начала выполнения меры | 2012 год |
| 4 | Дата окончания выполнения меры | 2013год |
| 5 | Меры, которые должны предшествовать данной | Обеспечить всех желающих жителей Ярославское сельское поселение земельными участками для строительства ИЖС |
| 6 | Меры, которые реализуются после данной меры | Совершенствование существующей застройки |
| 7 | Показатели меры и целевые значения | Активизация инвестиционного процесса на территории поселения |
| 8 | Ответственный за выполнение меры | Администрация Ярославского сельского поселения |
| 9 | Стоимость меры | 1950,0 тыс.рублей |
| 10 | Необходимые нефинансовые ресурсы для выполнения меры | - |
| 11 | Необходимые нормативные правовые документы | Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 09.06.2011г. № 603 «Об утверждении ВЦП «О подготовке градостроительной и землеустроительной документации на территории КК на 12-14гг.» |

Таблица 15  Паспорт меры «Строительство 3-ей очереди теплиц по выращиванию роз »

| 1 | Мера | Строительсво 3-ей очереди теплиц по выращиванию роз |
| --- | --- | --- |
| 2 | Обоснование | Увеличение производства |
| 3 | Дата начала выполнения меры | 2010 год |
| 4 | Дата окончания выполнения меры | 2011 год |
| 5 | Меры, которые должны предшествовать данной | Обеспечение земельного участка инженерной и транспортной инфраструктурой |
| 6 | Меры, которые реализуются после данной меры | Увеличение рабочих мест, доходов бюджета МО |
| 7 | Показатели меры и целевые значения | Выручка-149569 тыс. рублей Текущие затраты- 99712,7 тыс. рублей Прибыль от продаж- 30856,3 тыс. рублей Уплачиваемые налоги- 6207,6 тыс. рублей Чистая прибыль- 24928,2 тыс. рублей |
| 8 | Ответственный за выполнение меры | ООО «Юг-Агро» |
| 9 | Стоимость меры | 685000,0 тыс.руб. |
| 10 | Необходимые нефинансовые ресурсы для выполнения меры | - |
| 11 | Необходимые нормативные правовые документы | Проектная документация |

Таблица 16  Паспорт меры «Капитальный ремонт Ярославской ЦРБ»

| 1 | Мера | Капитальный ремонт Ярославской ЦРБ |
| --- | --- | --- |
| 2 | Обоснование | Изношенность зданий |
| 3 | Дата начала выполнения меры | 2008 год |
| 4 | Дата окончания выполнения меры | 2010 год |
| 5 | Меры, которые должны предшествовать данной | Обеспечение полноценного лечения населения |
| 6 | Меры, которые реализуются после данной меры | Монопрофильность врачей |
| 7 | Показатели меры и целевые значения | Увеличение койкомест на 15 штук, амбулаторно-поликлинических посещений в смену на 5% |
| 8 | Ответственный за выполнение меры | Ярославское ЦРБ |
| 9 | Стоимость меры | 45000,0 тыс.рублей |
| 10 | Необходимые нефинансовые ресурсы для выполнения меры | - |
| 11 | Необходимые нормативные правовые документы | - |

Таблица 17  Паспорт меры «Строительство базы отдыха »

| 1 | Мера | Строительсво базы отдыха |
| --- | --- | --- |
| 2 | Обоснование | Улучшение условий отдыха |
| 3 | Дата начала выполнения меры | 2012 год |
| 4 | Дата окончания выполнения меры | 2014 год |
| 5 | Меры, которые должны предшествовать данной | Обеспечение земельного участка инженерной и транспортной инфраструктурой |
| 6 | Меры, которые реализуются после данной меры | Увеличение рабочих мест, доходов бюджета МО |
| 7 | Показатели меры и целевые значения | Выручка-36000,0 тыс. рублей Текущие затраты- 20000,00 тыс. рублей Прибыль от продаж- 16000,00 тыс. рублей Уплачиваемые налоги- 1866,4тыс. рублей Чистая прибыль- 12000,00 тыс. рублей |
| 8 | Ответственный за выполнение меры | Науменко Ю.Н. |
| 9 | Стоимость меры | 20000,0 тыс.руб. |
| 10 | Необходимые нефинансовые ресурсы для выполнения меры | - |
| 11 | Необходимые нормативные правовые документы | Проектная документация |

- Таблица 18 – Паспорт меры «Строительство торгового павильона продуктовых товаров»

| 1 | Мера | Строительство торгового павильона продуктовых товаров |
| --- | --- | --- |
| 2 | Обоснование | Проект направлен на удовлетворение существующего спроса. |
| 3 | Дата начала выполнения меры | 2012 год |
| 4 | Дата окончания выполнения меры | 2013 год |
| 5 | Меры, которые должны предшествовать данной | Обеспечение земельного участка инженерной и транспортной инфраструктурой |
| 6 | Меры, которые реализуются после данной меры | Удовлетворение спроса в продуктах питания |
| 7 | Показатели меры и целевые значения | Выручка-1200,0 тыс. рублей Текущие затраты- 700,0 тыс. рублей Прибыль от продаж- 280,0 тыс. рублей Чистая прибыль- 210,0 тыс. рублей |
| 8 | Ответственный за выполнение меры | ИП Пахомова М.А. |
| 9 | Стоимость меры | 1,0 млн. рублей |
| 10 | Необходимые нефинансовые ресурсы для выполнения меры | - |
| 11 | Необходимые нормативные правовые документы | - |

- Таблица 19 – Паспорт меры «Строительство аптеки»

| 1 | Мера | Строительство аптеки |
| --- | --- | --- |
| 2 | Обоснование | Проект направлен на удовлетворение существующего спроса. |
| 3 | Дата начала выполнения меры | 2013 год |
| 4 | Дата окончания выполнения меры | 2014 год |
| 5 | Меры, которые должны предшествовать данной | Обеспечение земельного участка инженерной и транспортной инфраструктурой |
| 6 | Меры, которые реализуются после данной меры | Удовлетворение спроса в медикаментах |
| 7 | Показатели меры и целевые значения | Выручка-2100,0 тыс. рублей Текущие затраты- 1600,0 тыс. рублей Прибыль от продаж- 500,0 тыс. рублей Чистая прибыль- 370,0 тыс. рублей |
| 8 | Ответственный за выполнение меры | ИП Танков С.В. |
| 9 | Стоимость меры | 7,0 млн. рублей |
| 10 | Необходимые нефинансовые ресурсы для выполнения меры | - |
| 11 | Необходимые нормативные правовые документы | - |

Описание необходимости / критичности предлагаемых мер

Таблица 20 – Оценка необходимости и критичности предлагаемых мер

| Мера | Задача | Риск/проблема | Результат |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Показатель |  | Базовое значение | Целевое значение |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |
| Капитальный ремонт и модернизация существующих водопроводных сетей | Развитие коммуникаций инженерной инфраструктуры (инженерных сетей) | Основной проблемой в вопросе улучшения водоснабжения населения является большая изношенность сетей и отсутствие достаточных финансовых средств на их восстановление, а также новое строительство. Качество воды во многом обусловлено и состоянием сети, по которой она транспортируется потребителям. Наличие аварийных водопроводных сетей, их изношенность приводит не только к потерям воды, но и вторичному загрязнению питьевой воды. | Снижение износа водопроводных сетей Снижение уровня потерь в водопроводных сетях |  | 85% 60% | 50% 35% |
| Развитие сети газоснабжения |  | Общий экономический спад и нарушение хозяйственных связей, прекращение прямого государственного дотирования и других форм финансовой помощи привели к резкому спаду инвестиционной активности и разрушению имеющего потенциала социальной сферы поселения. Недостаток денежных средств в местном бюджете. | Протяженность газопровода |  | 1,7 протяженность газопровода | 1,7км |
| Развитие систем наружного освещения |  | Улучшение пешеходного и автомобильного движения. | Протяженность освещенной территории |  | 4,1 км | 4,8 км |
| Ремонт дорог местного значения |  |  | Протяженность отремонтированных дорог |  | 10 км | 11км |
| Строительство склада-магазина с/х продукции | Бесперебойное обеспечение населения с/х продукцией | Уменьшение в частном секторе поголовья скота и птицы | Сумма привлеченных инвестиций Налоговые поступления в бюджет МО |  | 1,5 млн. руб. - | 1,6 млн. руб. 15,0 тыс. руб. |
| Строительство магазина смешанных товаров | Обеспечить населения отдаленного от центра участка смешанными товарами | Более 40% предпенсионного населения и пенсионеров | Сумма привлеченных инвестиций Налоговые поступления в бюджет МО |  | 1,0 млн. руб. --- | 1,1 млн.руб. 2,0 тыс.руб. |
| Строительство торгового павильона продуктовых товаров | Бесперебойное обеспечение населения продуктами питания | Отдаленность от центра | Сумма привлеченных инвестиций Налоговые поступления в бюджет МО |  | 1,0 млн. руб. --- | 1,3млн.руб. 20,0 тыс.руб. |
| Строительство торговых мест для сезонно-розничной торговли | Создание на территории поселения рынка | Низкая платежеспособность населения | 50 торговых мест |  | 1,5 млн.руб. | 1,7 млн.руб. |
| Организация разработки документов территориального планирования Разработка правил землепользования и застройки Разработка проекта планировки жилого микрорайона | Формирование эффективной системы пространственного развития и территориального планирования | - | Наличие генерального плана Ярославского сельского поселения Наличие правил землепользования и застройки Наличие земельных участков для строительства |  | да 3,41 млн.руб. нет 2,149 млн.руб. нет 1,950 млн.руб. | Да Да да |
| Капитальный ремонт Ярославской ЦРБ | Улучшение качества обслуживания населения | Увеличение численности пожилых граждан | Увеличение койкомест в ЦРБ Амбулаторно-поликлинических посещений в смену |  | 15 шт. на 5% | - |
| Строительство 3-ей очереди теплиц | Увеличение объемов производства | Неустойчивый курс валюты | Сумма привлеченных инвестиций Увеличение рабочих мест |  | 685,0млн.руб. 80 | 705,0 млн.руб. 85 |
| Строительство базы отдыха | Улучшение условий отдыха | Отсутствие объектов отдыха | Сумма привлеченных инвестиций Увеличение рабочих мест |  | 20,0млн.руб. 15 | 22,0 млн.руб. 15 |
| Строительство аптеки | Удовлетворение спроса в медикаментах | Увеличение спроса в медикаментах | Сумма привлеченных инвестиций Налоговые поступления в бюджет МО |  | 7,0 млн.руб. 27,0 тыс.руб. | 7,3 млн.руб. 27,0 тыс.руб. |

- 6. Представление комплекса мер комплексного инвестиционного плана

- Формирование календарного плана реализации комплекса мер комплексного инвестиционного плана

Таблица 21 – Календарный план реализации мер комплексного инвестиционного плана модернизации экономики  Ярославского сельского поселения

| № | Мера | Дата начала | Дата окончания |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Капитальный ремонт и модернизация существующих водопроводных сетей | 2009 год | 2014 год |
| 2 | Развитие сети газоснабжения | 2012 год | 2014 год |
| 3 | Развитие систем наружного освещения | 2011 год | 2014 год |
| 4 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения | 2011 год | 2014 год |
| 5 | Строительство склада-магазина с/х продукции | 2010 год | 2012 год |
| 6 | Строительство магазина | 2010 год | 2011 год |
| 7 | Строительство торговых мест сезонно-розничной торговли | 2010 год | 2012 год |
| 8 | Капитальный ремонт Ярославской ЦРБ | 2007 год | 2010 год |
| 9 | Разработка и утверждение генерального плана | 2010 год | 2011 год |
| 10 | Разработка правил землепользования и застройки | 2011 год | 2012 год |
| 11 | Разработка проекта планировки жилого микрорайона | 2012 год | 2013 год |
| 12 | Строительство 3-ей очереди теплиц | 2010 год | 2011 год |
| 13 | Строительство торгового павильона продуктовых товаров | 2012 год | 2013 год |
| 14 | Строительство базы отдыха | 2012 год | 2014 год |
| 15 | Строительство аптеки | 2013 год | 2014 год |
|  | ИТОГО | 2010 | 2014 |

- Формирование плана финансирования комплекса мер комплексного инвестиционного плана

Таблица 22 – График поступления средств на выполнение комплексного инвестиционного плана модернизации экономики Ярославского сельского поселения

| Источник финансирования | Суммарный объем, тыс. рублей | Средства в1 год выполнения плана (2010г) | Средства в 2 год выполнения плана (2011г) | Средства в 3 год выполнения плана (2012г) | Средства в 4 год выполнения плана (2013г) | Средства в 5 год выполнения плана (2014г) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Краевой бюджет | 66439,4 | 42555,0 | 1563,7 | 3599,0 | 10891,7 | 7830,0 |
| Местный бюджет | 9638,2 | 6020,0 | 454,0 | 990,9 | 1205,1 | 968,2 |
| -бюджет муниципального района | 4200,0 | 4200,0 | - | - | - | - |
| -бюджет поселения | 5438,2 | 1820,0 | 454,0 | 990,9 | 1205,1 | 968,2 |
| Градообразующее предприятие | 685000,0 | 685000,0 | - | - | - | - |
| Другие предприятия, организации, инвесторы: | 32000,0 | 3000,0 | 900,0 | 4100,0 | 10000,0 | 14000,0 |
| ИТОГО | 793077,6 | 736575,0 | 2917,7 | 8689,9 | 22096,8 | 22798,2 |

Таблица 23 – График поступления средств на выполнение комплексного инвестиционного плана модернизации экономики Ярославского сельского поселения (по мерам)

| Источник финансирования | Суммарный объем, тыс. рублей | Средства в1 год выполнения плана (2010г) | Средства в 2 год выполнения плана (2011г) | Средства в 3 год выполнения плана (2012г) | Средства в 4 год выполнения плана (2013г) | Средства в 5 год выполнения плана (2014г) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Краевой бюджет | 66439,4 | 42555,0 | 1563,7 | 3599,0 | 10891,7 | 7830,0 | - |
| Капитальный ремонт и модернизация существующих водопроводных сетей | 8620,0 | 150,0 | 1000,0 | - | 2340,0 | 5130,0 |  |
| Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения | 10492,2 |  | 466,0 | 2600,0 | 4726,2 | 2700,0 |  |
| Развитие систем наружного освещения | 1361,7 |  | 97,7 | 564,0 | 700,0 | - |  |
| Капитальный ремонт Ярославской ЦРБ | 40800,0 | 40800,0 | - | - | - | - | - |
| организация разработки документов территориального планирования и иной градостроительной документации муниципального уровня | 1605,0 | 1605,0 | - | - | - | - | Реализация в рамках КЦП «Государственная поддержка муниципальных образований Краснодарского края по обеспечению подготовки документов территориального планирования» |
| Разработка правил землепользования и застройки | 1934,0 |  |  | 425,0 | 1509,0 |  |  |
| Разработка проекта планировки жилого микрорайона | 1626,5 |  |  | 10,0 | 1616,5 |  |  |
| Местный бюджет | 9638,2 | 6020,0 | 454,0 | 990,9 | 1205,1 | 968,2 | - |
| -бюджет муниципального района | 4200,0 | 4200,0 |  |  |  | - | - |
| Капитальный ремонт Ярославской ЦРБ | 4200,0 | 4200,0 |  |  |  | - | - |
| -бюджет поселения | 5438,2 | 1820,0 | 454,0 | 990,9 | 1205,1 | 968,2 | - |
| Капитальный ремонт и модернизация существующих водопроводных сетей | 1723,2 | 15,0 | 302,3 | 575,9 | 260,0 | 570,0 |  |
| Развитие сети газоснабжения | 400,0 |  |  | 50,0 | 200,0 | 150,0 |  |
| Развитие систем наружного освещения | 702,3 |  | 100,0 | 200,0 | 200,0 | 202,3 |  |
| Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения | 490,2 |  | 51,7 | 130,0 | 262,6 | 45,9 |  |
| Разработка и утверждение генерального плана Ярославского сельского поселения | 1805,0 | 1805,0 | - | - | - | - | Реализация в рамках КЦП «Государственная поддержка муниципальных образований Краснодарского края по обеспечению подготовки документов территориального планирования» |
| Разработка правил землепользования и застройки | 220,0 |  |  | 25,0 | 195,0 |  |  |
| Разработка проекта планировки жилого микрорайона | 97,5 |  |  | 10,0 | 87,5 |  |  |
| Градообразующее предприятие | 685000,0 | 685000,0 | - | - | - | - | - |
| строительство 3-ей очереди теплиц | 685000,0 | 685000,0 | - | - | - | - | - |
| Другие предприятия, организации, инвесторы: | 32000,0 | 3000,0 | 900,0 | 4100,0 | 10000,0 | 14000,0 | - |
| Строительство склада-магазина с/х продукции | 1500,0 | 1000,0 | 500,0 |  |  |  | - |
| Строительство магазина | 1000,0 | 800,0 | 200,0 |  |  |  | - |
| Строительство торговых мест для сезонно-розничной торговли | 1500,0 | 1200,0 | 200,0 | 100,0 |  |  | - |
| Строительство торгового павильона | 1000,0 |  |  |  | 1000,0 |  |  |
| Строительство базы отдыха | 20000,0 |  |  | 4000,0 | 4000,0 | 12000,0 |  |
| Строительство аптеки | 7000,0 |  |  |  | 5000,0 | 2000,0 |  |
| ИТОГО | 793077,6 | 736575,0 | 2917,7 | 8689,9 | 22096,8 | 22798,2 | - |

Таблица 24  График расходования  средств на выполнение комплексного инвестиционного плана модернизации экономики Ярославского сельского поселения

| Мера | Стоимость, тыс. рублей | Средства в 1 год выполнения плана 2010 год | Средства во 2 год выполнения плана 2011 год | Средства в 3 год выполнения плана 2012 год | Средства в 4 год выполнения плана 2013 год | Средства в 5 год выполнения плана 2014 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Капитальный ремонт и модернизация существующих водопроводных сетей | 10343,2 | 165,0 | 1302,3 | 575,9 | 2600,0 | 5700,0 |
| Развитие сети газоснабжения | 400,0 | - | - | 50,0 | 200,0 | 150,0 |
| Развитие систем наружного освещения | 2064,0 | - | 197,7 | 764,0 | 900,0 | 202,3 |
| Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения | 10982,4 | - | 517,7 | 2730,0 | 4988,8 | 2745,9 |
| Капитальный ремонт Ярославской ЦРБ | 45000,0 | 45000,0 | - | - | - | - |
| Строительство склада-магазина с/х продукции | 1500,0 | 1000,0 | 500,0 | - | - | - |
| Строительство магазина | 1000,0 | 800,0 | 200,0 | - | - | - |
| Строительство торговых мест сезонно-розничной торговли | 1500,0 | 1200,0 | 200,0 | 100,0 | - | - |
| Строительство 3-ей очереди теплиц по выращиванию роз | 685000,0 | 685000,0 | - | - | - | - |
| Разработка и утверждение генерального плана поселения | 3410,0 | 3410,0 | - | - | - | - |
| Разработка правил землепользования и застройки | 2149,0 | - | - | 445,0 | 1704,0 | - |
| Разработка и утверждение проекта планировки жилого микрорайона | 1950,0 | - | - | 20,0 | 1930,0 | - |
| Строительство торгового павильона | 1000,0 | - | - | - | 1000,0 | - |
| Строительство базы отдыха | 20000,0 | - | - | 4000,0 | 4000,0 | 12000,0 |
| Строительство аптеки | 7000,0 |  |  |  | 5000,0 | 2000,0 |

Таблица 25  Эффективность комплексного инвестиционного плана модернизации экономики Ярославского сельского поселения

| Показатель |  | Значение |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 |  |
| Строительство газопроводных канализационных сетей; капитальный ремонт и модернизация существующих водопроводных сетей. |  |  |  |
| Снижение износа существующих инженерных сетей: -водопроводных |  | с 85% до 50% |  |
| Решение проблем устойчивого обеспечения населения питьевой воды |  |  |  |
| Снижение уровня потерь в водопроводных сетях |  | с 60% до 35% |  |
| Повышение качества питьевой воды |  |  |  |
| Развитие сети газоснабжения |  |  |  |
| -увеличение протяженности газопроводов; -увеличение газифицированных объектов; -стабилизация давления газоснабжения. |  | с 47,7 км до 49,4 км с 1109 до 1120 ед. с 3,8 кг/см2 до 4,5 кг/см2 |  |
| Развитие систем наружного освещения |  |  |  |
| -увеличение освещенных улиц; |  | на 4,1 км (71 светильник) |  |
| Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения |  |  |  |
| -увеличение протяженности отремонтированных дорог; |  | на 10,0 км |  |
| Строительство 3-ей очереди теплиц для выращивания роз |  |  |  |
| Увеличение объемов сельскохозяйственной продукции |  | 1150,0млн.руб |  |
| Число рабочих мест |  | 80 |  |
| Налоговые отчисления в консолидированный бюджет края составят, в том числе в бюджет МО Мостовский район |  | 6,2 млн. рублей 1,7 млн. рублей |  |
| Выручка от реализации продукции ориентировочно составит |  | 149,6 млн. рублей в год |  |
| Строительство склада-магазина с/х продукции |  |  |  |
| Увеличение товарооборота |  | На 1,3 млн.рублей |  |
| Широкий ассортимент товара, низкие цены |  |  |  |
| Налоговые поступления в бюджеты всех уровней составят ориентировочно, в том числе в бюджет МО Мостовский район |  | 0,05 млн. рублей 0,01 млн. рублей |  |
| Строительство магазина |  |  |  |
| Увеличение товарооборота |  | На 1,0 млн.рублей |  |
| Налоговые поступления в бюджеты всех уровней составят ориентировочно, в том числе в бюджет МО Мостовский район |  | 0,03 млн. рублей 0,005 млн. рублей |  |
| Число рабочих мест |  | 2 |  |
| Строительство торговых мест сезонно-розничной торговли |  |  |  |
| Создание торговых мест |  | 50 |  |
| Налоговые поступления в бюджет МО Мостовский район составят ориентировочно, |  | 10,5 тыс. рублей |  |
| Капитальный ремонт Ярославской ЦРБ |  |  |  |
| Число койкомест |  | 15 |  |
| Амбулаторно-поликлинических посещений в смену |  | На 5% |  |
| Строительство торгового павильона |  |  |  |
| Увеличение товарооборота |  | На 1,0 млн.рублей |  |
| Налоговые поступления в бюджеты всех уровней составят ориентировочно, в том числе в бюджет МО Мостовский район |  | 0,03 млн. рублей 0,005 млн. рублей |  |
| Число рабочих мест |  | 2 |  |
| Строительство базы отдыха |  |  |  |
| Посещаемость в год |  | 4000 чел. |  |
| Налоговые поступления в бюджеты всех уровней составят ориентировочно, в том числе в бюджет МО Мостовский район |  | 1,0 млн. рублей 0,6 млн. рублей |  |
| Число рабочих мест |  | 15 |  |
| Строительство аптеки |  |  |  |
| Посещаемость в год |  | 4000 чел. |  |
| Налоговые поступления в бюджеты всех уровней составят ориентировочно, в том числе в бюджет МО Мостовский район |  | 0,1 млн. рублей 0,04 млн. рублей |  |
| Число рабочих мест |  | 5 |  |

Таблица 26 Перечень ответственных  за выполнение мероприятий, определенных в комплексном инвестиционном плане модернизации экономики  Ярославского сельского поселения

| ФИО | Организация | Должность | Телефоны |
| --- | --- | --- | --- |
| Субботин Александр Юрьевич | Администрация Ярославского сельского поселения Мостовского района | Глава Ярославского сельского поселения Мостовского района | 8 (86192) 6-31-40 |
| Максименко Антонина васильевна | Администрация Ярославского сельского поселения Мостовского района | Заместитель главы Ярославского сельского поселения Мостовского района | 8 (86192) 6-31-41 |
| Венедиктов Дмитрий Иванович | ООО «Юг-Агро» | Финансовый директор | 8(86192)6-31-78 |
| Мандаровский Алексей Васильевич | КФХ Мандаровский | Глава КФХ | 8(86192)6-34-72 |
| Зинченко Елена Вячеславовна | Индивидуальный предприниматель |  | 89181495534 |
| Науменко Юрий Николаевич | Индивидуальный предприниматель |  | 89184427079 |
| Пахома Марина Александровна | Индивидуальный предприниматель |  | 89182767880 |
| Корнева Лариса Сергеевна | Мостовской ЦРБ | Главный врач Мостовского района | 8(86192)5-49-50 |
| Танков Сергей Викторович | Индивидуальный предприниматель |  | 89182253550 |

7. Описание инвестиционных проектов, реализуемых в рамках комплексного инвестиционного плана модернизации экономики Ярославского сельского поселения

Таблица 27 Информация об инвестиционных проектах, реализуемых в рамках комплексного инвестиционного плана модернизации экономики Ярославского сельского поселения

| № п/п | Наименование инвестиционного проекта | Срок реализации | Наименование инвесторов | Цель проекта | Стадия реализации | Сумма финансирования | Целевое значение показателя | Финансовые показатели проекта (NPV, IRR) | Срок окупаемости проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство склада-магазина с/х продукции | 2011 | КФХ Мандаровский | Бесперебойное обеспечение населения с/х продукцией | Выделен земельный участок площадью 2227 кв.м. | 1,5 млн. рублей | Налоговые поступления в бюджет МО |  | 3 года |
| 2 | Строительство магазина смешанных товаров | 2011 | ИП Зинченко Е.В. | Обеспечение населения отдаленного от центра станицы смешанными продуктами | Выделен земельный участок площадью 90 кв.м | 1,0 млн.руб. | Налоговые поступления в бюджет МО |  | 4,0 года |
| 3 | Строительство торговых мест для сезонно-розничной торговли | 2012 | ИП Пахомова М.А. | Создание на территории поселения рынка | Переоформление земельного участка, площпдью 1558 кв.м | 1,5 млн.руб. | Создание 20 торговых мест |  | 5 лет |
| 4 | Разработка и утверждение генерального плана Ярославского сельского поселения | 2011 | Краевой и местный бюджеты | Формирование эффективной системы пространственного развития и территориального планирования | Проведение торгов | 3,41 млн.руб. |  |  |  |
| 5 | Разработка правил землепользования и застройки | 2013 | Краевой и местный бюджет | Формирование эффективной системы пространственного развития и территориального планирования |  | 2,1 млн.руб. |  |  |  |
| 6 | Разработка проекта планировки жилого микрорайона | 2013 | Краевой и местный бюджет | Формирование земельных участков для ИЖС |  | 2,0 млн.руб. |  |  |  |
| 7 | Капитальный ремонт Ярославской ЦРБ | 2010 | Краевой и районный бюджет | Улучшение качества обслуживания населения | Завершающая | 45,0млн.руб. | Увеличение койкомест, амбулаторно-поликлиничеких посещений в смену |  |  |
| 8 | Строительство 3-ей очереди теплиц | 2011 | ООО «Юг-Агро» | Увеличение объемов производства | Получение разрешения на строительство | 685,0млн.рублей | Увеличение рабочих мест |  | 3,7 года |
| 9 | Строительство торгового павильона | 2013 | Пахомова М.А. | Бесперебойное обеспечение продуктами питания | Получение разрешения на строительство | 1,0 мил.руб. | Налоговое поступление в бюджет МО |  | 3года |
| 9 | Строительство базы отдыха | 2014 | Науменко Ю.Н. | Улучшение условий отдыха | Получение разрешения на строительство | 20,0 мил.руб. | Посещаемость в год |  | 5 лет. |
| 10 | Строительство аптеки | 2014 | Танков С.В. | Удовлетворение спроса в медикаментах | Получение разрешения на строительство | 7,0 млн.руб. | Увеличение рабочих мест |  | 5 лет |

Таблица 28  Сводная информация на основе показателей реализации 
			инвестиционных проектов (по каждому направлению)

| Наименование проекта | Срок реализации, год | Общий объем инвестиций, млн. руб. | Количество новых рабочих мест, чел. | Дополнительные поступления в бюджет МО, тыс. руб. в год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Строительство склада магазина с/х продукции | 2012 | 1,5 | 2 | 5,0 |
| Строительство магазина смешанных товаров | 2011 | 1,0 | 2 | 2,0 |
| Строительство торговых мест сезонно-розничной торговли | 2012 | 1,5 | 50 | 20,0 |
| Разработка и утверждение генерального плана поселения | 2011 | 3,41 | - | - |
| Разработка правил землепользования и застройки | 2013 | 2,1 | - | - |
| Разработка проекта планировки жилого микрорайона | 2013 | 2,0 |  |  |
| Капитальный ремонт Ярославской ЦРБ | 2010 | 45,0 | - | - |
| Строительство торгового павильона | 2013 | 1,0 | 2 | 20,0 |
| Строительство базы отдыха | 2014 | 20,0 | 15 | 1000,0 |
| Строительство 3-ей очереди теплиц для выращивания роз | 2011 | 685,0 | 80 |  |
| Строительство аптеки | 2014 | 7,0 | 5 | 40,0 |

Таблица 29 Общая информация об объемах инвестиций по проектам в разрезе основных источников финансирования

| № п/п | Название проекта | Срок реализации проекта, год | Объем инвестиций, тыс. рублей | 2010г |  |  |  | За период 2011-2012 гг |  |  |  |  | За период 2013-2014 гг |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Частных инвестиций, тыс. рублей | Федеральный бюджет, тыс. рублей | Региональный бюджет, тыс. рублей | Муниципальный бюджет, тыс. рублей |  | Частных инвестиций, тыс. рублей | Федеральный бюджет, тыс. рублей | Региональный бюджет, тыс. рублей | Муниципальный бюджет, тыс. рублей | Частных инвестиций, тыс. рублей | Федеральный бюджет, тыс. рублей | Региональный бюджет, тыс. рублей | Муниципальный бюджет, тыс. рублей |  |  |
| 1 | Капитальный ремонт и модернизация существующих водопроводных сетей | 2014 | 10343,2 |  |  | 150,0 | 15,0 |  |  |  | 1000,0 | 878,2 |  |  | 7470,0 | 830,0 |  |  |
| 2 | Развитие сети газоснабжения | 2014 | 400,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 50,0 |  |  |  | 350,0 |  |  |
| 3 | Развитие системы наружного освещения | 2013 | 2064,0 |  |  |  |  |  |  |  | 661,7 | 300,0 |  |  | 700,0 | 402,3 |  |  |
| 4 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения | 2014 | 10982,4 |  |  |  |  |  |  |  | 3066,0 | 181,7 |  |  | 7426,2 | 308,5 |  |  |
| 3 | Строительство склада магазина с/х продукции | 2012 | 1500,0 | 1000,0 | - | - | - |  | 500,0 | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 4 | Строительство магазина | 2011 | 1000,0 | 800,0 | - | - | - |  | 200,0 | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 5 | Строительство торговых мест сезонно-розничной торговли | 2012 | 1500,0 | 1200,0 | - | - | - |  | 300,0 | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 6 | Строительство 3-ей очереди теплиц | 2011 | 685000,0 | 685000,0 | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 7 | Разработка генерального плана поселения | 2011 | 3410,0 | - | - | 1605,0 | 1805,0 |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 8 | Разработка правил землепользования и застройки | 2013 | 2149,0 | - | - | - | - |  | - | - | 425,0 | 25,0 | - | - | 1509,0 | 195,0 |  |  |
| 9 | Разработка проекта планировки жилого микрорайона | 2013 | 1950,0 | - | - | - | - |  | - | - | 10,0 | 10,0 | - | - | 1842,5 | 87,5 |  |  |
| 10 | Капитальный ремонт Ярославской ЦРБ | 2010 | 45000,0 | - | - | 40800,0 | 4200,0 |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 11 | Строительство торгового павильона | 2013 | 1000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1000,0 |  |  |  |  |  |
| 12 | Строительство базы отдыха | 2014 | 20000,0 |  |  |  |  |  | 4000,0 |  |  |  | 16000,0 |  |  |  |  |  |
| 13 | Строительство аптеки | 2014 | 7000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7000,0 |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО |  | 793077,6 | 688000,0 | - | 42555,0 | 6020,0 |  | 5000,0 | - | 5162,7 | 1444,9 | 24000,0 | - | 18721,7 | 2173,3 |  |  |

- Таблица 30  Ожидаемые результаты реализации плана

| Этапы и мероприятия реализации комплексного инновационного плана модернизации экономики | Ожидаемые результаты этапа реализации комплексного инновационного плана модернизации экономики | Примечания |
| --- | --- | --- |
| Этап 1 |  |  |
| В том числе: |  |  |
| 2010 год - капитальный ремонт и модернизация существующих водопроводных сетей; -капитальный ремонт зданий Ярославской ЦРБ -строительство магазина смешанных товаров - организация разработки документов территориального планирования -строительство 3-ей очереди теплиц | Снижение износа существующих инженерных сетей: водопроводных с 85% до 50%. Снижение уровня потерь в водопроводных сетях с 60% до 35%. -улучшение качества обслуживания населения, увеличение койкомест на 15 штук и амбулаторно-поликлинических посещений в смену на 5 % -обеспечение населения отдаленного от центра станицы пищевыми и промышленными товарами -формирование эффективной системы пространственного развития и территориального планирования -увеличение объемов производства и ассортимента. Поставка продукции осуществляется непосредственно от производителя, что является гарантией качества продукции. Создание 80 рабочих мест. |  |
| 2011-2012 гг - капитальный ремонт и модернизация существующих водопроводных сетей; -развитие сети газоснабжения; - развитие систем наружного освещения - ремонт автомобильных дорог -строительство склада-магазина с/х продукции -строительство торговых мест сезонно-розничной торговли -разработка правил землепользования и застройки - разработка проекта планировки жилого микрорайона | Снижение износа существующих инженерных сетей: - водопроводных с 85% до 50%. Снижение уровня потерь в водопроводных сетях с 60% до 35%. -увеличение протяженности газопроводов с 47,7 км до 49 км (на 1,3 км), увеличение газифицированных объектов с 1109 до 1120 ед. (на 11 домовладений). - увеличение освещенных улиц на 4,1 км, установка 71 светильников - улучшение дорожного покрытия на 10 км -бесперебойное обеспечение населения с/х продукцией -создание на территории поселения рынка, создание 50 торговых мест -формирование эффективной системы пространственного развития и территориального планирования - формирование земельных участков для ИЖС |  |
| 2013-2014 гг - строительство торгового павильона - строительство базы отдыха - строительство аптеки | - бесперебойное обеспечение населения продуктами питания - улучшение условий отдыха - удовлетворение спроса в медикаментах |  |

Специалист по формированию бюджета                                           Т.В.Сердюкова