ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к постановлению администрации

муниципального образования

Мостовский район

от 21.12.2015 года № 1229

**ПЛАН-ГРАФИК**

**перехода к предоставлению в электронном виде муниципальных услуг, оказываемых администрацией муниципального образования Мостовский район, не включенных в сводный перечень первоочередных услуг, утвержденных распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2009 года № 1993-р, от 26 декабря 2013 года №2516-р**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование услуги, предоставляемой в муниципальном образовании Мостовский район | Ответственный исполнитель | | | Срок реализации этапов перехода на предоставление муниципальных услуг в электронном виде | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 этап | | | | | | | 2 этап | | | | | 3 этап | | | 4 этап | | | 5 этап |
| 1 | 2 | 3 | | | 4 | | | | | | | 5 | | | | | 6 | | | 7 | | | 8 |
| Муниципальные услуги, предоставляемые администрацией муниципального образования Мостовский район  Услуги в сфере земельных и имущественных отношений | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Предоставление муниципального имущества в аренду или безвозмездное пользование без проведения торгов | Управление имущественных и земельных отношений администрации муниципального образования Мостовский район | | | | | До 1 января 2016 года | | | | До 1 января 2016 года | | | До 1 марта 2016 года | | | | | До 1 марта 2016 года | | - | | |
| Услуги в сфере строительства | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Предоставление сведений информационной системы обеспечения градостроительной деятельности | | Управление архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования Мостовский район | | | До 1 января 2016 года | | | До 1 января 2016 года | | | | | | До 1 марта 2016 года | | | До 1 марта 2016 года | | | | - | |
|  | Регистрация заявлений о проведении общественной экологической экспертизы | Управление по промышленности, энергетике, транспорту, связи, экологии и ЖКХ | | До 1 января 2016 года | | | | | | До 1 января 2016 года | | | | | | До 1 марта 2016 года | | | До 1 марта 2016 года | | - | | |
| Архивный фонд и предоставление справочной информации | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Предоставление копий правовых актов администрации муниципального образования | Общий отдел управления делами администрации муниципального образования Мостовский район | | До 1 января 2016 года | | | | До 1 января 2016 года | | | | | До 1 марта 2016 года | | | | | | До 1 марта 2016 года | | - | | |
|  | Предоставление архивных справок, архивных выписок и архивных копий | Архивный отдел управления делами администрации муниципального образования Мостовский район | | До 1 января 2016 года | | | | - | | | | | - | | | | | | - | | - | | |
| Прочие услуги | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Субсидирование из местного бюджета части затрат субъектов предпринимательства на ранней стадии их деятельности | Отдел торговли, сферы услуг, малого бизнеса администрации муниципального образования Мостовский район | | До 1 марта 2016 года | | | | До 1 марта 2016 года | | | | | До 1 марта 2016 года | | | | | | До 1 марта 2016 года | | - | | |
|  | Предоставление субсидии из местного бюджета части затрат малого предпринимательства связанных с уплатой процентов по кредитам, привлечённым в российских кредитных организациях на приобретение оборудования в целях создания и(или) развития модернизации производства товаров (работ) услуг | Отдел торговли, сферы услуг, малого бизнеса администрации муниципального образования Мостовский район | | До 1 марта 2016 года | | | | До 1 марта 2016 года | | | | | До 1 марта 2016 года | | | | | | До 1 марта 2016 года | | - | | |
|  | Субсидирование из местного бюджета части затрат на уплату первого взноса при заключении договора финансовой аренды (лизинга) понесёнными субъектами малого и среднего предпринимательства | Отдел торговли, сферы услуг, малого бизнеса администрации муниципального образования Мостовский район | | До 1 марта 2016 года | | | | До 1 марта 2016 года | | | | | До 1 марта 2016 года | | | | | | До 1 марта 2016 года | | - | | |

Этапы перехода на предоставление услуг (функций) в электронном виде в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2009 года № 1993-р:

I этап – размещение информации об услуге (функции) в Сводном реестре государственных и муниципальных услуг (функций) на Едином портале государственных услуг (функций).

II этап – размещение на Едином портале государственных услуг (функций) форм заявлений и иных документов, необходимых для получения соответствующих услуг и обеспечения доступа к ним для копирования и заполнения в электронном виде

III этап – обеспечение возможности для заявителей в целях получения услуги представлять документы в электронном виде с использованием Единого портала государственных услуг (функций).

IV этап – обеспечение возможности для заявителей осуществлять с использованием Единого портала государственных услуг (функций)мониторинг хода предоставления услуги (исполнения функции)

V этап – обеспечение возможности получения результатов предоставления услуги в электронном виде на Едином портале государственных услуг (функций), если это не запрещено федеральными законами.

Начальник управления экономики,

инвестиций, туризма, торговли и сферы услуг

администрации муниципального образования

Мостовский район О.В.Денисова